














Śrem .........maja 2010r.

PAO.SP.0055 - 4/10

Sprawozdanie  nr  4/10
z działalności Burmistrza

za okres od 29.04.2010r. do 26.05.2010r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

	projekty wyłożone do

publicznego wglądu
	- dla terenu sportu i rekreacji położonego w północnej części miasta Śrem – w przygotowaniu do ponownego wyłożenia;

- dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze – uwagi w trakcie rozpatrywania

	projekty na etapie

opiniowania i uzgodnień
	- zmiana miejscowego planu dla obszaru „Helenki” w Śremie – w trakcie opiniowania i uzgadniania;

- zmiana Studium Gminy Śrem – w związku z negatywnymi opiniami i uzgodnieniami wymaga wprowadzenia korekt i ponowienia uzgodnień – materiały w przygotowaniu

	projekty przekazane radzie
	- dla obszaru doliny rzeki Warty Śrem – Orkowo;

- dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego;

- dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej – uchwała o przystąpieniu

	inne
	- dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie – uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu cele oceny zgodności z przepisami prawa;

- dla części obszaru wsi Szymanowo – uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu cele oceny zgodności z przepisami prawa;

- dla obszaru wsi Olsza i Bystrzek – uchwała przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu cele oceny zgodności z przepisami prawa;

- dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny II” – zawiadomiono właściwe organy i instytucje; termin składania wniosków upływa w dniu 31.05.2010 r.


II. Ochrona Środowiska.

	decyzje

środowiskowe
	- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wewnętrznej stacji paliw na terenie istniejącej bazy transportowej (w Niesłabinie),

- wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Makuszyńskiego w miejscowości Śrem,

- wydano decyzję o zmianie decyzji znak PPS.OŚ. 7624-29/09 z dnia 26 października 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych w miejscowości Nochowo, Nochówko, Pełczyn i Bodzyniewo gm. Śrem wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej miejscowości w Nochowo


	umowy (dotacje)
	- uzgodniono z powiatem śremskim projekt umowy dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest


	inne
	- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. złożyło 16 lutego 2010 r. wniosek do  Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji sanitarnej we wsiach Olsza i Bystrzek.




III. Dokumentacje, umowy.

	dokumentacje, projekty
	- Wykonanie dokumentacji technicznej – sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4: Wykonawca: R. Kwadrat z Ostrowa Wlkp. za kwotę 39.890,00 zł z terminem wykonania do 30 listopada 2010 r. 
- Budowa sali widowiskowej w Śremie – wykonanie dokumentacji technicznej Centrum Animacji Kultury – Wykonawca: Pracownia Nad Wartą ze Śremu za kwotę 138.500,00 zł z terminem wykonania do 15 grudnia 2010 r. Umowa gotowa do podpisu. 

- Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego ulicy 750–lecia w Śremie – Wykonawca: "ELPRO" Grzegorz  Zieliński ze Śremu za kwotę 21.960,00 zł z terminem wykonania do 25 sierpnia 2010 r. 
- Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego: ulica Leśna i Jarzębinowa w Dąbrowie oraz ulica Bzowa i Owocowa w Psarskich – Wykonawca: Przemysław Antczak z Turku za kwotę 53.150,00 zł z terminem wykonania do 25 sierpnia 2010 r.
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 – opracowanie projektu – Wykonawca: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z Warszawy za kwotę 26.840,00 zł z terminem wykonania do 15 września 2010 r. 
- Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 2 w Śremie – przetarg odbył się 12 maja 2010 r., wpłynęło 5 ofert. Praca Komisji Przetargowej w toku.  
- Budowa ul. Szkolnej w Śremie od ul. Adamskiego do obwodnicy oraz drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną. Wartość zamówienia 100 040,00 zł. Termin wykonania 30.04.2010r. Prace zostały wykonane. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.

- Budowa ul. Popiełuszki w Śremie. Wartość zamówienia 49 410,00 zł. Termin wykonania 31.05.2010 r.

- Budowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie. Wartość zamówienia 58 560,00 zł. Termin wykonania 31.05.2010 r.

- Przebudowa deptaku pomiędzy ulicami Chłapowskiego i Grunwaldzką w Śremie. 

   Wartość zamówienia 54 900,00 zł. Termin wykonania 30.06.2010 r.

- Budowa odcinka drogi (12 KdD) od ul. Tatarkiewicza do ul. Wyspiańskiego. Wartość zamówienia 47 946,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r.

- Budowa ul. Leśnej w Nochowie do drogi powiatowej Śrem - Gaj. Wartość zamówienia 29 280,00 zł. Termin wykonania 30.05.2010 r.

- Przebudowa skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Staszica. Wartość zamówienia 12 200,00 zł.

  Termin wykonania 31.07.2010 r.

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Mechlin. Wartość zamówienia 5 500,00 zł. 

  Termin wykonania 17.05.2010 r. Prace zostały wykonane. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. Na wykonanie remontu świetlicy w Mechlinie zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Pełczyn. Wartość zamówienia 13 600,00 zł.

  Termin wykonania 30.06.2010 r.

- Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kilińskiego i Piłsudzkiego ca 2 k.m. Wartość zamówienia 24 500,00 zł. Termin wykonania 15.04.2010 r. Prace zostały wykonane, projekt został złożony w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę.

- Koncepcja zagospodarowania terenu byłej Żwirowni na Helenkach. Wartość zamówienia 
38 000,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r.

- Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Farnej 2. Wartość zamówienia 9 800,00 zł. Termin wykonania 14.05.2010 r. Prace zostały wykonane i odebrane.

- Podpisano umowę na wykonanie i montaż rzeźby Heliodora Święcickiego. Wartość zamówienia 45 000,00 zł. Termin wykonania 6.04.2010 r. - prace zostały wykonane i odebrane, do wykonania pozostał montaż


IV. Prace budowlano - remontowe.

	budowa obiektów
	- Sala gimnastyczna w Bodzyniewie – Wykonawca: "TADBUD" Tadeusz Wodecki z Czermina za kwotę 2.026.857,07 zł z terminem wykonania do 30 sierpnia 2010 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

- Budowa ciągu oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki i Wyszyńskiego. Wartość zamówienia 51 125,14 zł. Termin wykonania 30.06.2010 r. Wykonawca: ELKAZ Jarocin

- Rozbudowę świetlicy w Mórce. Wartość zamówienia 70 150,03 zł. Termin wykonania 30.07.2010 r. Wykonawca: NOW - BUD Orkowo.

- Budowa centrum rekreacyjno – wypoczynkowego Psarskie – Wykonawca: Konsorcjum: Jedynka - Maxistar z Poznania za kwotę 697.825,02 zł z terminem wykonania do 31 sierpnia 2010 r.  



	termomodernizacja

budynków
	- Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 – Wykonawca: "Jack-Bud" Jacek Grabowski z Poznania za kwotę 494.562,52 zł z terminem wykonania do 20 sierpnia 2010 r. 
- Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 – Wykonawca: "Sław-Bud" Sławomir Kobylski z Jarocina za kwotę 459.709,22 zł z terminem wykonania do 20 sierpnia 2010 r. 

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stary Rynek 5 i 6.

Wartość zamówienia 173 601,64 zł. Termin wykonania 31.05.2010 r. Wykonawca: CIEPŁOWNIK Plewiska

	remonty budynków
	- Remont, modernizacja i zabezpieczenie górnej części wieży wodociągowej w Śremie – Wykonawca: Zakład Budowlano – Sztukatorski i Konserwacja Zabytków Domanieccy z Poznania za kwotę 1.147.216,42 zł z terminem wykonania do 30 września 2010 r. 
- Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 16. Wartość zamówienia 52 868,07 zł. Termin wykonania 31.05.2010 r. Wykonawca: EURONEX Śrem.

- Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1 w Śremie. Wartość zamówienia 258 878,84 zł. Termin wykonania 31.05.2010 r. Wykonawca: CIEPŁOWNIK Plewiska.

- Renowacja elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Matuszewskiego 12 w Śremie.Wartość zamówienia 79 851,37 zł. Termin wykonania 31.05.2010 r. Wykonawca: CIEPŁOWNIK Plewiska

- Remont elewacji zewnętrznej świetlicy w Pyszącej. Wartość zamówienia 12 450,00 zł.

  Termin wykonania 29.05.2010 r. Wykonawca: PHU Perfekt Śrem.

- W przygotowaniu zapytanie o cenę na wykonanie remontu świetlicy w Olszy.

	budowa, dróg, ulic, chodników
	- Budowa ul. Korczaka. Wartość zamówienia 348 127,76 zł. Termin wykonania 31.07.2010 r.

  Wykonawca BETON - DRÓG Śrem.

- Budowa ul. Andersena. Wartość zamówienia 184 160,34 zł. Termin wykonania 1.07.2010 r.

  Wykonawca: KOMPLEX - BRUK Śrem.

- Budowa ul. Długiej w Zbrudzewie. Przetarg odbył się 10.05.2010 r. - prace komisji w toku.

- Budowa ul. Tuwima i Brzechwy w Śremie. Przetarg odbył się 14.05.2010 r. - prace komisji w toku.

- Przebudowa ul. Piłsudzkiego i Kilińskiego. Przetarg odbył się 13.05.2010 r. - prace komisji w toku.

	remonty dróg, ulic, chodników
	- Modernizacja ul. Szkolnej od ul. Bema do ul. Adamskiego. Wartość zamówienia 537 902,83 zł. Termin wykonania 31.05.2010 r. Wykonawca: BETON - DRÓG Śrem.

- Prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie przekazanego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wartość zamówienia 423 721,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: Firma CYNK Sosnowiec.

  Prace zostały wykonane we wsiach: Olsza, Bystrzek, Kawcze, Zbrudzewo, Grzymysław, Psarskie, Wirginowo,   Pełczyn, Kadzewo, Nochowo, Łęg.

- Utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzie Gminy Śrem. Wartość zamówienia 110 000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: Firma JAZET Śrem.

- Utrzymanie własnego oświetlenia drogowego i parkowego. Wartość zamówienia 40 000,00 zł.

   Termin wykonania 31.12.2010 r. Wykonawca: Firma SPINER ze Śremu.
- Utrzymanie dróg z wyłączeniem dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.

Wartość zamówienia 500 000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: BETON - DRÓG Śrem

- Utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy Śrem.

Wartość zamówienia 390,000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: BUD - HANEX Kórnik.

- Malowanie oznakowania poziomego na terenie miasta i gminy Śrem.
Wartość zamówienia 100 000,00 zł. Termin wykonania 15.06.2010 r. Wykonawca: JAWO - ZNAK Gniezno.

	inne
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i w Lucinach – Wykonawca: HABART W. Bartkowiak s.j. z Poznania za kwotę: kanalizacja sanitarna w Dąbrowie: 3.007.517,54 zł, kanalizacja sanitarna w Lucinach: 1.013.359,94 zł z terminem wykonania do 30 listopada 
2010 r. 
- Modernizacja boisk sportowych – budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Śremie – Ogłoszono przetarg, który odbędzie się 7 czerwca 2010 r. Termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2010 r

- Bieżące naprawy przystanków i wiat zbiorowej komunikacji. Wartość zamówienia 40 000,00 zł. Termin wykonania 31.12.2010 r. Wykonawca PPHU ,,JANKO" Śrem.

- Zamówiono sadzonki kwiatów do nasadzeń na teren miasta Śrem. Wartość zamówienia 
15 832,00 zł. Termin wykonania od 25.04. do 12.08.2010 r.

- Zlecono zagospodarowanie wraz z bieżącą pielęgnacją skwerów zlokalizowanych w wybranych punktach miasta Śrem. Wartość zamówienia 27 042,84 zł. Termin wykonania 30.10.2010 r.

- Zlecono wykonanie prac związanych z trzykrotnym obsadzeniem materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją 7 szt. betonowych gazonów znajdujących się przy ul. Piłsudzkiego i Zamenhofa. Wartość zamówienia 3 829,50 zł. Termin wykonania 30.10.2010 r.

- Zlecono wykonanie prac związanych z obsadzeniem materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją 285 szt. skrzynek  na Moście im. 23 Stycznia w Śremie. Wartość zamówienia 17 550,85 zł. Termin wykonania 31.10.2010 r.

- Zlecono wykonanie usługo związanej z utrzymaniem miejsc pamięci. Wartość zamówienia 7 900,00 zł. Termin wykonania 27.12.2010 r.

- Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Parku Śremskich Odlewników.

  Wartość zamówienia 114 912,00 zł. Termin wykonania od 27.04.2010 r. na okres 2 lat.

  Wykonawca: PHU P. Bajor Śrem

- Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Miejskim Parku Powstańców Wlkp.

  Wartość zamówienia 130 000,00 zł. Termin wykonania od 19.04.2010 r. na okres 2 lat

  Wykonawca Firma ,,OGRÓD" Śrem.

- Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Miejskim Parku im. Puchalskiego

  Wartość zamówienia 129 300,00 zł. Termin wykonania od 5.05.2010 r. na okres 2 lat. 

  Wykonawca ,,WY - CINEK" Gostyń.

- Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Śrem (4 tereny - przetarg częściowy)

  1) Osiedle Helenki

      Wartość zamówienia 65 856,00 zł. Termin wykonania od 7.05.2010 r. na okres 2 lat. 

      Wykonawca: PUH Piotr Bajor.

  2) Lewobrzeżna i prawobrzeżna część miasta oraz Osiedle Jeziorany.      Wartość zamówienia 254 700,00 zł. Termin wykonania 10.05.2010 r. na okres 2 lat. Wykonawca PGK w Śremie 
Sp. z o.o.
- Prowadzenie komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem.

Wartość zamówienia 6,09 zł za 1 wozokilometr. Termin wykonania od 1.07.2010 r. na okres 3 lat. Wykonawca: Firma TOTEM Śrem.

- Zamówiono bramki do gry w piłkę na boiska sportowe we wsiach Góra i Pełczyn.
Wartość zamówienia 10 800,00 zł. Termin realizacji 21.05.2010 r.

Zamówienie zostało zrealizowane.

- Zakup urządzeń zabawowych dla wsi Mórka, Nochowo, Pełczyn oraz na Promenadę.

Przetarg odbył się 27.04.2010 r. - prace komisji w toku.

- Utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem. Przetarg odbył się 20.04.2010 r. - prace komisji w toku.

- Zlecono wykonanie 32 szt. łańcuchów kutych o dł. 2 m ocynkowanych z przeznaczeniem do montażu na słupkach wokół płyty upamiętniającej rozstrzelanych w 1939 r. znajdujących się na Pl. 20 Października. Wartość zamówienia 3 747,84 zł. Termin wykonania 30.04.2010 r. Wykonawca: Warsztaty Szkolne ZSP Śrem.  Prace zostały wykonane i odebrane.

- Zlecono wykonanie wraz z montażem 35 słupków do ogrodzenia płyty upamiętniającej rozstrzelanych w 1939 r.na Pl. 20 Października. Wartość zamówienia 6 250,00 zł. Wykonawca: METALOPLASTYKA Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane.

- Zamówiono boiska wodne do siatkówki i piłki ręcznej. Wartość zamówienia 22 753,00 zł.

  Termin realizacji 28.05.2010 r.

- Zlecono obsadzenie materiałem roślinnym działki gminnej położonej przy ul. 1 Maja na Jezioranach (Galeria PSS) Wartość zamówienia 8 950,00 zł. Termin wykonania 10.05.2010 r.

  Wykonawca: Firma Ogrodnicza Centpol Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane

- Trwają cykliczne spotkania w sprawie organizacji Wojewódzko - Diecezjalnych Dożynek, które odbędą się w Śremie w dniu 29.08.2010 r.Od  12.04.2010 r. do 29.10.2010 r. na terenie gminy Śrem trwać będą prace społeczno użyteczne  wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

Prace wykonuje 9 bezrobotnych osób po 40 godzin miesięcznie. Wynagrodzenie za 1 godzinę pracy wynosi 6,80 zł.




V. Gospodarka nieruchomościami.

	zakup
	-  05.05.2010r. – nabycie gruntu pod drogę we wsi Psarskie, w trybie administracyjnym;

- 13.05.2010r. – nabycie gruntu pod drogę w Zbrudzewie, w trybie administracyjnym.

	sprzedaż
	- umowa z dn. 18.05.2010r. - sprzedaż gruntu położonego w Śremie przy ul. 1 Maja, na rzecz użytkownika wieczystego;

	najem
	- umowa z dn. 30.04.2010r. – wynajem gruntu położonego w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, pod namiot cyrkowy


VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

	oświatowe
	- 29 kwietnia 2010r. Burmistrz Śremu ogłosił konkurs na dyrektorów dwóch placówek oświatowych: Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie oraz Przedszkola nr 3 „Jarzębinka” w Śremie. W dniu 24 maja br. konkurs został rozstrzygnięty. Dyrektorem Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie została Pani Ewa Nowak, a dyrektorem Przedszkola nr 3 w Śremie Pani Jolanta Ratajczak.
- 8 maja br. odbyły się obchody 90-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Śremskiej. Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej mieszczącej się przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie. Następnie dokonano zasadzenia dębu ufundowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, po czym uczestnicy obchodów udali się do Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie miała miejsce Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza oddziału ZNP w Śremie.

	kulturalne
	- 24 kwietnia br. w Auli Jana Pawła II w Śremie z okazji VII Chóralnego Święta Wiosny zebrało się 200 chórzystów z całej Wielkopolski. Patronat nad przeglądem objął Burmistrz Śremu i Starosta Śremski. Imprezę zorganizowało Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki. 
- 14 maja br. Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Śrem oraz Urząd Miejski w Śremie zorganizowali na rynku happening „Dzień Dziecka z Andersenem”. Impreza, w której wzięło udział około 700 dzieci, była dofinansowana z budżetu gminy Śrem.


VI. Inne

	inne
	- 30.04.br. Burmistrz uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego dla tegorocznych maturzystów,
- 2 maja br. Burmistrz Śremu uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Flagi, które odbywały się na śremskim rynku.
- 9 maja br. odbyły się VII Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody "Majowy Laur Olszy" w których uczestniczył Burmistrz, 
- 11 maja br. w siedzibie Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka Burmistrz brał udział w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa,

- 13 maja br. Burmistrz brał udział z Zjeździe Klubowym Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Podczas zjazdu omawiano m.in.  zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, kontrole zarządczą i audyt w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, realizację projektu szkoleń medialnych,
- 14 maja br. Burmistrz uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Złożył podziękowanie za codzienną współpracę, dzięki której życie mieszkańców naszej gminy staje się bezpieczniejsze, za wspieranie strażackich inicjatyw we wszystkich dziedzinach społecznej aktywności.
- 14 maja br. Burmistrz uczestniczył w uroczystości jubileuszowej 20 - lecia funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy  na terenie powiatu śremskiego,

- 15 maja br. Burmistrz uczestniczył w uroczystym otwarciu Ogólnopolskich Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Śremu,

- 16 maja br. Burmistrz,  na zaproszenie Polskiego Związku Wędkarskiego brał udział w podsumowaniu I Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej Okręgu PZW w Poznaniu - "Śrem 2010",
- 17- 18 maja br. - udział gminy Śrem w  III Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej w Poznaniu. Hasło tegorocznego forum brzmiało: Silna aglomeracja, nowoczesna metropolia. Udział wzięli przedstawiciele świata biznesu, nauki i samorządu, którzy 
dyskutowali o kierunkach rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Wśród tematów panelowych dyskusji, prezentację poświęconą przykładom inwestycji poza Poznaniem wygłosił Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, w której omówił funkcjonowanie  Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Śremie.
- Gmina Śrem została laureatem Rankingu Powiatów i Gmin w 2009 roku prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Gmina zajęła  14. miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Wręczenie nagród odbyło się 20 maja br. podczas Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy.
- 19-21 maja br. w Śremie odbywała się XIX Krajowa Konferencja Zdrowych Miast Polskich zorganizowana przez Urząd Miejski w Śremie i Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. Podczas tych trzech dni goście z całej Polski przedstawiali prezentacje dotyczące problemów społecznych i profilaktyki zdrowia. Uczestnicy Konferencji wzięli także udział w wycieczce do śremskich instytucji oraz akcjach związanych ze zdrowym stylem życia, które w tym czasie miały miejsce w Śremie.
- 20 maja br. Burmistrz brał udział w konkursie na najpopularniejszego dzielnicowego, zorganizowanym przez Radę Programu "Bezpieczne Miasto",

- 20 maja br. na zaproszenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetyków Burmistrz uczestniczył w obchodach  25 - lecia istnienia Koła w Śremie,

-23 maja br. na zaproszenie Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie Burmistrz uczestniczył w tradycyjnym turnieju strzeleckim o tytuł Króla Kurkowego.
- Gmina Śrem otrzymała Godło Promocyjne "Teraz Polska". 

Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego, w drodze głosowania, wyłoniła Laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”. 

W tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” przyjęto i oceniono 129 wniosków weryfikacyjnych. Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” zostało przyznane 13 produktom, 9 usługom, 3 przedsięwzięciom innowacyjnym oraz 9 gminom. W kategorii:„Teraz Polska” dla Gmin - nadeszły 32 zgłoszenia. Wśród 32 gmin zgłoszonych do bieżącej edycji Konkursu „Teraz Polska”, 9 wniosków dotyczyło gmin wiejskich, 11 – miejskich i 12 gmin o charakterze miejsko-wiejskim.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 24 maja br. w Warszawie.

- Burmistrz podpisał  13 zarządzeń, które stanowią załącznik do sprawozdania


Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101
