














Śrem 16 grudnia 2010r.
PAO.SP.0055 - 10/10
Sprawozdanie  nr  10/10
z działalności Burmistrza

za okres od 2 grudnia 2010r. do 15 grudnia 2010r.
I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

	projekty wyłożone do

publicznego wglądu
	- dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego (termin składania uwag upłynął z dniem 14.12.2010 r., projekt znajduje się w trakcie przygotowania do przekazania radzie)

	projekty na etapie

opiniowania i uzgodnień
	- dla ul. Środkowej i ul. Krótkiej w Śremie,

- dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej 



	projekty przekazane radzie
	- dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny II”

	inne
	- zmiana Studium Gminy Śrem – projekt został ponownie uzgodniony przez RDOŚ i RZGW, znajduje się w trakcie przygotowania do przekazania radzie,

- dla terenu działalności gospodarczej położonego w granicach Śremskiego Parku Inwestycyjnego Obszar Zachodni – trwa wybór projektanta,

- dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie – zmiana – dokonano wyboru Projektanta (Urbanika Agata Marciniak)


II. Ochrona Środowiska.

	inne
	- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. złożyło w dniu 16 lutego 2010 r.   wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji sanitarnej we  wsiach Olsza i Bystrzek. Wnioskowana kwota 496 000,00 zł. Wniosek został zakwalifikowany do udzielenia pomocy finansowej. Przedsiębiorstwo oczekuje na     projekt umowy.

-  Powiatowi Śremskiemu przekazano kwotę 19 802,47 zł dotacji na pokrycie części kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Śrem,

- uruchomiono dokarmianie ptaków zimujących na Warcie,




III. Dokumentacje, umowy.

	dokumentacje
	– Wykonanie dokumentacji technicznej – sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4: Wykonawca: R. Kwadrat z Ostrowa Wlkp. za kwotę 39.890,00 zł z terminem wykonania do 3 grudnia 2010 r. Zadanie wykonane 3 grudnia 2010r.

– Budowa sali widowiskowej w Śremie – wykonanie dokumentacji technicznej Centrum Animacji Kultury – Wykonawca: Pracownia Nad Wartą ze Śremu za kwotę 138.500,00 zł z terminem wykonania do 15 grudnia 2010 r. 

- Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap III budowa przystani nad Wartą – wykonanie dokumentacji technicznej basenu portowego i nadbrzeża na rzece Warcie w Śremie – Wykonawca: MARINA LĄD z Poznania za kwotę 184.525,00 zł, aneks z przedłużeniem terminu wykonania do 25 czerwca 2011 r.
- Budowa odcinka drogi (12 KdD) od ul. Tatarkiewicza do ul. Wyspiańskiego. Wartość zamówienia 47 946,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r.  - aneks do 15.12.2010 r.

- Przebudowa ul. Krętej. Wartość zamówienia 36 800,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r.

  - aneks do 15.12.2010 r.

- Przebudowa ul. Zachodniej. Wartość zamówienia 37 800,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r.- aneks do 15.12.2010 r.

- Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. Wartość zamówienia 27 938,00 zł. 

 Termin wykonania 15.12.2010 r.

- Budowa drogi we wsi Dalewo. Wartość zamówienia 58 560,00 zł. Termin wykonania 10.12.2010 r.Dokumentacja została wykonana i odebrana.

- Budowa ul. Ks. Abp. Baraniaka. Wartość zamówienia 19 703,00 zł. Termin wykonania 10.12.2010 r. - aneks do 20.04.2011 r.

- Budowa II etapu ciągu pieszo - rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej. Wartość zamówienia 79 788,00 zł. Termin wykonania 15.12.2010 r.  - aneks do 30.03.2011 r.

- Budowa ul. Leśnej w Nochowie. Wartość zamówienia 29 280,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r. - aneks d0 15.12.2010 r. Dokumentacja została wykonana i odebrana.

- Budowa parkingu ul. Wojska Polskiego - Prosta. Wartość zamówienia 18 910,00 zł.

Termin wykonania 15.12.2010 r.




IV. Prace budowlano - remontowe.

	budowa obiektów
	- Budowa budynku socjalnego przy ul. Farnej w Śremie. Wartość zamówienia 592 468,45 zł. 

  Termin wykonania 10.12.2010 r. Wykonawca: Leszczyńskie Konsorcjum Budowlane - prace zgłoszono do odbioru.

- Odnowienie lokalu mieszkalnego przy ul. Modrzewskiego 7/5. Wartość zamówienia  20 850,00 zł. Termin wykonania 29.12.2010 r.  Wykonawca: EURO - NEX Śrem.

	budowa, dróg, ulic, chodników
	- Przebudowa ul. Piłsudzkiego i Kilińskiego. Wartość zamówienia 5 153 713,00 zł.

  Termin wykonania 30.11.2010 r. Wykonawca POL - DRÓG Kościan - aneks 30.04.2011 r.

- Budowa ulicy Owocowej we wsi Psarskie. Wartość zamówienia 789 601,86 zł.

  Termin wykonania 30.04.2011 r. Wykonawca: KOMPLEX - DRÓG Śrem

- Budowa ul. Orzeszkowej w Śremie. Wartość zamówienia 118 564,96 zł.

  Termin wykonania 15.12.2010 r. Wykonawca: INWEST - BRUK Śrem.

   Prace zostały wykonane i odebrane.

- Modernizacja drogi wewnętrznej we wsi Gaj. Wartość zamówienia 122 032,94 zł. Termin wykonania 15.12.2010 r. - prace zgłoszono do odbioru. Wykonawca: DROMOST Żabno

- Budowa chodnika we wsi Dalewo. Wartość zamówienia 15 150,00 zł. Termin wykonania 15.12.2010 r. Wykonawca: EKO - DRÓG Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane.

- Budowa chodnika we wsi Wirginowo. Wartość zamówienia 10 399,28 zł. Termin wykonania 15.12.,2010 r. Wykonawca: AS Gostyń

- Wykonanie chodnika we wsi Psarskie ul. Topolowa. Wartość zamówienia 59 902,00 zł.

  Termin wykonania 30.11.2010 r. - prace zgłoszono do odbioru. Wykonawca: INWEST - BRUK Śrem.

	remonty dróg, ulic, chodników
	- Prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo -  żużlowych, dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie przekazanego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wartość zamówienia 423 721,00 zł.  Roboty dodatkowe za 66 000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r.

 Wykonawca: Firma CYNK Sosnowiec. Prace zostały wykonane we wsiach: Olsza, Bystrzek, Kawcze, Zbrudzewo, Grzymysław, Psarskie, Wirginowo,   Pełczyn, Kadzewo, Nochowo, Łęg, Krzyżanowo, Bodzyniewo, Borgowo, Pysząca, Ostrowo, Binkowo, Wyrzeka, Dalewo, Góra, Mechlin, Szymanowo, Grodzewo, Dąbrowa, Mórka, Gaj, Błociszewo. 

- Utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzie Gminy Śrem.Wartość zamówienia 110 000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: Firma JAZET Śrem.

- Utrzymanie własnego oświetlenia drogowego i parkowego. Wartość zamówienia 40 000,00 zł.

  Termin wykonania 31.12.2010 r. Wykonawca: Firma SPINER ze Śremu.

- Utrzymanie dróg z wyłączeniem dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.

  Wartość zamówienia 500 000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: BETON - DRÓG  Śrem.

- Utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy Śrem. Wartość zamówienia 390,000,00 zł. Roboty dodatkowe za 60 000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: BUD - HANEX Kórnik.

	inne
	– Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i w Lucinach – Wykonawca: HARBART W. Bartkowiak s.j. z Poznania za kwotę: kanalizacja sanitarna w Dąbrowie: 3.007.517,54 zł, kanalizacja sanitarna w Lucinach: 1.013.359,94 zł z terminem wykonania do 30 listopada 2010 r. Zadanie zakończone i odebrane 10 grudnia 2010 r.

– Budowa oświetlenia ulicznego ul. 750–lecia w Śremie: Wykonawca Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak ze Śremu za kwotę 79.220,26 zł z terminem wykonania do 20 grudnia 2010 r.
- Bieżące naprawy przystanków i wiat zbiorowej komunikacji. Wartość zamówienia 40 000,00 zł. Termin wykonania 31.12.2010 r. Wykonawca PPHU ,,JANKO" Śrem


V. Gospodarka nieruchomościami.

	zakup
	- 13.12.2010r. gmina Śrem zawarła umowę notarialną nabycia gruntu pod drogi w Zbrudzewie. 

	sprzedaż
	- 13.12.2010r.  gmina Śrem zawarła umowę notarialną bezprzetargowej sprzedaży gruntu

położonego w Śremie przy ul. L. Okulickiego, na poszerzenie nieruchomości wspólnoty

mieszkaniowej;

- 13.12.2010r. gmina Śrem zawarła umowę notarialną przetargowej sprzedaży gruntu położonego w Śremie, 
w rejonie ulic Tatarkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego, przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

	oświatowe
	- 10.12.10r. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciel zdał egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

	sportowe
	-  9.12.10r. w obiekcie Spółki „Śremski Sport” przy ul. Staszica 1 odbyła się „Spartakiada Przedszkolaków” dla dzieci  uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Śrem.

	inne
	-  8.12.10r. w hali sportowej  „Bazar” zostały zorganizowane „Mikołajki” dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy Śrem.


VI. Inne

	inne
	- 3 grudnia 2010r. Fundacja PATRIA, założona przez Michała Wojtczaka zorganizowała w auli UAM koncert „Wielkopolska wrażliwa”. Dochód z koncertu przeznaczony będzie na budowane przez Fundację Patria w Imiołkach Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci Niepełnosprawnych. Ja co roku podczas koncertu, fundacja uhonorowała osoby wspierające działania fundacji „Złotymi ślimakami”. Tegoroczne wyróżnienie otrzymał m.in. Burmistrz Śremu Adam Lewandowski.
- 3 grudnia 2010r. na zaproszenie Zarządu Odlewni Żeliwa w Śremie Burmistrz uczestniczył w tradycyjnych obchodach Dnia Odlewnika.

- 9 grudnia 2010r. odbyła się debata telewizyjna poświęcona przedstawieniu mieszkańcom gminy Śrem projektu budżetu na 2011 rok. Podczas programu omówiono m.in. plan struktury dochodów i wydatków gminy Śrem, oraz planowane do realizacji inwestycje gminy Śrem w roku 2011.
- 9 grudnia 2010r. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu jubileuszowym Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- 10 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie. Spotkanie świąteczne  przygotowano dla dzieci z rodzin pozostających w kryzysie socjalnym oraz rodzin wielodzietnych i niepełnych. Podczas spotkania dzieci otrzymały wsparcie w formie rzeczowej w postaci paczek żywnościowych.
- 13 grudnia 2010r. Burmistrz brał udział w uroczystym zakończeniu projektu "Aktywność się opłaca" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu brali udział  uczestnicy projektu, realizatorzy działań, przedstawiciele lokalnych władz i mediów.
- W okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 7 zarządzeń, których wykaz stanowi załącznik do sprawozdania. 



Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101

