Śrem, ……..września 2012r.

PAOOR.0057.8.2012.DJ

Sprawozdanie  nr  8/2012

z działalności Burmistrza

za okres od 21 sierpnia 2012r. do 24 września 2012r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

| projekty wyłożone do publicznego wglądu | - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo – w wyniku uwzględnienia uwag zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, |
| --- | --- |
| projekty w trakcie opracowania | - mpzp we wsi Dąbrowa i Grodzewo, - mpzp ZPK „Łęgi Mechlińskie”, - mpzp we wsi Luciny, - mpzp we wsi Niesłabin i Zbrudzewo, - mpzp we wsi Ostrowo, - mpzp we wsi Szymanowo, - mpzp we wsi Psarskie, |
| projekty przekazane radzie | - uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6 terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie – do uchwalenia w wrześniu, - uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo – do uchwalenia w październiku - miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i zachodniej części obrębu Binkowo – zostaną przekazane do uchwalenia w październiku, - projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie – do uchwalenia w październiku, |
| inne | - uchwała w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem – została przekazana Wojewodzie celem oceny zgodności z przepisami prawnymi, - uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej strefy inwestycyjnej w Śremie – została przekazana Wojewodzie celem oceny zgodności z przepisami prawnymi, |

II. Ochrona Środowiska.

| decyzje środowiskowe | - o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu basenu portowego i przystani dla kajaków oraz małych łodzi motorowych w Śremie na prawym brzegu Warty w km 291+800, - zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy trzody chlewnej o nowy budynek chlewni znajdującej się we wsi Luciny, - zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej – kanalizacja grawitacyjna, przepompownia i rurociąg tłoczny na terenie nieruchomości w Mechlinie i Zbrudzewie, |
| --- | --- |
| umowy (dotacje) | - zawarto 3 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy instalacji solarnej oraz 2 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy pompy cieplnej, |
| inne | - przyjęto 40 wniosków na usuniecie prawie 55 Mg wyrobów zawierających azbest; nabór wniosków trwać będzie do końca września, - w ramach kampanii DISPLAY dot. efektywności energetycznej budynków publicznych, przygotowano świadectwa energetyczne dla budynku USC i OPS oraz etykiety energetyczne dla budynków ratusza, USC i OPS; aktualnie gromadzone są dane dla ich przygotowania dla kolejnych budynków publicznych gminy, - na terenie gminy przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata” z udziałem placówek oświatowych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Śremie, - sfinansowano zakup ławek parkowych dla Miejskiego Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego, |

III. Dokumentacje, umowy.

| dokumentacje | - budowa dróg gminnych w Nochowie (ul. Słoneczna, Wiosenna itd.) -dokumentacja projektowa. Wykonawca: Pracownia Projektowej Studio Kresek s. c. ze Śremu. Wartość zamówienia 54.000,00 zł. Termin wykonania 30.11.2012 r. - budowa łącznika ul. Szkolnej w Śremie. Budowa ulicy o dł. ok. 680 mb wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Wykonawca: Biuro Usługowo Handlowe A. Chmielewski ze Słupcy. Wartość zamówienia 50.000,00 zł. Termin wykonania 30.11.2012 r. - budowa ul. Krętej w Śremie. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane Stanisław Stachowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 61.000,00 zł. Termin wykonania: 30.11.2012 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowę ul. Ogrodowej w Dąbrowie. Wykonawca: MS Biuro Projektowe - Marek Sroka z Poznania. Wartość zamówienia 29.643,00 zł. Termin wykonania 31.10.2012 r. - aktualizacja dokumentacji projektowej na Przebudowę ul. Nowe Osiedle w Mechlinie. Wykonawca: MS Biuro Projektowe - Marek Sroka z Poznania. Wartość zamówienia 22.878,00 zł. Termin wykonania 31.10.2012 r. - przebudowa ul. Krótkiej w Śremie. Wykonawca: Projektowanie Dróg i Ulic, Nadzory Leszek Różczka z Kościana. Wartość zamówienia: 45.510,00 zł. Termin wykonania: 30.11.2012 r. - rozbudowa parkingu przy ul. 1 Maja w Śremie. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane Stanisław Stachowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 19.700,00 zł. Dokumentację wykonano i odebrano. Oczekuje w Starostwie Powiatowym na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, - wykonanie fundamentu wraz z przyłączami oraz ustawieniem gotowego prefabrykatu toalety publicznej z natryskiem przy ul. Nadbrzeżnej (rejon Mariny) w Śremie. Wykonawca: Nadzory, Kierowanie Budowami, Wykonawstwo Wod-Kan - Stanisław Domalski ze Śremu. Wartość zamówienia: 22.140,00 zł. Termin wykonania: 15.10.2012 r. - aktualizacja dokumentacji na oświetlenie w Krzyżanowie – G. Zieliński, kwota 3 tys. termin 30.10.12 - oświetlenie ścieżki pieszorowerowej do Nochowa – wykonawca Usługi Elektryczne Przemysław Antczak Turek kwota 38.500, zł termin 30 czerwca 2012 r. – otrzymano pozwolenie na budowę, - oświetlenie w Mechlinie ul. Nowe Osiedle, Ks. Piotra Wawrzyniaka – Energo system kwota 4.000 zł, - w starostwie w trakcie wyd. decyzji pozwolenia na budowę, - oświetlenie w Mórce ul. Topolowa, Jeziorna, Parkowa - Energo system kwota 7.000 zł, w starostwie w trakcie wyd. decyzji pozwolenia na budowę, - oświetlenie w Kadzewie - Energo system kwota 6.000 zł, w starostwie w trakcie wyd. decyzji pozwolenia na budowę, - rozbiórka budynku A przy ulicy Ogrodowej 9 oraz roboty zabezpieczające budynku B i C po rozbiórce budynku A, w oparciu o protokół 5 – letni obiektu z października 2009 r. Wartość zamówienia 12 054,00 zł. Termin wykonania 31.08.2012 r. Prace zostały wykonane i odebrane. - remont budynku przy ul. Tylnej 5 oraz Wielkiej Rzeźnickiej 2. Wartość zamówienia 24 900,00 zł. Termin wykonania 10.12.2012 r. |
| --- | --- |

IV. Prace budowlano - remontowe.

| budowa obiektów | - budowa świetlicy w Szymanowie – I etap fundamenty 65 tys. zł termin 15.10.12 – w trakcie zmiany pozwolenia na strop, |
| --- | --- |
| oświetlenie | - budowa oświetlenia ścieżki do Nochowa – otwarcie ofert 5.10.2012r. |
| modernizacja budynków | - modernizację ratusza – 796 tys. termin 30.09.12 - modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 – po przetargu 376 tys. – termin 20.10.2012 |
| remonty budynków | - remont świetlicy w Pyszącej – 296.98,66 zł – zakończony, - remont pomieszczenia chłodni na Cmentarzu Komunalnym w Śremie. Wartość zamówienia 19 790,84 zł. Termin wykonania 17.09.2012 r. Wykonawca: EURONEX Radosław Nawrocki Śrem, - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wielkiej Rzeźnickiej 4/9. Wartość zamówienia 24 417,20 zł. Termin wykonania 12.10.2012 r. Wykonawca: Stolarstwo Adam Hołderny Mechlin, - budowa klatki schodowej w budynku przy ul. Przemysłowej 5. Wartość zamówienia 226 522,66 zł. Termin wykonania 31.08.2012 r.- aneks do 25.09.2012 r. Wykonawca: BUD – MAR Dolsk, |
| budowa, dróg, ulic, chodników | - modernizacja dróg gruntowych na terenach wiejskich gminy Śrem. Wykonawca: PUH "CYNK" - Edward Cynka i wspólnicy - Sosnowiec. Prace trwają zgodnie z założonym harmonogramem. Wartość zamówienia: 413.000,00 zł. Zostały wyczerpane środki finansowe, - modernizacja ul. Kolejowej. Wykonawca: Komplex-Bruk ze Śremu. Wartość zamówienia: 587.999,99 zł. Termin wykonania: 15.11.2012 r. - modernizacja uszkodzonej przepompowni wód deszczowych na ul. Piaskowej w Śremie. Wykonawca: COMPLEX-INSTAL - M. Grygier ze Śremu. Wartość zamówienia: 325.529,92 zł. Termin wykonania: 30.09.2112 r. - modernizacja dróg (z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej) na terenie miasta i gminy Śrem. Wykonawca: PW LECH-DRÓG - L. Grześkowiak ze Śremu. Prace realizowane na bieżąco, między innymi zmodernizowano część chodnika na ul. Wyspiańskiego oraz chodnik wzdłuż ul. Farnej, wykonano progi zwalniające na ul. Zachodniej w Pyszącej. Wartość zamówienia: 265.000,00 zł. Termin wykonania: 15.12.2012 r. lub do wyczerpania środków. - modernizacja dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem. Wykonawca: BRIKBAU Anna Nowacka z Kórnika. Prace realizowane na bieżąco. Wartość zamówienia: 270.000,00 zł. Termin wykonania: do 15.12.2012 r. lub do wyczerpania środków. - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca: COMPLEX-INSTAL - M. Grygier ze Śremu. Wykonano między innymi modernizacje sieci pomiędzy ulicami Powstańców Wlkp., Mickiewicza i Promenadą, awarię na ulicach Nadbrzeżnej, Wiosny Ludów, Bema, Staszica, Wielkiej Rzeźnickiej oraz mniejsze prace konserwacyjne. Wartość zamówienia 299.234,00 zł. Termin wykonania: 15.12.2012 r. lub do wyczerpania środków. - utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2012 r. Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia 90.000,00 zł. Termin wykonania: 28.12.2012 r. lub do wyczerpania środków. - aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - budowa Promenady etap II oraz przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Śremie. Wykonawca: BRUKARSTWO Kasprzak z Koźmina Wlkp. Wartość zamówienia: 2.945.450,82 zł. Termin wykonania 31.08.2013 r. - opracowanie planu organizacji ruchu i oznakowania ulic na terenie miasta Śrem. Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia: 100.00,00 zł. Planowany termin wykonania 31.08.2012 r. - budowa ul. Michałowskiego w Śremie. Wykonawca: Komplex-Bruk ze Śremu. Wartość zamówienia: 461.822,82 zł. Prace zakończono i zgłoszono do odbioru. - budowa ul. Parkowej w Mórce. Wykonawca: Bruk-Pol Piaski. Wartość zamówienia: 631.937,26 zł. Termin wykonania: 30.09.2012 r. |
| inne | - otrzymano dofinansowanie z POKL na projekt Edukacja twoją szansą – wsparcie uczniów i uczennic z gminy Śrem – okres realizacji 1 września 2012 do 31 lipca 2013 – kwota dofinansowania 698.066,00 zł - otrzymano dofinansowanie wyposażenia świetlic z PROW na: Mechlin – dofinansowanie 8.750,00 zł, Niesłabin 14.280 zł oraz Pysząca 15.820 zł, modernizacji podłogi w świetlicy w Górze – kwota dofinansowania 21.619,00 zł - rozliczenie Mechlina i Krzyżanowa z PROW w trakcie, - zgłoszono deklarację do projektu Cyfryzacja Administracji Samorządowej działanie 5.2 PO IG - w przygotowaniu wniosek na drogę w Niesłabinie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, - przełożenie istniejącej nawierzchni brukowej na terenie wsi Nochowo o pow. 650 m2. Wartość zamówienia 21 272,14 zł. Termin wykonania 16.08.2012 r. Wykonawca: KOST – BRUK Małgorzata Adamczyk Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane, - utwardzenie terenu wraz z dostawą i montażem 21 ławek antywandalowych na terenie Miejskiego Parku Ekologicznego im. Puchalskiego w Śremie. Wartość zamówienia 16 800,00 zł. Termin wykonania 27.08.2012 r. Wykonawca: PGK w Śremie Sp. z o.o. Prace zostały wykonane i odebrane, - koszenie i usuwanie odrostów krzewów liściastych wzdłuż ,,Promenady”. Wartość zamówienia 4 500,00 zł. Termin wykonania 31.08.2012 r. Wykonawca Firma Ogrodnicza ,,CENTPOL” Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane, - remont pomnika rozstrzelanych w Zbrudzewie oraz pomnika Dobosza w Parku Miejskim w Śremie. Wartość zamówienia 79 697,58 zł. Termin wykonania 14.09.2012 r. Wykonawca: ,,AS” Piotr Frąckowiak Gostyń. Prace zostały wykonane i odebrane, - odtworzenie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej o pow. 96 m2 we wsi Pysząca. Wartość zamówienia 9 216,00 zł. Termin wykonania 6.09.2012 r. Wykonawca: PW. EKO – DRÓG Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane, - montaż słupków do gry w siatkówkę oraz bramek na boisku sportowym we wsi Mechlin. Wartość zamówienia 4 920,00 zł. Termin wykonania 14.09.2012 r. Wykonawca: AR. SPORT S.C. Śrem.Prace zostały wykonane i odebrane, - dostawa i montaż 5 szt. wiat przystankowych, dwie dla wsi Borgowo i trzy dla wsi Ostrowo. Wartość zamówienia 17 220,00 zł. Termin wykonania 30.07.2012 r. Wykonawca: Z.W. ,,SOPEL” Białe Błota. Prace zostały wykonane i odebrane, - złożono 295 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na ogólną wartość 295 016,46 zł. - 30 września mija termin składania przez sołtysów wniosków w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013, - podłączono Śremskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Śremie Sp. z o.o. do sieci ŚREMAN, |

V. Gospodarka nieruchomościami.

| sprzedaż | - sprzedano w trybie przetargowym cztery nieruchomości położone w Śremie przy ul. Kopernika przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą, |
| --- | --- |
| najem | - wynajęto w trybie bezprzetargowym część nieruchomości stanowiącej stadion w Parku im. Powstańców Wielkopolskich z przeznaczeniem na organizację pikniki żużlowego, |
| inne | - zbyto w drodze darowizny 2 działki gruntu o łącznej powierzchni 192m2, położone w Dalewie zajęte pod drogę powiatową, |

VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

| oświatowe | - 1 września Burmistrz uczestniczył w uroczystym otwarciu roku szkolnego 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Śremie, - zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2012 Burmistrza Śremu z dnia 10 września 2012r. zmieniającym Zarządzenie Burmistrza Śremu w sprawie ustalenia terminu składania wniosków celem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” termin składania wniosków został wydłużony do 15 października 2012r. |
| --- | --- |
| kulturalne | - 1 września 2012r. uczciliśmy 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. NMP Wniebowziętej, potem na Placu 20-go Października odbyła się część oficjalna obchodów. Po odegranym hymnie, głos zabrał Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, który przypomniał losy śremskich rodzin i rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców miasta. Po wystąpieniu Burmistrza nastąpiło składanie wiązanek. - 14 września odbył się II Przystanek I Love Śrem Muzyczne Horyzonty. Na warsztatach, jakie rozpoczęły się o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 4 najmłodsi mieli okazję poznać historię bluesa, prowizoryczne instrumenty muzyczne; na jakich grano, gdy rodził się blues; oraz piosenki bluesowe. Podczas jam session, które rozpoczęło się o godz. 15.00 na ulicy Kościuszki każdy chętny mógł zaprezentować swoje muzyczne talenty. Nie zabrakło perkusistów, basistów, gitarzystów. O godz. 18.00 rozpoczęły się koncerty na placu 20 października. W tym roku na imprezie połączonej z Polskim Dniem Bluesa w Śremie wystąpiły śremskie zespoły - Camping Hill i The Merss, oraz gwiazda wieczoru - The Soul Catchers International. - 15 września br. na dworcu kolejowym w Śremie odbyła się kolejna impreza skierowana do miłośników transportu szynowego – II Piknik Kolejowy. Główną atrakcją imprezy był okolicznościowy przejazd pociągiem po nieczynnej trasie Śrem – Czempiń – Śrem. Skład złożony z lokomotywy oraz zestawu trzech wagonów piętrowych przewiózł ponad półtora tysiąca pasażerów. - 22 września w Stanicy Harcerskiej STOKROTKA w Grodzewie, Burmistrz Śremu uczestniczył w uroczystościach poświęconych jubileuszowi 100-lecia Harcerstwa Śremskiego. Na uroczystym ognisku pojawili się także obecni i byli instruktorzy oraz harcerze. - 23 września w godz. 14:00 – 19:00, odbyła się impreza kulturalna: Promenada jak za dawnych lat – BICYKLE NAD WARTĄ. Po otwarciu imprezy przez Burmistrza Śremu, rozstrzygnięto konkurs CYKLISTA Z ROWEREM Wśród atrakcji znalazł się również koncert Orkiestry Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego w Śremie, zespołu CAPELLA CANTA BRASS i uczestników Wielkopolskiego Konkursu Piosenki Retro GAJÓWKA 2012, uczennice z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie wystąpiły w pokazie mody ECHA EGIPTU. |
| sportowe | - na podstawie zapisów Uchwały Nr 15/IV/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem, poinformowano kluby i stowarzyszenia sportowe prowadzące działania z zakresu sportu na rzecz mieszkańców gminy Śrem i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, o możliwości występowania do Burmistrza Śremu o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2013r. w terminie do 30 września 2012 r. - 23 września na Stadionie Miejskim, odbył się V Piknik Żużlowy, który przyciągnął do Parku Powstańców Wielkopolskich miłośników żużlu. Na śremskim stadionie rywalizowała czołówka najlepszych żużlowców z wielkopolskich klubów. Zawodnicy zmierzyli się w kilku konkurencjach dostarczając widzom wiele emocji i wrażeń. - od 20. do 23.09. 2012r. przedstawiciele gminy Śrem przebywali w mieście partnerskim Bergen celem udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej MIKST 2012. |
| inne | - 22.09. doszło do podpisania międzynarodowego programu współpracy zagranicznej na 2013r. oraz do podpisania deklaracji dalszej współpracy na płaszczyźnie kulturalno-sportowo-edukacyjnej i inwestycyjnej przy współudziale miast partnerskich miasta Bergen, |

VI. Inne

| inne | - Gmina Śrem przystąpiła do projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” w roli jednego z 28 partnerów projektu, dla którego liderem jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Celem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnej, kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski, łączącego 690 km dróg wodnych naszego regionu w wodny szlak turystyczny. Projekt promować będzie przede wszystkim turystykę aktywną – wodną, walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych na jej trasie miast. Miejscem realizacji projektu jest województwo wielkopolskie oraz wybrane regiony w kraju i na terenie Europy. Grupami docelowymi są mieszkańcy Wielkopolski, województw ościennych oraz dużych miast i aglomeracji. Odbiorcami projektu będą również osoby uprawiające turystykę motorowodną i kajakową, właściciele łodzi płaskodennych, barek, itp. 23 sierpnia br. odbyło się spotkanie rady programowej projektu, która spośród wszystkich partnerów projektu wybrała na przewodniczącego Adama Lewandowskiego, Burmistrza Śremu. Podczas spotkania omówiono m.in. stan realizacji projektu - 24 sierpnia br. na zaproszenie Ogniska TKKF Sokół w Śremie Burmistrz uczestniczył w rozpoczęciu XX Międzynarodowego Pucharu Polski „Polska – Dania – Niemcy” w Kręglarstwie Parkietowym i XII Pucharu Starosty, - 26 sierpnia br. Burmistrz brał udział w Dożynkach Gminno – Powiatowych, które zorganizowano w Brodnicy oraz w Święcie Dziękczynienia za tegoroczne plony we wsi Wyrzeka, - 31 sierpnia br. Burmistrz uczestniczył w uroczystym otwarciu Niepublicznego Przedszkola „Leśna Polana” w Mechlinie, - 1 września br. na zaproszenie Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie Burmistrz brał udział w strzelaniu o godność Króla Żniwnego Okręgu Poznańskiego, - 2 września br. Burmistrz brał udział w uroczystościach dożynkowych w Mełpinie gm. Dolsk, - 4 września br, Burmistrz uczestniczył w spotkaniu podsumowującym wyprawę Muztagh Ata Expedition 2012, zorganizowanym przez Marcina Helaka, - 8 września br. Burmistrz brał udział w X Indywidualnym Turnieju Kręglarskim im. Andrzeja Ratajczaka zorganizowanym przez Ogniska TKKF Sokół w Śremie, - 9 września br. Burmistrz uczestniczył w IV Sportowym Czempionacie Polskich Młodych Koni pod Honorowym Patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zorganizowanym w Olszy przez Klub Jeździecki Agro – Handel Śrem, - 10 września br. Burmistrz uczestniczył w uroczystościach otwarcia Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w związku z zakończeniem projektu rewitalizacji - przy ul. Staszica 1, - 14 września br. Burmistrz brał udział w V Powiatowym Forum Wymiany Doświadczeń Organizacji Pozarządowych, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Technicznych i Starostę Śremskiego, - 14 września br. Burmistrz uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 125 – lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, - 15 września br. Burmistrz uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 10 – lecia Wspólnoty „Wiara i Światło Ło!Buziaki”, - 17 września br. Burmistrz na zaproszenie Dyrektora Regionu Zachodniego Banku Handlowego w Warszawie, Pana Henryka Przybylskiego brał udział w spotkaniu z Klientami Banku, - 19 września br. Burmistrz brał udział w VI Miniolimpiadzie dla osób niepełnosprawnych i wolontariuszy, zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, - 19 września br. Burmistrz brał udział w mityngu informacyjnym o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików, zorganizowanym przy współudziale Urzędu Miejskiego w Śremie, - 22 września br. Burmistrz uczestniczył w imprezie zamykającej rowerowy sezon turystyczny w regionie śremskim pn. „ Rowerem do Żurawca 2012” , zorganizowanym przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego, - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 33 zarządzenia, które stanowią załącznik do sprawozdania. |
| --- | --- |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101