Śrem,        listopada 2013r.

PAO.SP.0057.9.2013.DJ

Sprawozdanie  nr 9/2013

z działalności Burmistrza

za okres od 29 października 2013r. do 27 listopada 2013r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

| projekty wyłożone do publicznego wglądu | - mpzp we wsi Niesłabin i Zbrudzewo – ponownie wyłożony do publicznego wglądu od 29.11.2013 r. do 23.12.2013 r., uwagi przyjmowane będą do 08.01.2014 r. |
| --- | --- |
| projekty na etapie opiniowania i uzgodnień | - mpzp „Łęgi Mechlińskie” – w związku z wprowadzonymi zmianami przekazano ponownie do uzgodnienia, - mpzp we wsi Szymanowo – w związku z wprowadzonymi zmianami przekazano ponownie do uzgodnienia i zaopiniowania, - mpzp rejonu Jeziora Grzymisławskiego na terenie miasta Śrem – w przygotowaniu do przekazania właściwym organom i instytucjom celem uzgodnienia i zaopiniowania, - mpzp dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo – w przygotowaniu do przekazania właściwym organom i instytucjom celem uzgodnienia i zaopiniowania, |
| projekty przekazane radzie | - mpzp we wsi Dąbrowa i Grodzewo – przekazano do uchwalenia podczas listopadowej sesji, - mpzp trzech terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie – projekt uchwały o przystąpieniu do uchwalenia podczas grudniowej sesji, |
| inne | - mpzp we wsi Psarskie – trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze, - mpzp rejonu ul. Wiejskiej w Śremie – obwieszczono, ogłoszono i zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia planu, - mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin – obwieszczono, ogłoszono i zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia planu, - zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem – obwieszczono, ogłoszono i zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium, - mpzp w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej – zawiadomiono, ogłoszono i obwieszczono o przystąpieniu do sporządzenia mpzp, - uchwała w sprawie mpzp obszaru położonego w rejonie ulic Alei Solidarności i Jana Kilińskiego – weszła w życie z dniem 12.11.2013 r. |

II. Ochrona Środowiska.

| decyzje środowiskowe | - o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 800 sztuk tuczników 800 sztuk warchlaków, 1000 sztuk prosiąt oraz dwóch zbiorników na gnojowicę (600 m3 i 1800 m3) w Lucinach, - o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego REHAU: budowa hali magazynowo-produkcyjnej, rozbudowa utwardzonego placu składowego, budowa dodatkowego wjazdu na teren zakładu wraz z utwardzeniem, - o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu przemysłowego w postaci kabiny lakierniczo-suszarniczej przewidzianego do realizacji na terenie Zakładu produkcyjnego w Śremie przy ulicy Sikorskiego 29, |
| --- | --- |
| umowy (dotacje) | - podpisano 1 umowę na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, |
| inne | - rozstrzygnięto przetarg na zakup energii elektrycznej na lata 2014-2015 dla grupy zakupowej w skład, której wchodzą gminy Śrem, Krzywiń, Dolsk, Brodnica, Książ Wlkp., Jaraczewo oraz Powiat Śremski – wybrano ofertę firmy ENERGA OBRÓT SA za cenę w wysokości netto 0,2140 zł/kWh, - wykonano nasadzenia uzupełniające w pasie zadrzewieniowym z Dalewa do Rąbinia; - zlecono opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 9 placówek oświatowych, |

III. Dokumentacje, umowy.

| dokumentacje | - oświetlenie w Borgowie – W. Adamczewski, wykonane, - oświetlenie w Dobczynie - W. Adamczewski, wykonane, - oświetlenie w Pełczynie – W. Adamczewski, termin 15 grudnia, - projekt, zmiana sali gimnastycznej przy SP4 – Adrian Sójka, termin 31 grudnia, - 15 listopada 2013 r. nastąpił odbiór dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Łęgu, wykonawca AC Droga Adam Chmielewski, Róża 27A, 62-400 Słupca, wartość zlecenia 6.150,00 zł brutto. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013. - 8 listopada 2013 r. nastąpił odbiór dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w sołectwie Dobczyn, wykonawca Zakład Projektowania i Nadzoru Elektrycznego, Walenty Adamczewski, ul. Jeziorna 14, 62-400 Słupca, wartość zlecenia 2.214,00 zł brutto. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013. |
| --- | --- |

IV. Prace budowlano - remontowe.

| termomodernizacja budynków | - etap termomodernizacji SP6 zamurowanie i wymiana okien na sali sportowej – termin do 10 listopada, wykonawca Adam Hołderny, cena 89.662,33 zł – zakończone odbiór 8.11.2013 |
| --- | --- |
| oświetlenie | - budowa oświetlenia w Mechlinie – zakończone, - budowa oświetlenia w Mórce – po przetargu, wykonuje M. Janowski cena 45.316,04 zł termin 29.11.2013 |
| remonty budynków | - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców Wlkp. 1/1 w Śremie. Wykonawca: Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „SMOCZYK” Radzisław Smoczyk, ul. Jagienki 22, 64-100 Leszno. Wartość zamówienia: 39.980,00 zł. 20.11.2013 r. dokonano odbioru prac, - remont lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 16/1 w Śremie. Wykonawca: Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „SMOCZYK” Radzisław Smoczyk, ul. Jagienki 22, 64-100 Leszno. Wartość zamówienia: 74 073.95 zł. Termin zakończenia prac: 16.12.2013 r. - 30 października br. podpisano Aneks nr 1 do umowy o roboty budowlane na remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Wyrzece z firmą P.H.B. „FLORCZYK” Arkadiusza Florczyka, ul. Powstańców Wlkp. 34, 63-810 Borek Wlkp. za kwotę 104.961,31 zł brutto. Ustalono termin zakończenia robót na 30 listopada 2013 r. |
| budowa, dróg, ulic, chodników | - przebudowa ul. Osiedlowej w Niesłabinie. Wykonawca: Komplex – Bruk ze Śremu. Wartość zamówienia: 686.721,99 zł. Termin wykonania: 15.11.2013 r. Odbiór prac zaplanowano na 29.11.2013 r. |
| remonty dróg, ulic, chodników | - utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2013 r. Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu.Wartość zamówienia 98.000,00 zł. Termin wykonania: 15.12.2013 r. lub do wyczerpania środków, - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca: Complex – Instal M. Grygier ze Śremu. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2013 r. lub do wyczerpania środków. |
| inne | - złożono wniosek konkursowy do projektu Cyfryzacja Administracji Samorządowej działanie 5.2 PO IG – rozstrzygnięcie do końca roku, - złożono 5 wniosków do PROW na altany w Bodzyniewie, Grodzewie, Lucinach, Niesłabinie, Pysząca, - 22 października br. odbyło się spotkanie Sołtysów w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Pełczynie. Omówione zostały bieżące sprawy poszczególnych sołectw gminy Śrem. - 25 października br. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się szkolenie dla sołtysów z realizacji ustawy o funduszu sołeckim prowadzone przez p. Piotra Koźmińskiego z Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners z Poznania, - 29 października br. nastąpił odbiór dostawy i montażu urządzeń zabawowych dla wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem. Wykonawcą jest firma SUN+ Agnieszka Turowska, Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63/013, 62-006 Kobylnica, a kwota zlecenia to 131.466,09 zł brutto, - trwa proces wysyłania korespondencji dla właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Śrem, - 5 listopada br. wykonano wymianę studni wodomierzowej w świetlicy wiejskiej w Wyrzece, Wykonawca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. za kwotę 1.500 zł brutto. - 12 listopada br. dokonano odbioru budowy ogrodzenia piłkołapu na boisku wiejskim w Kalejach. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2013, - do 15 listopada br. zostały wykonane przeglądy budowlane roczne i 5-letnie oraz przeglądy instalacji elektrycznych dla obiektów świetlic wiejskich na terenie gminy Śrem, - 20.11.2013 r. ogłoszono przetarg na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie gminy Śrem. Otwarcie ofert nastąpi 29.11.2013 r. - trwa przygotowanie procedury przetargowej na stałą pielęgnację i bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy Śrem oraz obiektów sportowych na terenie sołectw, - zgodnie z zawartą umową z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie 20 listopada br. zostały zakończone roboty konserwacyjne urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Śrem, |

V. Gospodarka nieruchomościami.

| sprzedaż | sprzedano: - w trybie przetargowym, nieruchomość położoną w Śremie przy ul. Przemysłowej, przeznaczoną pod tereny mieszkaniowe (umowa z dnia 14.11.2013r.); - w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 4, usytuowany w budynku przy ul. A. F. Modrzewskiego 1 w Śremie, o powierzchni użytkowej 73,70 m2 wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej zabudowanej przedmiotowym budynkiem (umowa z dnia 07.11.2013r.). |
| --- | --- |
| inne | - nabyto w drodze darowizny nieruchomość gruntową, oznaczoną ewidencyjnym numerem działki 133/6, o powierzchni 9692m2, położoną w Gaju, z przeznaczeniem na poszerzenie schroniska dla zwierząt (umowa z dnia 13.11.2013r.). |

VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

| oświatowe | - w październiku złożono wniosek o dofinansowanie budowy i modernizacji placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w trzech placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 6, - podpisano umowę na realizację zajęć z języka angielskiego w czterech gminnych przedszkolach w ramach bezpłatnych zajęć dodatkowych. Zajęcia rozpoczęły się od 4 listopada br. a realizuje je Szkoła J. Angielskiego Agnieszka Horyza. |
| --- | --- |
| kulturalne | - 6 listopada br. odbył się Międzynarodowy Listopad Poetycki organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy, - 11 listopada br. Burmistrz i Zastępca Burmistrza uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, - od 15 do 17 listopada br. w Kinoteatrze „Słonko” odbył się III Międzynarodowy Weekend Filmowy zorganizowany przez Śremski Ośrodek Kultury, |
| sportowe | - w ramach Programu Współpracy Zagranicznej w dniach 21 – 24 listopada br. odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Rożnowie, |
| inne | - w ramach Programu „Rodzina 3+” zostało złożonych 218 wniosków(rodzin) o wydanie karty „Rodzina 3+”. Do programu przystąpiło 28 Partnerów oferujących na lokalnym rynku zniżki na towary i usługi, |

VI. Inne

| inne | - 6 listopada br. na zaproszenie Starosty Śremskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Burmistrz uczestniczył w XII Forum Przedsiębiorców Powiatu Śremskiego. Podczas spotkania przedstawiono m.in. : możliwość kształcenia pracowników w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, finansowanie działalności gospodarczej, wsparcie przedsiębiorców w ramach inicjatywy „JEREMIE”, omówiono także sytuację na lokalnym rynku pracy oraz losy przedsiębiorców powstałych dzięki środkom finansowym uzyskanym z PUP w Śremie w latach 2004 – 2011, - 7 listopada br. w sali widowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie Zastępca Burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny spotkał się z członkami Koła Emerytów i Rencistów przy Międzyzakładowym Związku Zawodowym Hutników. Zastępca Burmistrza Śremu przekazał relacje z ostatnich działań podejmowanych przez samorząd. Bartosz Żeleźny wysłuchał zgłaszanych uwag w sprawach dotyczących problemów codziennych członków koła. Zastępca odpowiedział na wszystkie pytania zadane podczas spotkania. Na zakończenie zostały przedstawione zamierzenia gminy na rok 2014 . - 8 listopada br. społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących uczciła tradycyjnym polonezem na rynku w Śremie Święto Niepodległości. Z ulicy Poznańskiej na śremski rynek uczniów wprowadziła Katarzyna Sarnowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie, nauczyciel historii oraz inicjator patriotycznego przedsięwzięcia. Na rynku dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Piotr Mulkowski wspomniał dzieje śremskiego rynku oraz walk śremian o niepodległą Polskę, natomiast Zastępca Burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny podkreślił znaczenie wśród młodych pokoleń patriotyzmu i pamięci o śremianach, którzy złożyli największą ofiarę za wolność Ojczyzny. Na zakończenie uczestnicy wydarzenia patriotycznego mogli wysłuchać krótkiego występu artystycznego. - 9 listopada 2013r. Burmistrz i Zastępca Burmistrza uczestniczyli w Memoriale Antoniego Taciaka i Floriana Łuszczewskiego, - 13 listopada br. Burmistrz brał udział w spotkaniu nt. realizacji projektu rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin oraz spraw związanych z Porozumieniem Międzygminnym. Spotkanie odbyło się w Witaszyczkach gm. Jarocin, - 14 listopada w siedzibie SGiPW Burmistrz brał udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski. Podczas posiedzenia omówiono m.in. podział środków unijnych programów finansowych na rolnictwo i obszary wiejskie oraz sprawy bieżące komisji, -14 listopada br. odbyło się Spotkanie Obywatelskie w Klubie Integracji Społecznej zorganizowane w partnerstwie z Fundacją Obywatelską Bazar realizującą projekt finansowany przez MPiPS w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013. Na spotkaniu poruszano różnorodne tematy: seniorzy podjęli dyskusję z panią Neli Rokita o dobrej jakości życia i pielgrzymowaniu, burmistrz Śremu Adam Lewandowski i profesor dr hab. Waldemar Łazuga mówili, dlaczego z wiekiem wszyscy stajemy się pasjonatami i historykami, a mecenas Jacek Buczkowski przedstawił zagadnienia prawa majątkowego, - 15 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Śremie zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminą Śrem reprezentowaną przez burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego a Centrum Medycznym Medeus, reprezentowanym przez członka zarządu Krzysztofa Olszaka. Przedmiotem porozumienia było ustanowienie współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Śrem. Centrum Medeus będzie organizować bezpłatne wykłady otwarte z zakresu edukacji zdrowotnej połączone z badaniami przesiewowymi. Do udziału w wykładach oraz stosowania profilaktyki zdrowotnej zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Śrem. Informacje o poszczególnych przedsięwzięciach dostępne będą na plakatach, - 15 listopada br. Burmistrz uczestniczył w przedstawieniu pt. „Przedziwna historia Św. Elżbiety” zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole „Niezapominajka” z okazji Dnia Patrona Przedszkola, - 15 listopada br. w Sali Bazar odbyło się seminarium pt. „Zintegrowany System dla zdrowia psychicznego”, którego organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, - 20 listopada br. Burmistrz brał udział w międzyprzedszkolnym przeglądzie teatrzyków dziecięcych „Przedszkolak widem i aktorem” pod hasłem „Z lokomotywą Pana Tuwima świetna zabawa się zaczyna”, - 21.11. br. Burmistrz uczestniczył w szkoleniu nt. roli i odpowiedzialności Powiatowych Rad Zatrudnienia w kształtowaniu polityki rynku pracy, zorganizowanym przez Powiatową Radę Zatrudnienia. Szkolenie odbyło się w Boszkowie, - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 13 zarządzeń. |
| --- | --- |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101