Śrem,        stycznia 2014r.

PAO.SP.0057.1.2014.DJ

Sprawozdanie  nr  1/2014

z działalności Burmistrza

za okres od 28 grudnia 2013r. do 29 stycznia 2014r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

| projekty wyłożone do publicznego wglądu | - mpzp „Łęgi Mechlińskie” – wyłożony do publicznego wglądu od 08.01.2014 r. do 31.01.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 17.02.2014 r. |
| --- | --- |
| projekty na etapie opiniowania i uzgodnień | - mpzp rejonu Jeziora Grzymisławskiego na terenie miasta Śrem, - mpzp dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo, |
| projekty przekazane radzie | w przygotowaniu do przekazania na posiedzenie sesji w lutym: - mpzp we wsi Niesłabin i Zbrudzewo, - zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem, - zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin, |
| projekty w trakcie opracowania | - mpzp rejonu ul. Wiejskiej w Śremie, - mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin, - zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem, - mpzp w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej, - mpzp trzech terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie, |
| inne | - mpzp we wsi Psarskie – w związku z brakiem zgody Ministra Rolnictwa ws. zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na inne cele, rozważana jest możliwość odstąpienia od dalszej procedury, - mpzp we wsi Szymanowo – trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na inne cele, - uchwała w sprawie mpzp we wsi Dąbrowa i Grodzewo – weszła w życie z dniem 28.01.2014 r. |

II. Ochrona Środowiska.

| umowy (dotacje) | - podpisano 1 umowę o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, |
| --- | --- |
| inne | - w 5 szkołach ruszyła realizacja projektu EURONET 50/50 Max, która trwać będzie co najmniej 2 lata; projekt koordynowany jest przez stowarzyszenie ENERGIE CITES, - uruchomiono zamówienie uzupełniające zakupu energii dla nowych 4 obwodów oświetleniowych oraz ŚDS, - rozpoczęły się prace nad wprowadzaniem do bazy danych energetycznych informacji o oświetleniu ulicznym, |

III. Dokumentacje, umowy.

| dokumentacje | - zmiana sali gimnastycznej przy SP4 – Adrian Sójka, termin - 31 marca 2014 r. - oświetlenie ul. Grunwaldzka dojście do KOMED – Grzegorz Zieliński – 3.500 zł termin 30 maja br. - remont lokalu przy ul. Dudkiewicza 1/2. Wykonawca TEPES Łukasz Nowaczyk. Wartość zamówienia 1.600 zł z terminem realizacji do 14 lutego 2014 r. - remont lokalu przy ul. Wielka Rzeźnicka 13/6. Wykonawca TEPES Łukasz Nowaczyk. Wartość zamówienia 1.600 zł z terminem realizacji do 14 lutego 2014 r. |
| --- | --- |

IV. Prace budowlano - remontowe.

| budowa oświetlenia | - budowa oświetlenia ul Strusia – L. Klak, cena 29.500,10 – 30 kwietnia br. - budowa oświetlenia w Dobczynie –M. Janowski cena 15.998,00 – 31 marca br. |
| --- | --- |
| remonty budynków | - zabezpieczenie dachu budynku w świetlicy wiejskiej w Olszy i Ostrowie. Wykonawca: PPHU RAD JAN, Janusz Radziejewski, ul. Kossaka 24, 63-100 Śrem, wartość zlecenie to 8.230,00 zł brutto. Termin wykonania 31 stycznia 2014 roku, |
| budowa, dróg, ulic, chodników | - budowa ścieżki od jeziora do Al. 750-lecia. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazano do zespołu prawnego celem przeprowadzenia procedury przetargowej. Wartość zamówienia 100.000,00 zł. |
| remonty dróg, ulic, chodników, modernizacja sieci kanalizacyjnej, | - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca: Complex – Instal, M. Grygier ze Śremu. Wartość zamówienia: 150.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, - utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2014 r. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazano do zespołu prawnego celem przeprowadzenia procedury przetargowej, przetarg odbędzie się 24 stycznia br. Wartość zamówienia 100.000,00 zł. Termin wykonania: 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, - modernizacja dróg asfaltowych, modernizacja dróg gruntowych, modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na rok 2014. Wnioski o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przekazano do zespołu prawnego celem przeprowadzenia procedur przetargowych, przetargi odbędą się 29 stycznia br. Wartość zamówień: 300.000,00 zł dla dróg gruntowych oraz po 150.000 zł dla dwóch pozostałych. Termin wykonania: 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, |
| inne | - złożono wniosek konkursowy do projektu Cyfryzacja Administracji Samorządowej działanie 5.2 PO IG – odwołanie od oceny (liczba punktów) w toku, - złożono 5 wniosków do PROW Lider Zielonej Wielkopolski na altany w Bodzyniewie, Grodzewie, Lucinach, Niesłabinie, Pysząca – wnioski rozstrzygnięte pozytywnie – realizacja w 2014 r. - została zawarta umowa z Aresztem Śledczym w Śremie, ul. Wawrzyniaka 6 w sprawie współdziałania w procesie zatrudniania skazanych tak, aby praca sprzyjała resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwiła osiągnięcie właściwych efektów ekonomicznych i korzyścią społecznych. - 30 grudnia 2013 roku została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., ul. Parkowa 6 na utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie gminy Śrem przez okres 24 miesięcy od 1 stycznia 2014 roku: - I część – Osiedle Jeziorany - kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć 155 520,00 zł, - II część - Osiedle Helenki – kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć 103 680,00 zł, - III część – Lewobrzeżna część miasta Śrem – kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć 194 400,00 zł, - IV część – Prawobrzeżna część miasta Śrem – kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć 194 400,00 zł, - V część – Sołectwa Nochowo, Psarskie, Zbrudzewo – Kwota wynagrodzenia nie może przekroczyć 103 680,00 zł ,0 - w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa Pana Piotra Kaźmierczaka 7 stycznia 2014 roku o godz. 19.00 odbyły się wybory nowego sołtysa. Sołtysem wsi Kawcze został Pan Bogdan Borczyński, zam. Kawcze 27, - 7 stycznia 2014 r. została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju z Fundacją „Dr Lucy” z siedzibą w Śremie, ul. Mickiewicza 33. Termin realizacji zadania publicznego: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania: 511 000,00 zł, - 7 stycznia 2014 r. została zawarta umowa z Lecznicą dla Zwierząt „VETICUS” z siedzibą w Śremie, ul. Chełmońskiego 20, na wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu całodobowej gotowości do zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Śrem. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Koszt realizacji zadania to 21.960,00 zł, - 7 stycznia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Firmą Ogrodniczą „Centpol”, ul. Kilińskiego 2a, 63-100 Śrem na całoroczną pielęgnację zieleni oraz utrzymanie czystości wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego nad rzeką Wartą – Promenadą, całoroczną pielęgnację dwóch przyczółków z tablicami pamiątkowymi przy Moście 23 Stycznia, całoroczne utrzymanie obiektów – 2 witaczy gminy Śrem oraz utrzymanie w czystości 12 tablic informacyjnych na miejskiej trasie turystycznej po prawobrzeżnym Śremie. Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 r. Kwota realizacji zadania to 50 000,00 zł brutto, - 7 stycznia 2014 roku została zawarta umowa z Zakładem Usług Komunalnych „ŻUK” Alina Grebin, ul. Konstytucji 3 Maja 1/7, 63-100 Śrem na wykonanie zadanie „Prowadzenie szaletów miejskich w Śremie”. Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Koszt realizacji zadania to 39.600,00 zł, - został rozstrzygnięty przetarg na utrzymanie czystości i porządku w obrębie 144 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Śrem oraz które położone są na jej obszarze. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez TOTEM, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem. Koszt realizacji zadania to 37 791.36 zł za okres od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku, - 23 stycznia br. została zlecona usługa wykonania tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Dąbrowa. Wykonawca: Stolarstwa, Adam Hołderny, Mechlin, ul. Świerkowa 2, 63-100 Śrem. Wartość zlecenia to 1.420,00 zł brutto. Termin wykonania – 10 luty 2014 r. - 23 stycznia br. odbyło się spotkanie sołtysów gminy Śrem w Burmistrzem Adamem Lewandowskim w świetlicy wiejskiej w Niesłabinie. Podczas spotkania zostały omówione bieżące sprawy sołectw, - został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania: „Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Ogród” Konserwacja i budowa terenów zielonych, ul. Jasna 1, 63-100 Śrem. Wartość zamówienia to 142.375,34 zł brutto. Okres trwania to 01.03.2014-31.10.2015 r. |

V. Gospodarka nieruchomościami.

| sprzedaż | - w trybie przetargowym grunt o powierzchni 58m2, zlokalizowany w Śremie przy ul. Przemysłowej, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową (umowa z dnia 30.12.2013r.), - w trybie przetargowym grunt o powierzchni 1239m2, zlokalizowany w Śremie przy ul. Wielka Rzeźnicka, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową (umowa z dnia 30.12.2013r.); - w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego o powierzchni 73,50m2, usytuowany w budynku położonym w Śremie przy ul. A. F. Modrzewskiego 3 (umowa z dnia 17.01.2014r.). |
| --- | --- |
| najem | - w trybie bezprzetargowym pomieszczenie o powierzchni 37,5m2, usytuowane w budynku położonym w Śremie przy ul. Sikorskiego 21 (umowa z dnia 13.01.2014r.). |
| inne | - gmina Śrem darowała nieruchomość gruntową o powierzchni 2853m2 zabudowaną budynkiem oświaty, na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego (umowa z dnia 03.01.2014r.). |

VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe, społeczne.

| społeczne | - 31 grudnia 2013r. ogłoszono wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych nr 2, 9 i 11 w gminie Śrem w ramach otwartego konkursu ofert na 2014r. - 2 stycznia br. Burmistrz Śremu podpisał umowy dotacyjne z podmiotami prowadzącymi formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, - 3 stycznia 2014r. ogłoszono II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2014r. - 21 stycznia br. odbyło się spotkanie z laureatami konkursu szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Śrem „Zachowaj trzeźwy umysł 2013”, - 27stycznia 2014r. ogłoszono wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych nr 1, 3, 4, 5, 6a, 6b, 7, 8 i 10 w gminie Śrem w ramach otwartego konkursu ofert na 2014r. |
| --- | --- |

VI. Inne

| inne | 12 stycznia br. Burmistrz brał udział w Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Członków Koła PZW „Odlewnik” nr 129 przy Odlewni Żeliwa w Śremie, - 18 stycznia br. na zaproszenie UKS Śrem Burmistrz uczestniczył w otwarciu Turnieju rocznika 2005 i młodszych pn. „UKS ŚREM CUP 2014”. - 22 stycznia br. Burmistrz brał udział w odprawie rocznej podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie w 2013 roku, - 26 stycznia Burmistrz brał udział w Walnym Sprawozdawczym Zabraniu Członków Koła PZW Śrem „Miasto”, - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał zarządzeń. |
| --- | --- |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101