Śrem,       kwietnia 2014r.

PAOOR.0057.4.2014.DJ

Sprawozdanie  nr  4/2014

z działalności Burmistrza

za okres od 27.03.2014r.  do 23.04.2014r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

| projekty wyłożone do publicznego wglądu | - mpzp w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.04.2014 r. do 20.05.2014 r. uwagi przyjmowane będą do 05.06.2014 r., - mpzp dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo – w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody projekt poprawiono, po czym ponownie wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 04.04.2014 r. do 30.04.2014 r. uwagi przyjmowane będą do 15.05.2014 r. |
| --- | --- |
| projekty na etapie opiniowania i uzgodnień | - mpzp rejonu ul. Wiejskiej w Śremie, - mpzp trzech terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie, |
| projekty przekazane radzie | na posiedzenie sesji w kwietniu: - mpzp obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie – uchwała o przystąpieniu, - w sprawie odstąpienia od sporządzenia mpzp dla obszaru wsi Psarskie, na posiedzenie sesji w czerwcu: - mpzp terenu położonego w rejonie ulic Przemysłowej i Nowa Strzelnica w Śremie |
| projekty w trakcie opracowania | - mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin, - projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem, |
| inne | - uchwałę w sprawie mpzp „Łęgi Mechlińskie” wraz z materiałami formalno – prawnymi przekazano Wojewodzie celem oceny ich zgodności z przepisami prawnymi, - mpzp rejonu Jeziora Grzymisławskiego na terenie miasta Śrem – trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na inne cele, - mpzp dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo – trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na inne cele, - mpzp we wsi Szymanowo – trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na inne cele, - zakończono aktualizację zasobu GIS i dane są przygotowywane do udostępnienia, - zakończono wektoryzację Studium i przystosowano dane do zasobu GIS, - na wniosek Śremskiego Sportu rozpoczęto procedurę zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miejskiego w Śremie na lata 2010 – 2015 celem uzupełnienia go o projekt pn. „Adaptacja zdegradowanego wielofunkcyjnego obiektu sportowo – turystycznego na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej Śremu”, |

II. Ochrona Środowiska.

| decyzje środowiskowe | - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu mobilnych wyciągów do snowboardu i narciarstwa klasycznego przy ulicy Nowowiejskiego w Śremie, |
| --- | --- |
| umowy (dotacje) | - podpisano 3 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - gmina podpisała umowę z powiatem śremskim dotyczącą dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na rok 2014, |
| inne | - 28 marca wystawiono w sali Spółdzielni Mieszkaniowej dla dzieci z przedszkoli nr 2, 3, 5, i 7 spektakl o tematyce ekologicznej „Wielki psotki małej Dorotki”, - rozprowadzono za pośrednictwem sołtysów materiały edukacyjne dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest oraz udostępniono je również w siedzibie urzędu, - przeprowadzono inwentaryzację pomników przyrody na Promenadzie z wykorzystaniem pomiaru GPS – stwierdzono brak (usunięcie) 2 pomnikowych drzew – jesionu i olchy, - wyłożono do publicznego wglądu projekt Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) do 7.05.2014, - rozpoczęto wprowadzanie danych energetycznych dot. oświetlenia ulicznego do bazy danych, |

III. Dokumentacje, umowy.

| dokumentacje | - zmiana sali gimnastycznej przy SP4 – Adrian Sójka, termin przedłużony – 16 maja 2014 r. - oświetlenie ul. Grunwaldzka dojście do KOMED – Grzegorz Zieliński – 3.500 zł termin 30 maja br. - termomodernizacja SP6 – Konsulteko Jerzy Puch, Ewa Hoffman – 24.600 zł termin 30 czerwca br. - termomodernizacja USC – R. Mizera – 30.996 zł – 30 kwietnia br. - oświetlenie ul. Ogrodowa Nochowo – W. Adamczewski – 8.000 zł termin 30 czerwca br. - oświetlenie Krzyżanowo – W. Adamczewski – 4.000 zł termin 30 czerwca br. - oświetlenie ul. Łąkowa Niesłabin – W. Adamczewski – 3.000 zł termin 30 czerwca - oświetlenie ul. Chałubińskiego w Śremie – W. Adamczewski – 3.500 zł termin 1 września br. - oświetlenie POM w Śremie – G. Zieliński – 3.500 zł termin 30 lipca br. - przyłącze Plaża Miejska – W. Adamczewski – 3.500 termin 31 maja br. - przyłącze oświetlenia ul. Powstańców, Gostyńska – W. Adamczewski – 1.950 zł termin 31 lipca br. - oświetlenie ul. Owocowa Psarskie – W. Chrostek – 4.800 zł termin 31 lipca br. |
| --- | --- |

IV. Prace budowlano - remontowe.

| oświetlenie | - budowa oświetlenia ul Strusia – L. Klak, cena 29.500,10 – 30 kwietnia br. - budowa oświetlenia w Dobczynie –M. Janowski cena 15.998,00 – wykonane, - budowa oświetlenia w Borgowie – M. Janowski cena 29.520,00 – wykonane, |
| --- | --- |
| remonty budynków | - 8 kwietnia br. została podpisana umowa na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dutkiewicza1/2 w Śremie na kwotę 49 000,39 zł brutto i przy ul. Wielka Rzeźnicka 13/6 w Śremie za kwotę 39 790,20 zł brutto z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SMOCZYK” Radzisław Smoczyk, ul. Jagienki 22, 64-100 Leszno z terminem wykonania do 30.04.br. - 8 kwietnia odbyło się otwarcie kopert w związku z przetargiem nieograniczonym na remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Niesłabinie, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STOLARSTWO Adam Hołderny, Mechlin, ul. Świerkowa 2, 63-100 Śrem na kwotę 29 618,40 zł brutto z terminem realizacji do 30 kwietnia br, |
| budowa, dróg, ulic, chodników | -budowa ścieżki od jeziora do Al. 750-lecia w Śremie – etap I km 0+000 – 0+200. Wykonawca: KOMPEX-BRUK Kociałkowski Kurzawa ze Śremu. Wartość zamówienia: 96.721,20 zł. Roboty zakończono i odebrano. - budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie – etap I. 3 kwietnia br. odbyło się postępowanie przetargowe. Zespół Prawny wystąpił do dwóch Wykonawców o uzupełnienie ofert. Najtańsza oferta firmy KOMPEX-BRUK ze Śremu na kwotę 400.194,34 zł. Wysokość zabezpieczonych w budżecie środków: 394.050,00 zł. Termin wykonania: 30.06.2014 r. - budowa drogi w Dalewie – etap I od km 0+000 do 0+300. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego odbyło się 18.04.br. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 589.320,15 zł. Postępowanie zostało unieważnione i ogłoszone ponownie na zmniejszony zakres robót, Wysokość zabezpieczonych w budżecie środków: 297.000,03 zł. Termin wykonania: 31.07.2014 r. - modernizacja ul. Parkowej w Mórce. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazano do zespołu prawnego celem przeprowadzenia procedury przetargowej. Przetarg zaplanowano na 2.05.br. Wysokość zabezpieczonych w budżecie środków: 250.000,00 zł. Termin wykonania: 12.06.2014 r. - modernizacja chodnika i parkingu przy ul. Moniuszki w Śremie. Wykonawca INWEST-BRUK P. Tomczyk ze Śremu. Wartość zamówienia: 69.000,00 zł. Roboty zakończono i odebrano. - Chodniki na terenach wiejskich (łącznie z funduszem sołeckim). Wykonano, w miarę posiadanych środków finansowych odcinki chodników w Ostrowie, Borgowie, Pyszącej, ul. Topolowej Psarskie, ul. Leśna Błociszewo. Wykonany będzie jeszcze fragment chodnika w Wirginowie. - 4 kwietnia br. odebrano roboty: wykonanie chodnika przy drodze gminnej we wsi Wirginowo z firmą Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa INWEST_BRUK Paweł Tomczyk, ul. Ogrodowa 2A, 63-100 Śrem za kwotę 6.700,00 zł brutto. Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014, - 4 kwietnia br. odebrano roboty: na wykonanie chodnika przy drodze gminnej we wsi Błociszewo, ul. Leśna z firmą Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa INWEST-BRUK Paweł Tomczyk, ul. Ogrodowa 2A, 63-100 Śrem za kwotę 13.380,00 zł brutto. Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014, |
| remonty dróg, ulic, chodników | - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca: Complex – Instal, M. Grygier ze Śremu. Wartość zamówienia: 150.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków. - u trzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2014 r. Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia: 100.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, - modernizacja dróg asfaltowych na 2014 r. Wykonawca: BRICK-BAU Anna Nowacka z Kórnika. Wartość zamówienia: 150.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, - modernizacja dróg gruntowych na 2014 r. Wykonawca: CYNK E. Cynka i wspólnicy z Sosnowca. Wartość zamówienia: 300.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, - modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na rok 2014. Wykonawca: LECH-DRÓG L. Grześkowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 150.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, |
| inne | - złożono wniosek konkursowy do projektu Cyfryzacja Administracji Samorządowej działanie 5.2 PO IG – odwołanie od oceny – uznane – skierowano do ponownej oceny, - złożono 5 wniosków do PROW Lider Zielonej Wielkopolski na altany w Bodzyniewie, Grodzewie, Lucinach, Niesłabinie, Pysząca – wnioski rozstrzygnięte pozytywnie – realizacja w 2014 r. - od początku marca trwają prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej, - od marca rozpoczęły się prace w związku z zawartą umową na pielęgnację, konserwację i bieżące utrzymanie gminnych obiektów sportowych oraz gminnych terenów zieleni i rekreacji na terenie sołectw gminy Śrem z firmą OGRÓD Konserwacja i budowa terenów zielonych, ul. Jasna 1, 63-100 Śrem, - 28 marca br. zostało podpisane zlecenie na bieżącą eksploatację i dozór nad sprawnością techniczną 2 fontann w Śremie (ul. Piłsudskiego oraz Pl. 20 Października w Śremie) z firmą COMPLEX INSTAL Marcin Grygier, ul. Piłsudskiego 5/2, 63-100 Śrem za kwotę 17 933,40 zł brutto na okres od 1 maja br. do 31 października br. - 28 marca br. zostało podpisane zlecenie na oczyszczenie i utwardzenie miejsc pod montaż 10 szt. betonowych koszy na śmieci i ławek w pasie drogowym ul. Piłsudskiego i ul. Kilińskiego w Śremie z firmą AS Piotr Frąckowiak, ul. Kręta 33/2, 63-100 Śrem na kwotę 9.200,00 zł brutto z terminem realizacji do 30 kwietnia br. - 1 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się comiesięczne spotkania Sołtysów Gminy Śrem. W spotkaniu udział wziął kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Zdzisław Kruk, który przedstawił główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, - 1 kwietnia br. została podpisana umowa na ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń z firmą OGRODY GRZYWACZYK Pracownia Kształtowania Krajobrazu mgr inż. Piotr Grzywaczyk, ul. Gierymskiego 66, 63-100 Śrem za kwotę 79 874,00 zł brutto, termin realizacji usługi od 15 kwietnia do 31 października 2014 r. - 3 kwietnia br. nastąpił odbiór dostawy 10 szt. ławek bekonowych i 10 szt. koszy betonowych w celu zagospodarowania pasa zieleni wzdłuż ul. Piłsudskiego/Kilińskiego w Śremie z firmą KĘSBET, ul. Wolności 28a, 48-231 Lubsza. Kwota zlecenia to 10 731, 04 zł brutto, - 3 kwietnia br. została zawarta umowa na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Nochowie z firmą AR Sport, Radosław Nawrocki, ul. Kopernika 13D/45, 63-100 Śrem za kwotę 49 482,90 zł brutto z tego 14 802,80 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nochowo. Termin realizacji - 30 kwietnia 2014 roku, - 7 kwietnia br. sołectwo Olsza-Bystrzek dokonało zakupu gontu typu karpiówka w celu pokrycia dachu drewnianej altany za kwotę 1 489,41zł brutto. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, - 9 kwietnia br. został wybrany wykonawca na obsługę dwóch nowych linii komunikacyjnych – firma TOTEM Artur Strzelec, ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem za stawkę 4,80 zł brutto za 1 wozokilometr, nowe linie to linia nr 15 (Kaleje, Luciny) oraz linia nr 16 (Kadzewo, Bodzyniewo, Mórka), - w kwietniu rozpoczęły się prace związane z sadzeniem drzew i krzewów przy ulicy Chełmońskiego w Śremie. Wykonawca: FHU Wycinek Marcin Frąckowiak, ul. Kręta 33/2, 63-800 Gostyń. Prace realizowane są w ramach obowiązującej umowy na utrzymanie i pielęgnację zieleni w rejonie osiedle Helenki, - zawarto porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Śremie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. Do wykonywania prac zostało skierowanych 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Osoby będą wykonywać prace porządkowe i prace pielęgnacyjne zieleni na terenie gminy Śrem. Porozumienia zostało zawarte od 1 kwietnia do 31 października 2014 roku, |

V. Gospodarka nieruchomościami.

| sprzedaż | sprzedano: - w trybie przetargowym nieruchomość o powierzchni 1196m2, zlokalizowaną w Gaju, zabudowaną budynkiem poszkolnym (umowa z dnia 02.04.2014r.); - w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny o powierzchni 56,60m2, usytuowany w budynku położonym w Śremie przy ul. Ogrodowej 29 (umowa z dnia 28.03.2014r.). |
| --- | --- |
| najem | - wynajęto w trybie bezprzetargowym grunt o powierzchni 1m2, zlokalizowany w Śremie przy ul. Poznańskiej, przeznaczony pod automat spożywczy (umowa z dnia 14.04.2014r.). |
| inne | - nabyto w trybie administracyjnym nieruchomość o powierzchni 274m2, położoną w miejscowości Psarskie, przeznaczoną pod drogę (decyzja z dnia 27.03.2014r.). |

VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

| oświatowe | - 28 i 29 marca 2014 r. odbyły się XV Targi Edukacyjne w ramach Forum Współpracy Szkół i Pracodawców pod hasłem „Edukacja, Praca, Przyszłość”. Organizatorami targów byli: Urząd Miejski w Śremie, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Zespół Szkół Politechnicznych, |
| --- | --- |
| sportowe | - 6 kwietnia br. po raz 9 odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Zespołów Wiejskich o tytuł Burmistrza Śremu. Organizatorem turnieju był Urząd Miejski w Śremie oraz Śremski Sport sp. z o.o. Puchar Burmistrza Śremu zdobyła drużyna z Niesłabina. Zespół z Ostrowa wywalczył 2 miejsce a 3 miejsce zdobył zespół z Psarskiego. Najlepszym zawodnikiem Turnieju został wybrany Marcin Hojak z Niesłabina, a najlepszym bramkarzem został Bartosz Bręgiel z Binkowa, - 12 kwietnia br. w ramach rocznego programu współpracy zagranicznej na 2014r. odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej MIKST 2014, w którym na zaproszenie Burmistrza Śremu wzięły udział drużyny z miast partnerskich, |
| inne | - 5 kwietnia br. przy Obiekcie Sportowym w Śremie odbyły się bezpłatne badania mammograficzna dla kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, - 15 kwietnia br. w Przychodni MEDEUS przy ul. Powstańców Wlkp. 7G lok H odbyły się bezpłatne konsultacje neurologopedyczne, |

VI. Inne

| inne | - 27 marca br. Burmistrz i Zastępca Burmistrza uczestniczyli w uroczystej inauguracji kampanii z zakresu profilaktyki ruchu drogowego pn. „Poświęć chwilę – sprawdź promile”, - 31 marca br. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu nt. „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie” zorganizowanym prze Gimnazjum Nr 1 w Śremie, - początkiem kwietnia ruszyła trzecia edycja kampanii „Rowerowy Śrem”. Mieszkańcy zachęcani są do aktywnego wypoczynku na rowerze i zdrowego trybu życia poprzez m.in. uruchomiony już konkurs „Zwiedzaj region śremski” oraz rajdy „Rekreacyjne rowerowanie” ze Śremskim Sportem, - 2 kwietnia br. na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, ZSPiG im. Kana Pawła II w Dąbrowie oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Śremie, Burmistrz brał udział w otwarciu tradycyjnego Rajdu Rowerowego Szlakiem od Dębu mjr Floriana Dąbrowskiego w Śremie do Dębu Jana Pawła II w Dąbrowie w dziewiątą rocznicę śmierci i trzecią rocznicę beatyfikacji papieża Jana Pawła II, - 2 kwietnia br. Zastępcza Burmistrza uczestniczył w uroczystych obchodach Święta 6. batalionu chemicznego Sił Powietrznych w Śremie, - 7 kwietnia br. na zaproszenie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Burmistrz brał udział w uroczystym rozpoczęciu rozgrywek finałowych turnieju wojewódzkiego „Z podwórka na stadion”, które odbywały się na Stadionie Miejskim w Śremie, - 8 kwietnia br. Burmistrz Śremu wziął udział w Zjeździe Sprawozdawczo-Programowym Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, który odbył się w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, - 9 kwietnia br. Burmistrz uczestniczył w Zebraniu Przedstawicieli Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego im., Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, - 11 kwietnia br. Burmistrz brał udział w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „nadzieja” w Śremie, -11 i 12 kwietnia Burmistrz gościł w Śremie przedstawicieli Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Poznaniu, - 13.04.br. Burmistrz brał udział w uroczystym zakończeniu cyklu Grand Prix Śremu w sezonie 2013 – 2014, zorganizowanym przez Zarząd Klubu Sportowego WODNIK Śrem, - 15 kwietnia br. na zaproszenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie Burmistrz uczestniczył w uroczystym otwarciu stacji przeładunkowej na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Mateuszewie, - 17 kwietnia br. Burmistrz brał udział w spotkaniu Konwentu Burmistrzów Powiatu Śremskiego. Podczas spotkania przedstawiono m.in. informację dotyczącą bieżących problemów funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Śremie oraz omówiono sprawy bieżące Konwentu, - Burmistrz przyjął patronat nad: koncertem uczestników programu The Voice of Poland, zrealizowanego w celu charytatywnym przez Fundację „Mam marzenie” i Projekt „Góry marzeń”; Wiosenną Sesją Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych organizowaną przez Oddział Regionalny TUL w Poznaniu z siedzibą w Śremie, - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 9 zarządzeń, które stanowią załącznik do sprawozdania. |
| --- | --- |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101