Śrem,  05 czerwca  2014r.

PAOOR.0057.5.2014.DJ

Sprawozdanie  nr   5/2014

z działalności Burmistrza

za okres od 24 kwietnia 2014r.  do 4 czerwca 2014r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

| projekty wyłożone do publicznego wglądu | - mpzp w obrębie wsi Psarskie przy ul. Jarzębinowej – wyłożony do publicznego wglądu od 25.04.2014 r. do 20.05.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 05.06.2014 r., - mpzp we wsi Szymanowo – wyłożony do publicznego wglądu od 30.05.2014 r. do 24.06.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 11.07.2014 r. (Minister Środowiska wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na inne cele), - mpzp rejonu Jeziora Grzymisławskiego na terenie miasta Śrem – wyłożony do publicznego wglądu od 13.06.2014 r. do 07.07.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 24.07.2014 r. (Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na inne cele), |
| --- | --- |
| projekty na etapie opiniowania i uzgodnień | - mpzp rejonu ul. Wiejskiej w Śremie, - mpzp trzech terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie, - mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin, - zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem, |
| projekty przekazane radzie | - mpzp dla obszaru położonego we wsi Niesłabin i Zbrudzewo, - przystąpienia do sporządzenia mpzp terenu położonego w rejonie ulic Przemysłowej i Nowa Strzelnica w Śremie, - zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, |
| inne | - uchwała w sprawie mpzp „Łęgi Mechlińskie” weszła w życie z dniem 26.05.2014 r., - mpzp dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo – trwa procedura zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na inne cele (w wyniku zaskarżenia przez Burmistrza postanowienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, WIR zaopiniowała wniosek pozytywnie i przekazała Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego), - w wyniku obwieszczenia i ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu mpzp obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie wpłynęło 5 wniosków od osób fizycznych, które zostaną rozpatrzone podczas sporządzania projektu mpzp, - na wniosek Śremskiego Sportu rozpoczęto procedurę zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji obszaru miejskiego w Śremie na lata 2010 – 2015 celem uzupełnienia go o projekt pn. „Adaptacja zdegradowanego wielofunkcyjnego obiektu sportowo – turystycznego na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej Śremu”, |

II. Ochrona Środowiska.

| decyzje środowiskowe | - wydano decyzję zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego kurnika (dwóch odchowalni) dla istniejącej fermy Gospodarstwo Rolne Produkcja Drobiarska Norbert Pachura, - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu mobilnych wyciągów do narciarstwa wodnego, |
| --- | --- |
| umowy (dotacje) | - podpisano 3 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, |

III. Dokumentacje, umowy.

| dokumentacje | - modernizacja nawierzchni placu 20 Października w Śremie. Wykonawca: Zakład Projektowania i Realizacji Dróg mgr inż. Zenon Jurga, Dąbrowa – Dopiewo. Wartość zamówienia: 17.712,00 zł. Termin wykonania: 30.06.2014 r. - zmiana sali gimnastycznej przy SP4 – Adrian Sójka, termin przedłużony – 16 maja 2014 r. - nowy projekt termomodernizacji SP6 – Konsulteko Jerzy Puch, Ewa Hoffman – 24.600 zł termin 30 czerwca br. - termomodernizacja USC – R. Mizera – 30.996 zł – 30 maja br. - oświetlenie ul. Ogrodowa Nochowo – W. Adamczewski – 8.000 zł termin 30 czerwca, - oświetlenie Krzyżanowo – W. Adamczewski – 4.000 zł termin 30 czerwca, - oświetlenie ul. Łąkowa Niesłabin – W. Adamczewski – 3.000 zł termin 30 czerwca, - oświetlenie ul. Chałubińskiego w Śremie – W. Adamczewski – 3.500 zł termin 1 września, - oświetlenie POM w Śremie – G. Zieliński – 3.500 zł termin 30 lipca, - przyłącze oświetlenia ul. Powstańców, Gostyńska – W. Adamczewski – 1.950 zł termin 31 lipca, - oświetlenie ul. Owocowa Psarskie – W. Chrostek – 4.800 zł termin 31 lipca - 30.04.2014 r. odebrano dokumentację techniczną na remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Powstańców Wlkp. 1 w Śremie, w oparciu o ekspertyzę techniczną z 10.01.2014 r., - 21.05.2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Tylna 5/8 w Śremie (z uwzględnieniem zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe) z firmą Obsługa i Realizacja Budownictwa, ul. Kolberga 2, 63-100 Śrem za kwotę 4 920,00 zł. Termin realizacji do 31.07.2014 r. - 21.05.2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańska 9/5 w Śremie (z uwzględnieniem zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe) z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „FORMAT”, ul. Dembińskiego 1, 64-100 Leszno za kwotę 5 000,00 zł. Termin realizacji do 31.07.2014 r. - 30.05. br. nastąpił odbiór dokumentacji technicznej na budowę pawilonu rekreacyjnego na boisku sportowym w Mechlinie zgodnie z umową nr PRK/U/14/45 firma Usługi Budowlane Radosław Binkowski, Mechlin, ul. Dąbrowska 7, 63-100 Śrem, za kwotę 1 906,50 zł brutto, - 03.06.2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 5/6 w Śremie (z uwzględnieniem zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe) z firmą Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „FORMAT”, ul. Dembińskiego 1, 64-100 Leszno za kwotę 5 000,00 zł. Termin realizacji do 08.08.2014 r. |
| --- | --- |

IV. Prace budowlano - remontowe.

| budowa obiektów | - budowa 5 altan altany w Bodzyniewie, Grodzewie, Lucinach, Niesłabinie, Pysząca – termin wyk. 31 lipca br. |
| --- | --- |
| termomodernizacja budynków | - przetarg - termomodernizacja USC – planowany termin otwarcia ofert koniec czerwca, |
| modernizacja budynków | - przetarg - wygłuszenie sali sportowej w Dąbrowie – otwarcie 10 czerwca |
| oświetlenie | - planowana budowa oświetlenia do przychodni ul. Grunwaldzka – sierpień br. |
| remonty budynków | - 30.04.2014 r. odbył się odbiór robót – remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Niesłabinie, wykonawca STOLARSTWO Adam Hołderny, Mechlin, ul. Świerkowa 2,63-100 Śrem za kwotę 29 618, 40 zł brutto, - 07.05.2014 r. odbył się przetarg nieograniczony na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wawrzyniaka 5. Do realizacji prac wybrano firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SMOCZYK” Radzisław Smoczyk, ul. Jagienki 22, 64-100 Leszno za kwotę 47 531,16 zł. Termin realizacji do 30.06.2014 r. - 20.05.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Psarskim, |
| budowa,przebudowa dróg, ulic, chodników | - budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie – etap I. Wykonawca: Komplex-Bruk s.c. ze Śremu. Wartość zamówienia: 400.194,34 zł. Termin wykonania: 30.06.2014 r. - modernizacja ul. Parkowej w Mórce. Wykonawca: Komplex-Bruk s.c. ze Śremu. Wartość zamówienia: 238.000,00 zł. Termin wykonania: 12.06.2014 r. - chodniki na terenach wiejskich (łącznie z funduszem sołeckim). Wykonano, w miarę posiadanych środków finansowych odcinki chodników w Ostrowie, Borgowie, Pyszącej, Wirginowie, ul. Topolowej Psarskie, ul. Leśna Błociszewo, - przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie – etap I. Przetarg odbył się 28.05.br. Wpłynęły 3 oferty – najtańsza firmy Inwest-Bruk P. Tomczyk ze Śremu na kwotę 344.930,71 zł. Prace komisji w toku. Wysokość zabezpieczonych w budżecie środków: 247.000,03 zł. Termin wykonania: 15.08.2014 r. - przebudowa ulic Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie. Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazano do zespołu prawnego celem przeprowadzenia procedury przetargowej. Planowany termin przetargu – 09.06.br. Wysokość zabezpieczonych w budżecie środków: 2.679.849,16 zł, zaplanowane dofinasowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” – 3.000.000 zł. Termin wykonania: 30.11.2014 r. |
| remonty dróg, ulic, chodników | - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca: Complex – Instal, M. Grygier ze Śremu. Wartość zamówienia: 150.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, - utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2014 r. Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia: 100.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, - modernizacja dróg asfaltowych na 2014 r. Wykonawca: BRICK-BAU Anna Nowacka z Kórnika. Wartość zamówienia: 150.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe. - modernizacja dróg gruntowych na 2014 r. Wykonawca: CYNK E. Cynka i wspólnicy , z Sosnowca. Wartość zamówienia: 300.000,00 zł. Wyczerpane zostały środki finansowe. - modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na rok 2014. Wykonawca: LECH-DRÓG L. Grześkowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 150.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, |
| inne | - został doręczony materiał informujący o zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Śrem od 1 lipca 2014 roku. Zmianie ulegnie m.in. wzór deklaracji, schemat obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zaplanowano kontrole właścicieli nieruchomości położonych na terenach wiejskich w zakresie udokumentowania w formie umowy wykonywania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi, - Społeczna Komisja Mieszkaniowa zakończyła prace związane z kwalifikacją wniosków o lokale komunalne. Na listach znalazło się 18 rodzin, - 05.05.2014 r. nastąpił odbiór dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w Nochowie z firmą AR Sport, Radosław Nawrocki, ul. Kopernika 13D/45, 63-100 Śrem za kwotę 49 482,90 zł brutto z tego 14 802,80 zł pochodzi ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Nochowo, - 05.05.2014 r. odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów w Urzędzie Miejskim w Śremie. Sołtysi zostali poinformowani, że w najbliższym czasie zostanie przedstawiona kwestia ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez Gminę Śrem, - 6.05.2014 r. zostały odebrane prace zgodnie ze zleceniem na przeprowadzenie napraw uszkodzonych elementów urządzeń wchodzących w skład placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Śrem. Wykonawca Hydro-Wielkopolska, Place zabaw, ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina za kwotę 4 464,90 zł brutto, - 7.05.2014 r. zostało podpisane zlecenie na przeprowadzenie rocznych przeglądów technicznych urządzeń zabawowych wchodzących w skład 28 placów zlokalizowanych na terenie gminy Śrem. Wykonawca Sun+ Place zabaw, Agnieszka Turowska, Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63 box 013, 62-006 Kobylnica za kwotę 1 549,80 zł brutto z terminem realizacji do 31.05.2014 r. - 13.05.2014 r. sołectwo Gaj dokonało zakupu artykułów gospodarstwa domowego w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Gaju za kwotę 3 550,10 zł brutto. Przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014, - 16.05.2014 r. dokonano odbioru konstrukcji stalowej, która będzie pełnić funkcję magazynu na boisku sportowym w Lucianach. Wykonawca F.P.U.H. Bomstal, Szczyrzyc 64, 34 623 Jodłownik za kwotę 2 500,00 zł brutto, - 19.05.2014 r. zawarta została umowa z PUH Piotr Bajor na "Wycinkę drzew i krzewów oraz uporządkowanie terenu wzdłuż A. Solidarności w Śremie" za kwotę 29 160 zł. Ostateczny termin realizacji - do 31.10.2014. W ramach prac zostanie przygotowany teren pod nowe, kompleksowe nasadzenia na wysokości Miejskiego Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego oraz zostanie przerzedzone i uporządkowane zadrzewienie na łuku drogi od skrzyżowania z ul. Żurawią, - 20.05.2014 r. dokonano odbioru dostawy ławek i stołów dla sołectwa Kawcze. Wykonawca Ludwik –Tur, Ludwik Olejniczak, os. Wł. Łokietka 10/57, 61-616 Poznań za kwotę 4 950,00 zł brutto. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Kawcze, |

V. Gospodarka nieruchomościami.

| zakup | - dokonano zakupu gruntu położonego w Śremie przy ul. Bema, o powierzchni 71m2, przeznaczonego pod drogę (umowa z dnia 09.05.2014r.). |
| --- | --- |
| sprzedaż | - sprzedano w trybie przetargowym nieruchomość o powierzchni 3560m2, zlokalizowaną w Grzymysławiu, zabudowaną budynkiem stodoły (umowa z dnia 29.04.2014r.). |
| użyczenie | - użyczono na 1 dzień część nieruchomości stanowiącą płytę rynku na rzecz Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska (umowa z dnia 30.04.2014r.). |
| najem | wynajęto: - w trybie przetargowym grunt o powierzchni 256m2, zlokalizowany w Śremie przy plaży miejskiej, przeznaczony pod ogródek letni (umowa z dnia 30.04.2014r.); - w trybie bezprzetargowym pomieszczenia o powierzchni 97,98m2, zlokalizowane w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 12 w Śremie, na cele funkcjonującego przedszkola (umowa z dnia 30.05.2014). |
| inne | nabyto: - w trybie administracyjnym nieruchomość o powierzchni 5353m2, położoną w miejscowości Zbrudzewo, przeznaczoną pod drogę publiczną (decyzja z dnia 13.05.2014r.); - w drodze darowizny nieruchomości o łącznej powierzchni 7762m2, położone w miejscowości Zbrudzewo, przeznaczone pod drogi wewnętrzne (umowa z dnia 15.05.2014r.). |

VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

| oświatowe | - w kwietniu przeprowadzono 4 konkursy na dyrektorów w Szkole Podstawowej w Bodzyniewie, Szkole Podstawowej w Pyszącej, Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie oraz Gimnazjum Nr 1, |
| --- | --- |
| kulturalne | - 1 maja br. o godz. 12:00 na Placu 20 Października w Śremie miały miejsce uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski oraz 10-lecie wejścia Polski w Unii Europejskiej. Oprawę muzyczną wydarzenia powierzono Orkiestrze Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego w Śremie. Zaproszonych gości przywitał Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. W swoim przemówieniu przypomniał zebranym, jaka jest symbolika barw narodowych Rzeczypospolitej Polski, a także zaznaczył jak ważny jest fakt obecności Polski w Unii Europejskiej. Natomiast 3 maja 2014r. w kościele Garnizonowym, odbyła się uroczysta msza za Ojczyznę. - 6 maja br. o godz. 13:00 przed Parafią Najświętszego Serca Jezusowego w Śremie Burmistrz Śremu złożył kwiaty pod pomnikiem twórcy banków spółdzielczych, ks. Piotra Wawrzyniaka. Wydarzenie to, odbyło się w ramach III Dni Pracy Organicznej w 165 rocznicę urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka, - 10 maja br. na deptaku przy ul. Chłapowskiego odbył się Happening Czytelniczy pn. „Czytanie łączy pokolenia”. Organizatorem była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego w Śremie. Inicjatywa ta miała zachęcić mieszkańców do czytania książek. Podczas happeningu można było usiąść na leżakach i zapoznać się z literaturą ze Stoiska Wędrujących Książek. Dodatkowo młodsi uczestnicy mogli wziąć udział w zabawach plastycznych, zobaczyć doświadczenia chemiczne i obejrzeć przedstawienie Teatru Wariate, - 11 maja 2014. odbyły się uroczystości poświęcone Pamięci Ofiar Katyńskich z okazji 74 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W tym dniu odprawiona została msza święta w kościele NSJ, odczytany został Apel Poległych przy pomniku Ofiar Katyńskich, a spotkanie okolicznościowe z rodzinami ofiar katyńskich w restauracji uwieńczyło niedzielne obchody. - od 20 do 23 maja 2014r., odbył się w Śremie XXIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej – ŚREMSONG´ 2014. W Przeglądzie brali udział soliści; zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje, - 1 czerwca 2014r., na plaży miejskiej w Śremie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego i honorowym patronatem pary prezydenckiej RP. W programie nie zabrakło bezpłatnych atrakcji oraz występu takich gwiazd jak zespół Fasolki oraz finalisty ubiegłorocznej edycji programu X Factor, |
| sportowe | - 1 maja 2014 roku na Stadionie Miejskim przy ul. Poznańskiej w Śremie, odbył się III Turniej Piłki Nożnej im. Mariana Koniecznego o puchar Burmistrza Śremu, Starosty Śremskiego, Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, Prezesa Śremskiego Sportu i Klubu Relax. - 24 – 25 maja o godz. 9.00 na Stadionie Miejskim w Śremie, odbył się Ogólnopolski Turniej „Bocian Śrem Cup 2014” dla chłopców z rocznika 2003 i młodszych. Jego organizatorem był klub UKS Śrem we współpracy z KKS Lech Poznań pod Patronatem Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego. Do Śremu przyjechało 20 drużyn z różnych zakątków Polski oraz z Berlina. Podczas uroczystego otwarcia wystąpiły tancerki z grupy cheerleaderek z Adalbertusa Dalewo oraz wystąpił Liber ze swoimi największymi hitami. Dodatkowo wystąpił rekordzista Polski i Europy w trialu – Marcin Bugajewski, który pobił swój nieoficjalny rekord i pokonał poprzeczkę na wysokości 125 cm. Całość zwieńczył huczny pokaz fajerwerków. |
| inne | - 17 maja br. w godz. 15.00 – 18.00 w Obiekcie Sportowym ul. Staszica 1a w Śremie gmina Śrem zorganizowała festyn „Postaw na Rodzinę” w ramach Programu „Rodzina 3+”. Uczestnikami festynu były rodziny posiadające kartę rabatową 3+, - 21 maja otwarto nowy plac zabaw przy Przedszkolu Nr 2 „Słoneczna Gromada” w Śremie, - 27 maja br. w ramach obchodów „Światowego Dnia bez Tytoniu”, który przypada na 31 maja Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Śremie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Śremie, Starostwem Powiatowym w Śremie, Pielęgniarskim Ośrodkiem Medycyny Szkolnej „BASISMED”, zorganizowała happening. Uczestnikami happeningu były szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, |

VI. Inne

| inne | - 25 kwietnia br. Burmistrz uczestniczył w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, zorganizowanym przez Przedszkole Nr 5 „Mali Przyrodnicy”, - 25 kwietnia br. na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej Burmistrz uczestniczył w parkowym spotkaniu pokoleń z okazji śremskich obchodów Światowego Dnia Ziemi, - 26 kwietnia br. Burmistrz brał udział w uroczystym rozpoczęciu sezonu żeglarskiego 2014, - 28 kwietnia br. Burmistrz uczestniczył w gminnych obchodach Kanonizacji Jana Pawła II w Dąbrowie, - 30.04.2014r. Zastępca Burmistrza uczestniczył w uroczystym podsumowaniu rozgrywek Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2013/2014, - 7 maja br. Burmistrz brał udział w Forum Gospodarczym Metropolii Poznań. Było to doroczne spotkanie największych autorytetów środowisk samorządowych, naukowych oraz biznesu naszego regionu. Podczas Forum omówiono m.in. sprawy współpracy międzynarodowej, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Dodatkowo można było nieodpłatnie zasięgnąć konsultacji u ekspertów WRPO oraz specjalistów profesjonalnych firm doradczych, - 8 maja br. Burmistrz brał udział w spotkaniu pokoleń z okazji 69 rocznicy zakończenia II wojny Światowej w Europie, zorganizowanym przy Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Związek Żołnierzy WP, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, -10 maja br. Zastępca Burmistrz brał udział w XI Chóralnym Święcie Wiosny, zorganizowanym przez Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki, - 10 maja br. Zastępca Burmistrza Śremu brał udział w XXX edycji imprezy z cyklu „ROWEREM DO ….”, otwierającej rowerowy sezon turystyczny w regionie śremskim, - w ramach kampanii „Rowerowy Śrem” realizowanej przez gminę, trwa akcja pn. „Rekreacyjne Rowerowanie 2014”. Celem rajdów jest propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia, a także propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. W ramach akcji odbędzie się 12 rajdów rowerowych po okolicach Śremu, - we wtorek 13 maja br. w gminie Śrem gościł Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Podczas wizyty gospodarczej w Śremie Marszałek spotkał się z Burmistrzem Śremu Adamem Lewandowskim. Jednym z wiodących tematów były sprawy komunikacyjne oraz stan nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 310 przebiegającej przez gminę Śrem. Wizyta w Śremie była także okazją zapoznania się z polityką mieszkaniową prowadzoną przez samorząd, - 14 maja Burmistrz brał udział w konferencji nt. Delimitacji Obszarów Metropolitalnych. Celem konferencji był przegląd wykonanych w ostatnim czasie opracowań na temat delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich metropolii, zaprezentowanie stosowanych metod i kryteriów oraz wykorzystanie ww. delimitacji w praktyce, planowanie przestrzennego i zarządzania terytorialnego, szczególnie w kontekście realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, - 15 maja br. Burmistrz i Zastępca Burmistrza brali udział w uroczystym podsumowaniu Finału Regionalnego XXVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, - 16 maja br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w podsumowaniu programu „Bezpieczny Tydzień”, zorganizowanym pod patronatem Rady Programu „Bezpieczne Miasto”, - 17 maja br. Burmistrz brał udział w obchodach jubileuszu 50 – lecia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Koła w Śremie, - 23 maja br. Zastępca Burmistrza brał udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka, - 23 maja 2014r. Burmistrz brał udział w jubileuszu 70 – lecia powstania Jednostki Wojskowej 4430 w Śremie, - 27 maja br. podczas Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli, Burmistrz odebrał najwyższe odznaczenie honorowe Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, - 28 maja Burmistrz brał udział w Powiatowym Dniu Pola w Śremie, zorganizowanym przez ZDOO Wójtostwo, - Gmina Śrem oraz Komenda Powiatowa Policji w Śremie realizują projekt „Bezpieczny Senior”. Przedsięwzięcie ma na celu podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa osób starszych w gminie Śrem, przede wszystkim poprzez propagowanie właściwych zachowań. Cyklicznie organizowane są spotkania, podczas których seniorzy oglądają ten film i dyskutują nt. przeciwdziałania przemocy. Gmina wykonała gwizdki z logo Śremu dla seniorów, mające na celu zwrócenie uwagi przechodniów w trudnej sytuacji, - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 22 zarządzenia. |
| --- | --- |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101