PAO.SP.0055-5/06


Sprawozdanie Nr 5/06 

z działalności Burmistrza 

za okres od 02.05.06 r. do 02.06.06 r. 

I. Sprawy ważne, problemowe:

1. Wizyta  gości  z  Portugalii,  Włoch,  Francji,  Bułgarii,  Rumunii w  Urzędzie

    Miejskim w ramach programu COMENIUS.

2. 15.05.2006 r.   -   złożono   dalszych   5   wniosków   do  EFS  -  uaktywnienie 

    i  wspieranie młodzieży ze środowisk wymagających wsparcia.

3. Przygotowywane  są  decyzje  w  sprawie  stypendiów  -  850 decyzji, których 

    realizacja nastąpi do 31.08.2006 roku.

4. Wyniki egzaminów: szkoły podstawowe: okręg
62,5%, województwo 62,56%

    powiat 63%,  gmina 64%.

5. ŚREMSONG 2006 - ponad 1600 uczestników.

6. Spotkanie z organizacjami  pozarządowymi w sprawie wypoczynku letniego. 

7. Wykonanie  inwentaryzacji  pierwszego  piętra  budynku  stacyjnego  przy ul.

     Kolejowej w Śremie oraz opracowanie projektu budowlano  - wykonawczego 

     dla adaptacji pomieszczeń  na  lokale  socjalne. Przetarg odbył się 17.03.06.r.

     Wartość zamówienia 15.006 zł. Termin wykonania opracowania do 30.06.06.  

     W  dniu  19.05  br.  przyjęto   jeden   z   dwóch    przedłożonych    wariantów 

     rozwiązań.

8.  Trwają  prace  Społecznej  Komisji Mieszkaniowej - odbyło się pięć spotkań.

     Projekty list zostały  wywieszone  26.05.06 r. Termin odwołań do 09.06.06 r.

9.  W dniu 31.03.06 r. Rada Miejska w Śremie podjęła uchwałę w sprawie planu 

     potrzeb   w   zakresie   wykonywania   prac   społecznie   użytecznych   przez 

     bezrobotnych  bez  prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej na 

     2006 r. W  ramach  realizowanego  programu  zatrudnionych  zostało  5  osób 

     bezrobotnych  na  okres  7  miesięcy.  Prace zostały rozpoczęte od 05.04.06 r. 

     i potrwają do 27.10.06 r. Jeden bezrobotny w  ciągu  miesiąca przepracowuje 

     40 godzin. Ogółem w kwietniu i  maju  bezrobotni  przepracowali  270  godz.

10. Remont   lokali    mieszkalnych   przy   ulicy  :  Grota   Roweckiego   4/27  , 

     Modrzewskiego 6/7, Popiełuszki 20/2 i  Gostyńskiej  25.  Przetarg  odbył  się 

     16.03.06 r.  Wartość  zamówienia  34.875,01  zł.   Prace  zostały  zakończone 

     i  odebrane  w  dniu  09.05.06 r. Lokal  został  zasiedlony. 

11.Remont  lokali  mieszkalnych  przy  ul.  Nadbrzeżnej  9  i Powstańców Wlkp.

    10/5. Przetarg odbył się 21.03.06 r. Wartość zamówienia  23.897,89 zł.  Prace 

    zostały zakończone  i  odebrane  w  dniu  04.05.06 r.  Lokal został zasiedlony.

12.Budowa  parkingu  przy  ul. Szerokiej. Przetarg odbył się 20.04.06 r. Wartość 

     zamówienia  49.340  zł.  Prace   zostały   zakończone   i   odebrane    w   dniu  

    19.05.06 r. 

13.Modernizacja ul. Modrzewskiego. Przetarg odbył się 23.05.06 r.- przetarg nie 

     został rozstrzygnięty z powodu  braku  ofert. Ponowny przetarg zaplanowano 

     na  09.06.06 r.  Szacunkowa  wartość   zamówienia  251.750  zł.   Planowany 

     termin wykonania prac 04.08.06 r.

14.Wykonanie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni ul. Kołłątaja. Przetarg odbył się

     16.05.06 r.  Wartość    zamówienia    139.663   zł.   Termin   wykonania  prac 

     16.06.06 r. 

15.W  dniu  22.05.06 r. wykonano   montaż  urządzeń  zabawowych w Miejskim 

     Parku  Ekologicznym  im. W. Puchalskiego. Wartość  zamówienia  16.541 zł.

16.Koszenie   terenów   gminy   Śrem.  Przetarg  odbył  się  26.05.06 r.  Wartość 

     zamówienia 46.313,64 zł. Terminy wykonania prac:

· pierwsze koszenie do 30.06.06 r.

· drugie koszenie do 15.08.06 r.

· trzecie koszenie do 31.10.06 r.

17.Remont  i  adaptacja  strychu  na   lokal   mieszkalny  ul.  Michałowskiego  4. 

     Przetarg  zaplanowano  na   01.06.06  r.  Szacunkowa   wartość    zamówienia 

     91.468 zł. Planowany termin wykonania prac 31.08.06 r.

18.Modernizacja    ul .    Piaskowej .   Przetarg   zaplanowano   na   01.06.06   r . 

     Szacunkowa wartość zamówienia 259.759 zł. Planowany termin wykonania I 

     etapu 31.07.06 r. II etap 21 dni po zakończeniu  prac  energetycznych ,  które

     wykonywać będzie ENEA.

19.W   dniu   29.05.06  r.   udzielono    zlecenia    na    wykonanie   oznakowania 

     poziomego   ulic.   Wartość    zamówienia    24.000   zł.    Planowany   termin 

     wykonania   prac  30.06.06  r.

20.W dniu 29.05.06 r. udzielono zlecenia na wykonanie progu zwalniającego na

     ul. Zachodniej. Wartość zamówienia 3.500 zł. Prace zostały wykonane.

21.W dniu 12.05.06 r. zakupiono 80 szt. koszy na odpady komunalne o poj. 50 l. 

     Zakupione kosze rozwieszane są w miejscach  obecnie  brakujących  oraz  na 

     dodatkowych  terenach   najczęściej  uczęszczanych  przez  pieszych . Kwota 

     zakupu 12.005 zł.

22.W  przygotowaniu   zadania    związane     z     remontem   ul  .    Poprzecznej 

     i  wykonaniem   warstwy   ścieralnej  na  ul .  Grottgera.

23.Zakończono  wiosenny  etap  nasadzeń  zadrzewień  przydrożnych  na terenie 

     P.K. im. Gen. D. Chłapowskiego zgodnie z umowa podpisaną 
     z firmą „Usługi Krzysztof Michalak”. Prace będą  kontynuowane  jesienią br.

     Do   tego   czasu   realizowane   będą  prace   przygotowawcze  ( wykaszanie,   

     przygotowanie ogrodzeń ) .  W  maju  podpisana  została  umowa  z  fundacją 

     Ekofundusz na finansowanie ww. przedsięwzięcia.

24.Na zlecenie  Urzędu  Miejskiego  Telewizja   Relax  realizować  będzie   film 

     edukacyjny   nt.  selektywnej  zbiórki  odpadów   na   terenie   naszej   gminy. 

     Zgodnie ze zleceniem produkcja filmu powinna zakończyć  się  do   30.08 br.

25.Do  projektu  miejscowego  planu  dla obszaru Helenki w Śremie uwagi będą 

     przyjmowane  do  dnia  16.06.2006 r.  Do 30.05 br.  wpłynęły  3  uwagi  oraz 

     uwagi Komisji Rozwoju.

26.Projekt  zmiany  Studium   Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania 

     Przestrzennego  Gminy  Śrem  jest   w   trakcie   uzgodnienia   przez   Zarząd 

     Województwa   Wielkopolskiego .   Projekt  Studium  został  przekazany  do 

     zaopiniowania Radzie Miejskiej.

27.Projekt  planu  dla  wsi  Psarskie  jest   w  trakcie  opiniowania   przez  Radcę 

     Prawnego.

28.Projekty   zmiany   planów    miejscowych   dla   dwóch   obszarów   we   wsi 

     Zbrudzewo  zostaną  wyłożone  do publicznego wglądu w dniach  12.06.06 r. 

     do 12 .07.06 r.

29.Dla  obszaru  w   Zbrudzewie  ( przy  skrzyżowaniu  dróg  wojewódzkich 434 

     i  432 )  otrzymaliśmy  zgodę  na  przeznaczenie   gruntów  leśnych   na   cele 

     nieleśne. Projekt planu został wyłożony do publicznego  wglądu  od 22.05 br.

     do 22.06.06 r. Uwagi przyjmowane będą do dnia 07.07.06 r.

30.W dniu 16.02.06 r. odbył się przetarg na „Budowę ul. Leśnej 
     w   Nochowie ”   wybrano   ofertę    Przedsiębiorstwa     Ogólnobudowlanego 

      „Komplex-Bruk”,   R. Kociałkowski - D. Kurzawa,  63-100 Śrem,  za  kwotę 

     160 553,61 zł z terminem wykonania 30.05.06 r. Umowa podpisana 
     w  dniu  09.03.06 r.  Rozpoczęcie  prac  przez  Wykonawcę  dnia   24.03.06 r. 

     Roboty zakończono i odebrano dnia 19.05.06 r.

31.W   dniu  10.03.06 r.  odbył   się   przetarg   na   „  Budowę   dróg   gminnych 

     w   Śremskim    Parku   Inwestycyjnym  -  Wschodnim ” ,   wybrano     ofertę 

     Przedsiębiorstwa Sprzętowo Transportowego, Andrzej Kasprzak, Jerka, 
     ul.  Łowiecka  29,  64 - 010  Krzywiń,  za  kwotę  245 932,18 zł  z   terminem   

     zakończenia  15.06.06 r.  Przekazano  plac   budowy   w   dniu   24. 04. 06  r. 

     Zgłoszono   do   Państwowego   Inspektoratu    Nadzoru  Budowlanego  Śrem 

     rozpoczęcie robót na dzień 04.05 br. Trwają roboty ziemne 
    i kanalizacyjne.

32.Zlecono  opracowanie  projektu  technicznego  na  przejście pieszo-rowerowe 

     w obrębie skrzyżowania Nr 5 Kawcze. Pozwolenie na budowę uzyskano 
     w dniu 12.04.06 r. Postępowanie przetargowe odbyło się w dniu 
     19.04 br.  i   unieważnione  w    dniu   21.04  br.   z    powodu   przekroczenia   

     posiadanych  środków   finansowych.  Kolejne  postępowanie   odbędzie   się     

     w dniu 09.05 br. Umowę podpisano z wybranym oferentem 
     tj:  Skanska S.A.  ul. Bystra 7, 60-961 Poznań, na kwotę 286 534,45 zł brutto. 

     Zadanie w trakcie realizacji. 

33.Zlecono  opracowanie  projektu technicznego na zmianę pokrycia dachowego 

     i wentylacji z rekuperacją pływalni. Wykonawca 
     -   BUDKOMEKS  Poznań.  Dokumentację   otrzymano  w   dniu   12.04   br.  

    Wystąpiono  o  uzyskanie  pozwolenia na budowę. Zgodnie z postanowieniem 

    Inspektora    Nadzoru   Budowlanego  08. 03. 2006  r.   zlecono   opracowanie 

    ekspertyzy  konstrukcji  nośnej  oraz przekrycia dachu nad halą sportową przy 

    ul. Staszica 1 w Śremie z  terminem  realizacji  31.05.06 r. W  chwili  obecnej 

    trwa   przygotowanie  postępowania     przetargowego   w   sprawie   pokrycia 

    dachowego i wentylacji z rekuperacją.

34.Zakończono postępowanie przetargowe Termomodernizacji Gimnazjum 
     Nr 1 i Przedszkola Nr 7 w  Śremie, po  protestach  i  odwołaniach  wyłoniono 

     wykonawcę PPHU EURO-DACH, 63-100 Śrem, za kwotę 1 620 723,76 zł 
     z terminem realizacji 25 sierpnia 2006 r. Plac budowy przekazano w dniu 
     04.04 br. Roboty rozpoczęto w dniu 12.04 br. Roboty w toku.

35.W  dniu 06.03.06r. odbył się przetarg na „Przebudowę budynku klasztornego 

     tzw.  Konwiktu i zmianę sposobu użytkowania jego części  na Środowiskowy 

     Dom  Samopomocy  w   Śremie”.  Postępowanie  w  toku.  Planowany termin 

     zakończenia robót to  31.07.06 r.  Umowa  z  wykonawcą  tj.  firmą USŁUGI 

     BUDOWLANE  Piotr  Giera  została  podpisana  w dniu 20.04 br. na kwotę : 

     956.087,07 zł brutto. Rozpoczęcie w dniu 27.04 br.  Roboty w toku.

36.Sala sportowa BAZAR w Śremie - Etap I. Odbiór robót odbył się w dniu 
     31.03 br. ,  natomiast w dniu 27.03 br. odbył się przetarg na zakres prac etapu 

     II. Postępowanie  w  toku. Planowany termin zakończenia robót to 31.07.06r. 

     Umowa   z   wykonawcą  tj. z  firmą  USŁUGI   BUDOWLANE  Piotr  Giera 

     została   podpisana   w   dniu  20. 04 br.  na   kwotę  :  508.551,23  zł   brutto.

     Rozpoczęcie  prac  w  dniu  20. 04  br.  Roboty  w  toku.

37.Budynek poszkolny w Dalewie - zadanie niewygasające. Termin zakończenia 

     robót  to  30.06 br. W związku z niezadowalającym stanem konstrukcji dachu   

     i  pokrycia  przygotowano   opinię   techniczną  w  ww  zakresie .   Powyższe 

     stanowi konieczność i podstawę do spisania umowy na  roboty  dodatkowe tj. 

     wzmocnienie  z   częściową  wymianą  konstrukcji  dachowej  oraz  wymianę 

     pokrycia. Ponadto  wystąpiono  do  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

     o   wyrażenie   zgody   na   zmianę   pokrycia .  Trwają   roboty  wewnętrzne. 

     Zachodzi  konieczność  zmiany  pokrycia  dachowego,  co w efekcie wymaga 

     zmiany terminu zakończenia prac.

38.Budynek socjalny na stadionie przy ulicy Zamenhofa  w  Śremie  -   etap  IV. 

     Przetarg  odbył  się  w  dniu  01.03 br. W  dniu  15.03  br.  podpisano umowę         

     z  firmą  P.P.H.U. EURODACH  Śrem  na  kwotę  166.571,33  zł z terminem 

     realizacji   do  31.05  br.  Odbiór   robót   nastąpi   w   dniu  26.04 br.  Roboty 

     odebrano 26.04 br. Trwa przekazanie obiektu w użytkowanie.

39.W  dniu  21. 03. 06  r.  odbył   się   przetarg   na   opracowanie  dokumentacji 

     technicznej dla budowy kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Śremską 
     a Zachodnią w Pyszącej, wybrano ofertę Zakładu  Projektowo  - Usługowego   

     IWRA, 64-000 Kościan,  ul. Północna  24,  za kwotę 28 670,00 zł z terminem 

     opracowania 27.10.06 r. 

40.Ogłoszono przetarg na  budowę  drogi  gminnej  ul.  Zachodniej  w  Pyszącej, 

     przetarg   odbył  się  w  dniu  08.05.06 r.  Kwota  w  budżecie   219 000  zł .

     Z   uwagi   na   przekroczenie   w   ofertach  kwoty  przyjętej  w  budżecie  na 

     powyższe  zadanie,  przetarg  unieważniono, trwa przygotowanie ponownego 

     przetargu. 

41.Przetarg  na  budowę  dróg  gminnych  w  Psarskich  (kwiatowe).  Wyłoniono  

     wykonawcę    tj:   Firmę   Produkcyjno    Handlowo  Usługową,  P.Tomczyk, 

     63-100 Śrem, ul. Szewska 4 za kwotę 279 912 zł brutto z terminem realizacji 

     do 31.08.06 r.

42. Budowa  dróg  gminnych  w  Nochowie  (ul. Okrężna i przyległe)  w  trakcie 

      realizacji. Termin zakończenia 30.06.06 r.

43.Na budowę drogi gminnej Śrem-Grzymysław Starostwo  Powiatowe  wydało 

     pozwolenie  wodno-prawne,  w  trakcie  załatwiania  pozwolenie  na  budowę 

     i przygotowanie postępowania przetargowego.

44.W dniu 19.04.06 r.  przeprowadzono  postępowanie  przetargowe  na  zmianę 

     kotłowni   w    budynku   ul.   Mickiewicza   10.   Wpłynęło   8    ofert.  Trwa 

     postępowanie   przetargowe,  najkorzystniejsza  oferta   28 229,75 zł.  Termin 

     realizacji  15.06.2006 r.  Gwarancja  61  miesięcy.  Wyłoniono   wykonawcę, 

     roboty w toku.

· 45.Gmina dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:

· trzy działki budowlane przy ul. Dutkiewicza w Śremie,

· działki przy ul. Grunwaldzkiej na rzecz kościoła.

· 46.Gmina nabyła :

· działkę pod ulicę Jaworową w Psarskiem,

· trzy działki pod ulicę Leśną w Nochowie.

47.23.05.06 r. odbyły  się  kolejne  przetargi   na   działki   budowlane   przy   ul. 

     Dutkiewicza. Z 5 działek nabywcę  znalazły 4. 

II. Działalność bieżąca:

Odbyto 5 narad  oraz podpisano  12 zarządzeń w następujących sprawach:

1. Nr 679/06 z dnia 10.05.06 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym , na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Śremie gruntu położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej,

2. Nr 680/06 z dnia 10.05.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - modernizacja ulic Kołłątaja, Kochanowskiego, Reja, Bema i Modrzewskiego w Śremie. Modernizacja i budowa chodników w Śremie,

3. Nr 681/06 z dnia 15.05.06 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Śremie,

4. Nr 682/06 z dnia 16.05.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert  w postępowaniu o zamówienie publiczne - remont i adaptacja strychu na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Michałowskiego 4         w Śremie,

5. Nr 683/06 z dnia 17.05.06 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok,

6. Nr 684/06 z dnia 18.05.06 r. w sprawie przeznaczenia lokali niemieszkalnych do adaptacji na lokale mieszkalne,

7. Nr 685/06 z dnia 19.05.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - opracowanie dokumentacji technicznej pn.: "Oświetlenie uliczne ulicy Staszica w Śremie - projekt",

8. Nr 686/06 z dnia 19.05.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert  w postępowaniu o zamówienie publiczne - modernizacja jezdni ul. Piaskowej w Śremie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Racławickiej     i chodników na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Wybickiego,   

9. Nr 687/06 z dnia 19.05.06 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Śremie,

10. Nr 688/06 z dnia 22.05.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - udzielenie gminie Śrem kredytu w kwocie 500 000 zł z dopłatą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,

11. Nr 689/06 z dnia 24.05.06 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszalnego położonego w Śremie przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 9/4,

12. Nr 690/06 z dnia 24.05.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - modernizacja ulic Kołłątaja, Kochanowskiego, Reja, Bema i Modrzewskiego w Śremie. Modernizacja i budowa chodników w Śremie.

Sporządziła:

Dominika Zandecka

podinspektor

1
5

