Śrem,        lutego 2015r.

PAOOR.0057.2.2015.DJ

Sprawozdanie  nr   2/2015

z działalności Burmistrza

za okres od 22 stycznia 2015r.   do 25 lutego 2015r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

| projekty wyłożone do publicznego wglądu | - mpzp dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo – ponownie wyłożony do publicznego wglądu, w związku z uwzględnieniem uwagi, w dniach od 30.01.2015 r. do 27.02.2015 r., uwagi przyjmowane będą do 16.03.2015 r., - mpzp terenu położonego w rejonie ulic Przemysłowej i Nowa Strzelnica w Śremie – wyłożony do publicznego wglądu, w związku z uwzględnieniem uwagi, w dniach od 20.02.2015 r. do 17.03.2015 r., uwagi przyjmowane będą do 03.04.2015 r. |
| --- | --- |
| projekty na etapie opiniowania i uzgodnień | - mpzp obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie, - w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części mpzp uchwalonego przez Radę Miejską w Śremie uchwałą Nr 360/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie mpzp dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo, |
| projekty przekazane radzie | - w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem – do uchwalenia podczas sesji w lutym, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Nochówko i Pełczyn – do uchwalenia podczas sesji w marcu, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tesiny” – do uchwalenia podczas sesji w marcu, |
| projekty w trakcie opracowania | - mpzp dla drogi położonej we wsi Szymanowo – podpisano umowę, projekt zostanie opracowany za kwotę: 9.500,00 zł brutto, |
| inne | - mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin – trwa procedura zmiany gruntu rolnego i leśnego na cele nierolnicze i nieleśne, - mpzp w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin – wyłoniono projektanta, umowa została podpisania, projekt zostanie opracowany za kwotę: 5.535,00 zł brutto, - mpzp w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem – wyłoniono projektanta, umowa została podpisana, projekt zostanie opracowany za kwotę: 5.904,00 zł brutto, - uchwała w sprawie mpzp trzech terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie – wejdzie w życie z dniem 06.03.2015 r., - uchwała w sprawie mpzp rejonu ul. Wiejskiej w Śremie – wejdzie w życie z dniem 09.03.2015 r. |

II. Ochrona Środowiska.

| decyzje środowiskowe | - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych ulic: Wiosennej, Letniej, Słonecznej, Pogodnej, Majowej i Zimowej w miejscowości Nochowo, |
| --- | --- |
| inne | - gmina została laureatem konkursu Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” w podkategorii „Miasta przyjazne środowisku i mieszkańcom” – gmina otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł oraz rzeczową w postaci ok. 4 min. filmu promocyjnego. - w dn. 13.02 podsumowano XIV edycję Gminnego Ekologicznego Konkursu PUSZKObranie. Trwa nabór do XV edycji konkursu, - zgłoszono Gminę do udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi”, organizowanej przez Fundację ekologiczną ARKA z Bielska Białej, - przygotowano raporty z oszczędności energii po pierwszym roku trwania projektu EURONET 50/50 MAX; spośród 5 szkół biorących w nim udział 2 (SP1 i SP4) odnotowały oszczędności, pozostałym 3 placówkom (ZSPiG w Śremie, ZSPiG w Zbrudzewie oraz SP Pysząca) ta sztuka się nie udała; - projekt aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło…” po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa przesłano do RDOŚ i WPIS w Poznaniu; - odbyło się spotkanie z przedstawicielami innych samorządów w sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej w latach 2016-2017; |

III. Dokumentacje, umowy.

| dokumentacje | - projekt oświetlenia ul. Zachodnia, Walenty Adamski – 30 lipca 2015 r. - Termomodernizacja SP w Nochowie – Konsulteko Jerzy Puch – 30 lipca 2015 r. - projekt budynku przy SP w Dąbrowie – Lechosław Kuczyński – 30 lipca 2015 r. - zmiana dokumentacji Modernizacja Ratusza – Robert Mizera – 6 kwietnia 2015 r. - projekt wnętrz przy Modernizacji Ratusza – Robert Mizera – 15 czerwca 2015 r. - budowa drogi w Grzymysławiu – zadanie niewygasające. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane Stanisław Stachowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 49.500,00 zł. Termin wykonania aneksowano do: 30.04.2015 r. - budowa ul. Platanowej w Psarskiem – zadanie niewygasające. Wykonawca: Biuro Projektów AC Droga ze Słupcy. Wartość zamówienia: 60.000,00 zł. Termin wykonania aneksowano do: 31.03.2015 r. - budowa dróg gminnych - ulic Letniej, Wiosennej, Słonecznej, Pogodnej i Zimowej we wsi Nochowo – dokończenie projektu – zadanie niewygasające. Wykonawca: Studio Kresek Michał Ostojski ze Śremu. Wartość zamówienia: 20.544,00 zł. Termin wykonania aneksowano do: 30.03.2015 r. |
| --- | --- |

IV. Prace budowlano - remontowe.

| remonty budynków | - planowany w maju przetarg na remont Ratusza, - 18 lutego 2015 r. została podpisana umowa o roboty budowlane – remont świetlicy wiejskiej w Psarskim, wykonawca Usługi Ogólnobudowlane Artur Wyzuj, Mateuszewo 5/3, 63-100 Śrem za kwotę 46 740,00 zł brutto z terminem wykonania do 31 marca 2015 r. |
| --- | --- |
| budowa, dróg, ulic, chodników | - budowa chodnika (utwardzenie 123 m pobocza) wzdłuż drogi w Łęgu. Wykonawca: KOMPEX-BRUK ze Śremu. Wartość zamówienia: 38.912,99 zł (w tym 6.710,00 zł z Funduszu Sołeckiego). Roboty zakończono i odebrano, - kontynuacja budowy chodnika w m. Wirginowo. Wykonawca: KOMPEX-BRUK ze Śremu. Wartość zamówienia: 15.625,99 zł (w tym 7.250,86 zł z Funduszu Sołeckiego). Roboty zakończono i odebrano, - przebudowa i remont chodnika wzdłuż ul. Sławińskiego w Zbrudzewie. Wykonawca: INWEST-BRUK P. Tomczyk ze Śremu. Wartość zamówienia: 61.873,55 zł (w tym 18.00,00 zł z Funduszu Sołeckiego).Termin wykonania: 31.03.2015 r. - utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Pyszącej. Wykonawca: KOMPEX-BRUK ze Śremu. Wartość zamówienia: 63.824,00 zł. Termin wykonania: 15.03.2015 r. |
| remonty dróg, ulic, chodników | - modernizacja dróg gruntowych na 2015 r. Wykonawca: CYNK E. Cynka i wspólnicy z Sosnowca. Wartość zamówienia: 300.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2015 r. lub do wyczerpania środków, - modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na rok 2014. Wykonawca: LECH-DRÓG L. Grześkowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2015 r. lub do wyczerpania środków, |
| inne | - oświetlenie - w planie do końca marca wieś Pełczyn – 7 lamp, - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w 2015 r. Wykonawca: HydroWodKan z Poznania. Wartość zamówienia: 200.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2015 r. lub do wyczerpania środków, - 26 stycznia br. podpisano umowę z firmą Nadzory, Kierowanie Budowami, Wykonawstwo Wod-Kan na opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem posesji zlokalizowanej przy ul. Farnej 14 w Śremie. Termin wykonania 31 marca br., wartość opracowania 7 134,00 zł. - od 26 stycznia do 2 lutego oraz 12 lutego 2015 r. odbyły się wybory sołtysów oraz rad sołeckich. W wyniku przeprowadzonych wyborów nastąpiła zmiana sołtysa w 12 sołectwach. 18 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie sołtysów, podczas którego pożegnano odchodzących sołtysów oraz przedstawiono i powitano nowych przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy Śrem, - 30 stycznia br. podpisano umowę z firmą PPHU „Janko” na bieżące naprawy przystanków i wiat zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta i gminy Śrem. Termin realizacji 31 grudnia 2015 r., koszt zadania to 36 000,00 zł. - 2 lutego br. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Jankowski na konserwację oświetlenia ulicznego i parkowego za kwotę 100 000,00 zł z terminem realizacji do 31 grudnia br. - 12 lutego br. podpisano umowę na utrzymanie czystości i porządku w obrębie 148 przystanków komunikacyjnych z firmą TOTEM Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 3, 63-100 Śrem za kwotę 198 937,00 zł brutto, umowa jest ważna do 13 grudnia 2015 r. - 12 lutego br. podpisano umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie na realizację zadania – roboty konserwacyjne urządzeń melioracji wodnej szczegółowej, dotacja w kwocie 200 000,00 zł zostanie przekazana do 30 czerwca br. - 16 lutego br. odebrano opracowanie dokumentacji technicznej na remont lokalu mieszkalnego w Dalewie 61/5. Dokumentacja została wykonana przez firmę Obsługa i Realizacja Budownictwa Andrzej Piechocki, ul. Kolberga 2, 63-100 Śrem za kwotę 3 440,00 zł. W bieżącym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg, - przystąpiono do prac związanych z aktualizacją wniosków o lokale komunalne, - od połowy marca rozpocznie swoją pracę Społeczna Komisja Mieszkaniowa, - wznowiono kontrole właścicieli nieruchomości: - niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne pod względem posiadania ważnej umowy na odbiór odpadów komunalnych i wyposażenie nieruchomości w pojemniki, - wyposażonych w zbiornik bezodpływowy pod względem posiadania ważnej umów na opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za tę usługę, - wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków pod względem posiadania ważnej umowy na opróżnianie osadnika gnilnego przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za tę usługę, |

V. Gospodarka nieruchomościami.

| sprzedaż | - sprzedano w trybie bezprzetargowym, na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej nieruchomość o powierzchni 10m2, zlokalizowaną w Śremie przy ul. L. Okulickiego (umowa z dnia 09.02.2015r.), |
| --- | --- |
| dzierżawa | - oddano w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego użytkownika grunt o powierzchni 8457m2, zlokalizowany w Krzyżanowie, przeznaczony pod uprawy rolne (umowa z dnia 16.02.2015r.), |

VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

| oświatowe | - od 16.02.2015r. do 27.02.2015r. przeprowadzana jest akcja zima w szkołach: SP 1, SP 4, SP 6, SP Krzyżanowo, SP Pysząca, ZSPiG Śrem. Pełna oferta zajęć dostępna na stronie www.srem.pl. |
| --- | --- |
| kulturalne | - na terenie gminy Śrem od 16.02.2015r. do 27.02.2015r. prowadzona jest akcja zima w mieście, w ramach której organizowane są zajęcia w Bibliotece, Śremskim Ośrodku Kultury, Śremskim Sporcie. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie www.srem.pl. |
| sportowe | - podjęto decyzję w sprawie wysokości dotacji dla klubów i stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w gminie Śrem w 2015 r. Podpisano umowy na realizację zadań z zakresu sportu z klubami UKS, Wodnik, Rapid, Warta, Pentaque, |
| inne | - ogłoszono otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w Gminie Śrem na lata 2014-2017, |

VI. Inne

| inne | - 26 stycznia br. Zastępca Burmistrza brał udział w spotkaniu podsumowującym konkurs „Świąteczny wystrój balkonów” zorganizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Śremie, - 27 stycznia br. Zastępca Burmistrza uczestniczył w Styczniowym Spotkaniu Pokoleń Potomków Powstańców Wielkopolskich, - 28 stycznia br. Burmistrz brał udział w odprawie podsumowującej roczną działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, - 29 stycznia br. Burmistrz na zaproszenie Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski brał udział w konsultacyjnym posiedzeniu Zarządu SGiPW połączonym z zamknięciem roku budżetowego 2014 oraz z podsumowaniem kadencji Zarządu w latach 2011 – 2015, - Burmistrz objął patronat nad wydarzeniami: 30.01.2015 - III Międzyszkolny Konkurs "Król Czynu" organizowany przez ZSPiG Śrem, 07.02.2015 - XIII Memoriał im. Dr Seweryna Matuszewskiego organizowany przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 07.02.2015 - Przegląd Piosenki Romantycznej w Gimnazjum Nr 1, - 4 lutego br. Zastępca Burmistrza brał udział w spotkaniu dotyczącym współpracy pomiędzy administracją rządową, a jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego w zakresie realizacji zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa wielkopolskiego. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze zadania jakie stoją przed administracją rządową i samorządami, szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie województwa w okresie zimowym, - 17 lutego br. Zastępca Burmistrza brał udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Koła Rolniczego w Wyrzece, - 24 lutego br. Burmistrz uczestniczył w XIII Forum Przedsiębiorców Powiatu Śremskiego. Podczas obrad przedstawiono m.in. : ogłoszenie wyników konkursu „Pracodawca Roku 2014”, lokalny rynek pracy w 2014r., prezentację usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy realizowanych przez PUP w Śremie, ze szczególnym uwzględnieniem nowych form aktywizacji, - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał …… zarządzeń, których wykaz stanowi załącznik do sprawozdania |
| --- | --- |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101