PAO.OR.0055-9/07

Sprawozdanie Nr 9/07

z działalności Burmistrza

za okres od 29.06.2007 r. do 11.07.2007 r.

I. Sprawy ważne, problemowe:

1. Przejście pieszo – rowerowe w obrębie skrzyżowania Nr 5 Kawcze –   w  dniu 2 lipca br. zgłosił zakończenie robót. Odbiór prac odbędzie się 11 lipca 2007 r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wyrzeka – wykonawca ECO-BUD Jerzy Marciniak z Czempinia za kwotę 1.896.674,58 zł. W dniu 15 czerwca 2007 r wykonawca zgłosił zakończenie robót. Roboty zakończone i odebrane w dniu 4 lipca 2007 r.
3. Budowa kanalizacji deszczowej w Psarskich ul. Narcyzowa, Sikorskiego, Jaworowa, Klonowa i Leśna – etap I – wykonawca w dniu 2 lipca br. zgłosił zakończenie robót. Odbiór prac odbędzie się 11 lipca 2007 r.
4. Oświetlenie uliczne ulicy Staszica – etap III – roboty zakończono           i odebrano w dniu 29 czerwca 2007 r.

5. Budowa tunelu pieszo – rowerowego w Kawczu – etap II (ciąg pieszo-rowerowy w ciągu ulicy Szkolnej) – w dniu 2 lipca wykonawca zgłosił zakończenie robót. Odbiór prac planowany jest na 11 lipca 2007 r.
6. Budowa ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie – kwota przeznaczona w budżecie na realizację zadania 350.000 zł, przetarg       z 18.06.07 r. został unieważniony, gdyż zaoferowana kwota przekroczyła wartość zamówienia, ponowny przetarg odbędzie się 20 lipca 2007 r. – zakres realizacji robót obejmuje wykonanie ulicy Chałubińskiego.
7. Remont łazienki Przedszkole „Pod Wierzbami” – wykonawca Zakład Instalacji Wodno-Kanalizacyjnej CO i GAZ Marek Marciniak ze Śremu za kwotę 12.000 zł z terminem realizacji do 30 lipca 2007 r. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Wojewoda Wielkopolski stwierdził zgodność z przepisami prawa uchwały nr 76/X/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Leśnej we wsi Psarskie.

9. Rozpatrzono wnioski złożone przez uprawnione organy i instytucje do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP pole C”. 

10. W terminie do dnia 13.07.2007 r. można składać wnioski do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem.
11. Dokonano wyboru projektanta, który sporządzi projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem (Biuro Projektowe Architektura                  i Urbanistyka Maria Pierożyńska z Leszna za kwotę 9.760 zł).

12. Rozpatrzono 9 złożonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Psarskie. Uwzględnione uwagi (6) zostały przesłane projektantowi w celu wprowadzenia ich do projektu planu.

13. Złożono 2 uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Helenki” w Śremie. Jedną z nich rozpatrzono pozytywnie.

14. W dniu 30.06.2007 r. podpisane zostały umowy na opracowanie projektów planów miejscowych dla:

· obszaru tzw. bramy miasta – AKANT-bis za kwotę 15.067,- zł,

· obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego – INVEST-PLAN za kwotę 39.040,- zł,

· obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin – ARCHITEKTURA A. Stachowski za kwotę 8.540,- zł.

Wykonawcom przekazano wszelkie materiały niezbędne do sporządzenia projektu planu.

15. Ogłoszono w prasie miejscowej, obwieszczono i zawiadomiono organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śremskiego Parku Inwestycyjnego – Obszar Zachodni. W terminie do 30 lipca 2007 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski.

16. Ogłoszono w prasie, internecie i na tablicach ogłoszeń o przystąpieniu do opracowania programu opieki nad zabytkami na lata 2008-2011
i możliwości składania do niego wniosków w terminie do 31.07.2007 r.

17. Prowadzono rozmowy z przedstawicielami holenderskiej firmy VAR zainteresowanej budową zakładu odzysku odpadów budowlanych na terenie naszej gminy.

18. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo.

19. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne polegające na wykoszeniu traw 
z nasadzonej w bieżącym roku alei drzew przy drodze Śrem - Grzymysław.

20. Zlecono remont tablic informacyjnych dot. Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Łęgi Mechlińskie, Parku Krajobrazowego 
im. gen. D. Chłapowskiego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

21. Trwają prace nad opracowaniem programu kampanii edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów  na terenie gminy Śrem.

22. Prowadzenie komunikacji miejskiej – przetarg odbył się 25.05.07 r., stawka za 1 km przewozów 4,95 zł, termin realizacji 30.06.2010 r., wykonawca firma TOTEM Artur Strzelec.
23. Utrzymanie dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej –          w ramach podpisanej umowy wykonano na poziomie 80% zaplanowanych środków. Na realizacje zadania zwiększono środki        o kwotę 50 000 zł.

24. Prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo-żużlowych, dostawa żużla wraz 
z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie dostarczonego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie 
z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – prace wykonane a nie odebrane we wsiach Grodzewo, Kadzewo, Krzyżanowo, Ostrowo, Olsza, Szymanowo.
25. Remont dachu w świetlicy wiejskiej we wsi Pysząca – przetarg odbył się 13.02.07 r., wartość zamówienia 72 965,97 zł, terminy wykonania 30.05.07 r. aneksowano do 31.08.07 r. Prace zostaną rozpoczęte          w lipcu gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne 9 w dniu 12.06.07 r. odbyło się spotkanie w tej sprawie z Radą Sołecką wsi Pysząca), wykonawca EURO-DACH Rafał Wichłacz.
26. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych – w ramach podpisanej umowy wykonano prace na poziomie 50 % zaplanowanych środków, wykonawca PGKiM w Śremie.
27. Montaż urządzeń zabawowych Park Śremskich Odlewników – prace zostały wykonane i odebrane.
28. Remont dachów w budynkach przy ul. Piaskowej 9 i Stary Rynek 5 i 6 – prace zostały wykonane i odebrane.
29. Przetarg na trzykrotne wykoszenie i uporządkowanie terenów gminy Śrem – przetarg odbył się 24.05.07 r., wartość zamówienia 39 785,94 zł, termin wykonania:

- I wykoszenie i uporządkowanie do 08.06.07 r. – prace zostały wykonane       i odebrane,

- II wykoszenie i uporządkowanie do 15.08.07 r.,

- III wykoszenie i uporządkowanie do 31.10.07 r.

30. Utwardzenie ciągów pieszych na terenie skweru miejskiego przy nowym targowisku w Śremie – prace zostały wykonane i odebrane.

31. Remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ul. Farnej 2      i 14 – przetarg zaplanowano na 24.07.07 r.

32. Budowa chodnika we wsi Błociszewo – wartość zamówienia 13 616 zł, termin wykonania 30.06.07 r., wykonawca Zakład Brukarski Adam Klak Śrem, prace zgłoszono do odbioru.

33. Oświetlenie przystani nad rz. Wartą – prace zostały wykonane                i odebrane.
34. Ułożenie dywanika asfaltowego na drodze wewnętrznej we wsi Kaleje – przetarg zaplanowano na 26.07.07 r.
35. Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Marciniaka w Śremie – przetarg zaplanowano na 26.07.07 r.

36. W przygotowaniu zlecenie na opracowanie dokumentacji na remont trzech lokali mieszkalnych w Śremie przy ul. Mickiewicza 18/4, Popiełuszki 20/1, Pl. 20 Października 3/9 oraz wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń przy ul. Farnej 14/9 na cele mieszkaniowe wraz z dokumentacją projektową dla wykonania centralnego ogrzewania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

37. Wysłano zapytanie ofertowe na remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piaskowej 3 – termin składania ofert 13.07.07 r.

38. W przygotowaniu przetarg na budowę u;. Ceglanej w Pyszącej . 

39. Utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem – wartość zamówienia 150 000 zł, termin realizacji 28.12.07 r., wykonawca Firma RAWDUD Rawicz. Na realizację zadania zwiększono środki o kwotę 30 000 zł.

40. Wybrano 6 wniosków spośród 28 złożonych w Kuratorium Oświaty    w Poznaniu na realizację zadań publicznych uwzględniających założenia rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych         w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” na kwotę 83 155,00 zł.

41. Trwa rozliczanie stypendiów szkolnych przyznanych uczniom zamieszkałym na terenie gminy Śrem na okres od stycznia do czerwca 2007 r.

42. W dniu 22.06.07 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
43. W dniach 4-9.07.07 r. przedstawiciele władz gminy Śrem wzięli udział w obchodach Święta Bractwa Kurkowego w Bergen w Niemczech. 

II. Działalność bieżąca:

Podpisano 7 zarządzeń w następujących sprawach:

1. Nr 173 /07 z 29.06.07 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2007, 

2. Nr 174/07 z 02.07.07 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Marciniaka w Śremie,  

3. Nr 175/07 z 04.07.07 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Grunwaldzkiej 8A/18, 

4. Nr 176/07 z 04.07.07 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/51,
5. Nr 177/07 z 04.07.07 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Kochanowskiego 3/9,
6. Nr 178/07 z 04.07.07 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”,

7. Nr 179/07 z 09.07.07 r. w sprawie instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
Sporządziła:

Dominika Zandecka - Kaczmarek

podinspektor

tel.061 2835225 w.100

