Śrem, 18 stycznia 2022 r.

PAOOR.0003.1.2022.ML

Pani

Katarzyna Sarnowska

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Śremie

Szanowna Pani

Odpowiadając na interpelację radnego Pana Andrzeja Mieloszyńskiego w sprawie podania terminów wykonania, wysokości przeznaczonych środków wraz z podaniem źródeł finansowania niżej wymienionych zadań, informuję:

- Stary Rynek – wykorzystanie terenu przy ul. Stary Rynek od ul. Targowej do ul. Małej Łazienkowej na parking (130 miejsc parkingowych) wraz z naprawą dróg i chodników oraz montaż nowych lamp ulicznych sztuk ….

Zrealizowano ustawienie lampy parkowej oświetlającej tablicę trasy turystycznej nr 1;

Budowa węzłów przesiadkowych Stary Rynek i Zamenhofa, wartość zamówienia – 5.277.930,00 zł brutto. Termin rozpoczęcia robót 20 sierpnia 2018 rok , termin zakończenia robót 21 sierpnia 2019 rok.

Wartość kwoty dofinansowania WRPO 2014-2020 – 4.469.450,29 zł.

- ul. Targowa - wymiana nawierzchni ulicy i chodników oraz zamontowanie 2 lamp parkowych;

Modernizacja ul. Targowej, wartość robot – 165.138,55 zł brutto. Termin rozpoczęcia 23 września 2019 r, termin zakończenia – 8 października 2019 rok.

- ul. Młyńska – wymiana nawierzchni ulicy od ul. Piłsudskiego do ul. Stary Rynek;

Modernizacja ul. Młyńskiej, wartość robót – 78.518,01 zł brutto, termin rozpoczęcia robót 23 września 2019 r, termin zakończenia – 8 października 2019 rok.

- Wymiana – naprawa konstrukcji stalowej celem zabezpieczenia wałów okalających rzekę Wartę – końcówka ul. Farnej;

W dniu 9.04.2019 r. wykonano za kwotę 492 zł demontaż dwóch szlabanów (wał przeciwpowodziowy - ul. Farna, Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich) i montaż jednego szlabanu zdemontowanego w Parku, w miejsce uszkodzonego przy ul. Farnej - uniemożliwienie wjazdu na tereny chronione (Rogaliński Park Krajobrazowy, obszary Natura 2000). Środki z budżetu gminy.

- ul. Polna – wymiana zniszczonej tzw. trylinki, które tworzyły wyrwy – nierówności od nr 5 do nr 15. Zwiększenie miejsc postojowych przez likwidację korzeni ściętych drzew na chodniku po stronie „Młyna”. Wymiana nawierzchni chodnika od nr 5 do nr 15 – prawa strona w kierunku ul. Popiełuszki od ul. Ogrodowej;

- wymiana zniszczonej tzw. trylinki – 816,00 zł, odbiór 04.09.2019 rok,

- uzupełnienie chodnika po ściętych drzewach – 750,00 zł,

odbiór 29.11.2021 rok.

- wymiana nawierzchni chodnika od nr 5 do nr 15 nie była wykonywana.

Prace były wykonywane w ramach zadania „modernizacja dróg 
z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej”.

- ul. Kościuszki 1-3 – Wymiana lampy (uszkodzonej przez samochody);

Lampa została wymieniona w 2021 r. w ramach umowy na bieżące utrzymanie oświetlenia gminnego.

- I etap – ul. Parkowa – Od ul. Farnej do ul. Franciszkańskiej z uwagi na nieuwzględnienie do realizacji w 2018 r. ponowienie interpelacji w celu przyjęcia do realizacji w 2019 r. Kompleksowo tj. wykonanie infrastruktury, chodnika drogi z parkingiem, oświetlenia oraz wymiana instalacji sanitarnej;

Termin rozpoczęcia robót – 19 sierpnia 2019 rok, termin zakończenia robót – 30 listopada 2019 rok, wartość robót – 1.521.131,93 zł

- II etap – ul. Parkowa – tj. od ul. Franciszkańskiej do wjazdu na stadion wraz z alejkami w części Parku im. Powstańców Wielkopolskich;

Termin rozpoczęcia robót – 9 kwietnia 2020 rok, termin zakończenia robót –             1 października 2020 rok, wartość robót – 1.329.202,94 zł.

- Uzupełnienie brakującej tablicy informacyjnej dotyczącej skweru im. Jerzego Jurgi przy ul. Kolejowej;

Uzupełnienie brakującej tablicy informacyjnej dotyczącej skweru im. Jerzego Jurgi przy ul. Kolejowej zostało sfinansowane z budżetu gminy Śrem - dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300, w wysokości 204,18 zł brutto. Zlecenie wykonania usługi oznakowania nastąpiło 20 maja 2019 rok, w którym określono termin jego wykonania: 31 maj 2019 rok. Dnia 27 maja 2019 roku zlecenie zostało wykonane i tego dnia dokonano jego kontroli.

- ul. Wschodnia – Kontynuacja wymiany nawierzchni chodnika od nr 17 do nr 39. Wymiana instalacji sanitarnej i oświetleniowej oraz wymiana nawierzchni drogi i chodników od nr … do nr 8;

- wymiana nawierzchni chodnika od nr 17 do nr 29 – 25.956,01 zł, odbiór 
   03.09.2019 rok.

- kontrola kanalizacji deszczowej, wymiana nawierzchni jezdni i chodników 
   od nr 2 do nr 8 – 131.520,31 zł, odbiór 17.06.2021 rok.

Prace były wykonywane w ramach zadania „modernizacja dróg 
z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej”.

- ul. Ks. Jerzego Popiełuszki – Modernizacja – wymiana nawierzchni drogi i chodnika oraz założenie instalacji deszczowej od nr 20 do nr 30.

- modernizacja – wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana nawierzchni 
   jezdni i chodników od nr 20 do nr 30 – 451.024,15 zł, odbiór 30.12.2019 rok.

- ul. Mała Rzeźnicka i ul. Wielka Rzeźnicka – Wprowadzenie w dniu 19.03.2020 r. do wydatków majątkowych modernizację ww. ulic II etap ul. Wielkiej Rzeźnickiej;

I etap:

Termin rozpoczęcia robót – 22 września 2020 rok, termin zakończenia robót –                  5 listopada 2020 rok, wartość robót – 311.485,41 zł.

II etap:

Termin rozpoczęcia robót – 24 maja 2021 rok, termin zakończenia robót –                  28 czerwca 2021 rok, wartość robót – 119.368,81 zł.

- ul. Polna – od ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w kierunku rzeki Warty wymiana nawierzchni drogi i chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Po wycięciu 2 drzew pozyskano 2 miejsca parkingowe , ułożenie kostki pozbrukowej;

- wymiana nawierzchni chodnika – 13.864,35 zł, odbiór 25.11.2019 rok.

- wykonanie nawierzchni jezdni i parkingów oraz uzupełnienie nawierzchni 
   parkingu po ściętych dwóch drzewach – 80.679,05 zł, odbiór 30.04.2020 rok.

- ul. Tadeusza Kościuszki – uzupełnienie – zamontowanie pojemników na śmieci 5 szt.;

Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku za kwotę 4 000,00 zł brutto, ze środków gminnych.

- ul. Farna nr 14 – Zlikwidowanie  (kiosku) – punktu zegarmistrzowskiego. Naprawa infrastruktury przez ułożenie brakującej kostki pozbrukowej, co zwiększy miejsca parkingowe dla mieszkańców tej posesji;

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2020 roku za kwotę 3 653,10 zł brutto, ze środków gminnych, za pośrednictwem Śremskiego TBS.

- ul. Parkowa – montaż ławek – 4 szt., montaż 2 pojemników na śmieci;

Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2020 roku za kwotę 4 076,22 zł brutto, ze środków gminnych.

- ul. Ks. Abp. Baraniaka – montaż lamp ulicznych – 6 szt;

- ul. Bema – montaż lamp ulicznych – 9 szt.

Termin rozpoczęcia robót – 7 września 2020 rok, termin zakończenia robót – 15 września 2020 rok, wartość robót – 79.485,00 zł.

- ul. Matuszewskiego – ul. Piłsudskiego – rozpoczęcie prac sygnalizacji świetlnej dot. wprowadzenia ścieżki rowerowej;

Termin rozpoczęcia robót – 18 września 2020 rok, termin zakończenia robót – 31 października 2020 rok, wartość robót – 14.527,38 zł.

- ul. Cmentarna – wymiana nawierzchni chodnika;

- wymiana nawierzchni chodnika – 56.353,14 zł, odbiór 18.05.2021 rok.

Prace były wykonywane w ramach zadania „modernizacja dróg 
z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej”.

- ul. Głowackiego od nr 2 do nr 12 – wymiana nawierzchni chodnika;

- wymiana nawierzchni chodnika od nr 2 do nr 12 – 62.572,23 zł, odbiór 
   25.11.2021 rok.

Prace były wykonywane w ramach zadania „modernizacja dróg 
z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej”.

- Wykonanie deptaku na ul. T. Kościuszki i ul. Ks. Wyszyńskiego oraz drogi spacerowej na Wale po prawobrzeżnej stronie rzeki Warty;

Zadanie w przygotowaniu. Kwota w budżecie gminy Śrem – 280.000,00 zł

Kwota dofinansowania „Polski Ład” – 2.500.000,00 zł.

- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ulgi rzeki Warty wraz ze ścieżką pieszo-rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina;

Wartość robót ścieżki pieszo rowerowej w kierunku Zbrudzewa i Mechlina 5.350.500,00 zł brutto, termin rozpoczęcia robót – 10 marca 2020 rok, termin zakończenia – 14 lipca 2021 rok.

Wartość robót, kładka nad kanałem Ulgi rz. Warty i wanna żelbetowa, 7.134.765,52 zł brutto, termin rozpoczęcia robót 10 marca 2020 rok, termin zakończenia – 8 grudnia 2021 rok.

Wartość kwoty dofinansowania WRPO 2014-2020 – 6.516.066,93 zł.

- Rozbudowa systemu tras rowerowych. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem – Psarskie nad zalewem;

Wartość robót –  2.681.686,00 zł brutto, termin rozpoczęcia robót 6 sierpnia 2021 rok, termin zakończenia 24 listopada 2021 rok.

Wartość kwoty dofinansowania WRPO 2014-2020 – 2.332.529,80 zł

- Przebudowa obiektu sportowego w Parku im. Powstańców Wielkopolskich;

Etap I.

Budowa boiska ze sztuczną trawą, wartość robót – 1.796.229,27 zł brutto, termin rozpoczęcia robót 29 sierpnia 2018 rok, termin zakończenia robót 2 listopada 2018 rok.

Etap II

Budowa budynku zaplecza wraz z trybunami, wartość robót – 3.637.971,00  zł brutto, termin rozpoczęcia robót 5 maja 2020 rok, termin zakończenia robót 28 grudnia 2020 rok.

Etap III

Budowa bieżni 400 m, skocznie w dal, pchnięcie kulą, trybuna mała ogrodzenie, wartość robót –  2.857.828,08 zł brutto, termin rozpoczęcia robót 14 lipca 2021 rok, termin zakończenia – 15 maj 2022 rok.

Wartość kwoty dofinansowania RFIL – 2.727.662,49 zł.

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ

Adam Lewandowski

Odpowiedzi udzielili:

Ad. 4

Katarzyna Bednarowicz

Naczelnik PPS

Tel. 61 28 47 107;

Ad.6, 14, 15, 16,

Robert Mielcarek

Naczelnik PRK

Tel. 61 28 47 172;

Ad. 9

Donat Tomczak

Naczelnik PSG

Tel. 61 28 47 135;

Pozostałe punkty:

Szymon Wasielewski

Naczelnik PRI

Tel. 61 28 47 145.

Otrzymuje:

Radny, Pan Andrzej Mieloszyński