PAO.SP.0055-12/06

Sprawozdanie Nr 12/06 





z działalności Burmistrza 




za okres od 28.11.06 r. do 06.12.06 r. 
I. Sprawy ważne, problemowe:

1. Dnia 05.12.2006 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o utworzeniu m. in. w Śremie Podstrefy SSE. Obejmuje ona teren Śremskiego Parku Inwestycyjnego (12 ha) i Rehau (18 ha). Jest to kolejny impuls rozwojowy dla Śremu. Rehau w ciągu roku zainwestuje ok. 80 mln zł w rozbudowę obecnego zakładu.

2. Zlecono wykonanie koncepcji budowy drogi we wsi Dalewo. Wartość zamówienia 15.616 zł. Koncepcję odebrano 30 listopada 2006 r.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego dla obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego Pysząca I – rejon przejazdu kolejowego. Planowana wartość zamówienia 40.000 zł. Przetarg unieważniono – złożona oferta przewyższała kwotę zaplanowaną na to zadanie.
4. Budowa drogi gminnej Śrem – Grzymysław. Wykonawca „BETON-DRÓG” Zdzisław Wietrzykowski za kwotę 809.194,08 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2006 r. W dniu 29 listopada 2006 r. wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania zadania do dnia 31 stycznia br.

5. Oświetlenie uliczne wsi Niesłabin. Wykonawca Zakład Elektroenergetyczny Leszek Klak za kwotę W dniu 30 listopada 2006 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót. Odbiór planowany na 8 grudnia br.
6. W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostały  ogłoszone trzy uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie:
a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Zbrudzewie, 
b. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek      
    nr ewid. 35 i 37 położonych we wsi Zbrudzewo,
c. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 
    nr ewid. 26/10 i 26/11 położonych we wsi Zbrudzewo.
7. Zakończono realizację I etapu projektu „Nasadzenia zadrzewień przydrożnych w Parku Krajobrazowym im. gen. D. Chłapowskiego”. 
W dniu 29.11.2006 dokonano odbioru nasadzeń a 01.12.2006 przedstawiciel Fundacji EkoFundusz przeprowadził kontrolę realizacji projektu. 

8. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup z dostawą kontenerów na odpady. Środki na ten cel w formie dotacji w kwocie 50.000 zł uzyskano z PFOŚiGW. 

9. Na dzień 05.12.06 r. rozpisano odbiór robót przy budowie ul. Długiej         w Zbrudzewie. I etap robót dotyczył budowy odcinka kanalizacji deszczowej.

10. Firma KLIMA-WENT zgłosiła końcowy odbiór robót dodatkowych        w związku z montażem instalacji w sali basenowej. Roboty odebrano 05.12.06 r.

11. Firma MarcoPolo ubiega się o decyzję o w.z. i z.t. dla budynku wielorodzinnego na nieruchomości przy ul. Powstańców Wlkp. (obok wieży wodociągowej).

12. Państwo Zawadzcy nabyli nieruchomość po byłej kotłowni PEC przyległej do budynku administracyjno – usługowego firmy MarcoPolo.

13. 28.11.06 r. odebrano roboty podstawowe przy budowie instalacji wentylacji na basenie, a w dniu 29.11.06 r. wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą sportową.

14. Uzyskano zgodę Ministra (wpłynęła 04.12.06 r.) na wyłączenie gruntów klasy III dla planu Psarskie .
15. Trwa remont świetlicy w Dalewie oraz budowy chodników na wsiach.

16. Wykonawca przebudowy kanalizacji deszczowej w ŚPI zgłosił roboty do odbioru.

17. Budowa ul. Śniadeckiego na Helenkach jest na ukończeniu.

18. 09.11.2006 r. kontrola projektu „budowa dróg gminnych w Nochowie” przez ZPORR. Zespół kontrolny stwierdził niewielkie uchybienia                         w prowadzeniu dziennika budowy
II. Działalność bieżąca:

Odbyto 2 narady oraz podpisano 2 zarządzenia w następujących sprawach:

1.Nr 818/06 z 28.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – Zakup z dostawą kontenerów na odpady,
2.Nr 819/06 z 04.12.2006 r. w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn: „Przewóz dzieci szkolnych na terenie gminy Śrem”.
Sporządziła:

Dominika Zandecka - Kaczmarek

podinspektor

tel.061 2835225 w.100

