













Śrem ......... września 2010r.

PAO.SP.0055 - 7/10
Sprawozdanie  nr  7/10
z działalności Burmistrza

za okres od 2.09.2010r. do 29.09.2010r.

I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.

	projekty wyłożone do

publicznego wglądu
	- dla obszaru rynny Jeziora Grzymisławskiego;

- zmiana Studium Gminy Śrem

	projekty na etapie

opiniowania i uzgodnień
	- dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny II”- w trakcie opiniowania i uzgadniania


	projekty przekazane radzie
	- dla obszaru położonego w rejonie ul. Szkolnej na terenie miasta Śrem i wsi Kawcze;

- zmiana miejscowego planu dla obszaru „Helenki” w Śremie;

- dla obszaru położonego w rejonie ul. Nadbrzeżnej – uchwała o przystąpieniu

	projekty w trakcie opracowania
	- dla ul. Środkowej i ul. Krótkiej w Śremie – Projektant sporządza projekt miejscowego planu;

- dla obszaru położonego nad rzeką Wartą w Śremie – uchwała o przystąpieniu

	inne
	Uchwała Nr 457/L/10 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sportu i rekreacji położonego w północnej części miasta Śrem została przekazana Wojewodzie celem oceny zgodności z przepisami prawa.  Wnioskowana kwota 496 000,00 zł. Wniosek został zakwalifikowany do udzielenia pomocy finansowej. Przedsiębiorstwo oczekuje na projekt umowy.




II. Ochrona Środowiska.

	inne
	-  z początkiem sierpnia powiat uruchomił zadanie usuwania wyrobów zwierających azbest; do 28.09 z terenu gminy spłynęło 39 wniosków

- zlecono zakup worków do segregacji odpadów,

- trwa budowa platformy GIS [Geograficzny System Informacji Przestrzennej] gminy Śrem. Obecnie opracowywane są dane przestrzenne [miejscowe plany, decyzje o wzizt, formy ochrony przyrody]. Pierwszy etap zostanie ukończony i wdrożony do końca września,

-zlecono prace pielęgnacyjne drzew przy ul. L. Zamenhofa.
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. złożyło 16 lutego 2010 r. wniosek do    Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie budowy II etapu kanalizacji sanitarnej we wsiach Olsza i Bystrzek.




III. Dokumentacje, umowy.

	dokumentacje
	- sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4: Wykonawca: R. Kwadrat z Ostrowa Wlkp. za kwotę 39.890,00 zł z terminem wykonania do 30 listopada 2010 r.
- Budowa sali widowiskowej w Śremie – wykonanie dokumentacji technicznej Centrum Animacji Kultury – Wykonawca: Pracownia Nad Wartą ze Śremu za kwotę 138.500,00 zł z terminem wykonania do 15 grudnia 2010 r.
- modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 2 w Śremie – Wykonawca: Studio Projektu Budowlanego FILAR z Piły za kwotę 17.934,00 zł z terminem wykonania do 29 października 2010 r. 
- aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap III budowa przystani nad Wartą – wykonanie dokumentacji technicznej basenu portowego i nadbrzeża na rzece Warcie w Śremie – Wykonawca: MARINA LĄD z Poznania za kwotę 184.525,00 zł z terminem wykonania do 15 grudnia 2010 r. 
- budowa odcinka drogi (12 KdD) od ul. Tatarkiewicza do ul. Wyspiańskiego. Wartość zamówienia 47 946,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r.

- budowa ul. Leśnej w Nochowie do drogi powiatowej Śrem - Gaj. Wartość zamówienia 29 280,00 zł. Termin wykonania 30.05.2010 r. - aneks do 30.09.2010 r.

- przebudowa ul. Krętej. Wartość zamówienia 36 800,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r.

- przebudowa ul. Zachodniej. Wartość zamówienia 37 800,00 zł. Termin wykonania 30.09.10 r.

- budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. Wartość zamówienia 27 938,00 zł. 

  Termin wykonania 15.12.2010 r.

- budowa drogi we wsi Dalewo. Wartość zamówienia 58 560,00 zł. Termin wykonania 10.12.2010 r.

- budowa ul. Ks. Abp. Baraniaka. Wartość zamówienia 19 703,00 zł. Termin wykonania 10.12.2010 r.

- budowa II etapu ciągu pieszo - rowerowego PROMENADA wzdłuż rzeki Warty wraz z przebudowąul. Nadbrzeżnej. Wartość zamówienia 79 788,00 zł. Termin wykonania 15.12.10 r.

- koncepcja zagospodarowania terenu byłej Żwirowni na Helenkach. Wartość zamówienia 38 000,00 zł.Termin wykonania 30.09.2010 r.

- budowa oświetlenia ulicy Leśnej i Świerkowej we wsi Szymanowo. Wartość zamówienia 6 200,00 zł. Termin wykonania 30.08.2010 r. - aneks do 18.10.2010 r. 

- opracowanie koncepcji przebudowy rowu ,,A" dł. ok. 1 500 mb na odcinku od ul. Wiosny Ludów do terenówŚPI dla obsługi zlewni ok. 1,3 km 2 w zakresie odprowadzenia wód opadowych, roztopowych i gruntowych uwzględniającej zamknięcie rowu rurociągiem. Wartość zamówienia 49 959,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r.




IV. Prace budowlano - remontowe.

	budowa obiektów
	- sala gimnastyczna w Bodzyniewie – Wykonawca: "TADBUD" Tadeusz Wodecki z Czermina za kwotę 2.026.857,07 zł z terminem wykonania do 30 sierpnia 2010 r. Zadanie odebrane 10 września 2010 r.  
- budowa centrum rekreacyjno – wypoczynkowego Psarskie – Wykonawca: Konsorcjum: Jedynka - Maxistar z Poznania za kwotę 697.825,02 zł z terminem wykonania do 31 sierpnia 2010 r. Zadanie odebrane  16 września 2010 r. 

- budowa budynku socjalnego przy ul. Farnej w Śremie. Wartość zamówienia 592 468,45 zł. Termin wykonania 

  10.12.2010 r. Wykonawca: Leszczyńskie Konsorcjum Budowlane

	remonty budynków
	- remont świetlicy wiejskiej we wsi Olsza. Wartość zamówienia 41 116,40 zł. Termin wykonania 31.08.2010 r.Wykonawca: NOW - BUD Orkowo. Prace zostały wykonane i odebrane.

- remont lokalu mieszkalnego ul. Ogrodowa 4. Wartość zamówienia 31 876,38 zł. 

  Termin wykonania 31.08.2010 r. Wykonawca: NOW - BUD Orkowo. Prace zostały wykonane i odebrane.



	budowa, dróg, ulic, chodników
	- budowa ul. Długiej w Zbrudzewie. Wartość zamówienia 744 598,75 zł. Termin wykonania 31.08.2010 r. Wykonawca: INWEST - BRUK Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane.

- budowa ul. Tuwima i Brzechwy w Śremie. Wartość zamówienia 268 312,14 zł. Termin wykonania 31.08.2010 r.Wykonawca: KOMPLEX - BRÓG Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane.

- przebudowa ul. Piłsudzkiego i Kilińskiego. Wartość zamówienia 5 153 713,00 zł.

  Termin wykonania 30.11.2010 r. Wykonawca POL - DRÓG Kościan.

- budowa parkingu i fragmentu ul. Jeziornej przed bramą przystani nad J. Grzymisławskim w Śremie etap II. Przetarg odbył się 16.08.2010 r. - prace komisji w toku

	remonty dróg, ulic, chodników
	- prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych,dostawa żużla wraz z wbudowaniem, oraz magazynowanie i kruszenie przekazanego gruzobetonu wraz z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wartość zamówienia 423 721,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: Firma CYNK Sosnowiec.


Prace zostały wykonane we wsiach: Olsza, Bystrzek, Kawcze, Zbrudzewo, Grzymysław, Psarskie, Wirginowo,   Pełczyn, Kadzewo, Nochowo, Łęg, Krzyżanowo, Bodzyniewo, Borgowo, Pysząca, Ostrowo, Binkowo,Wyrzeka, Dalewo, Góra, Mechlin, Szymanowo, Grodzewo, Dąbrowa, Mórka, Gaj, Błociszewo.

- utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach w zarządzie Gminy Śrem. Wartość zamówienia 110 000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: Firma JAZET Śrem

- utrzymanie własnego oświetlenia drogowego i parkowego. Wartość zamówienia 40 000,00 zł.

 Termin wykonania 31.12.2010 r. Wykonawca: Firma SPINER ze Śremu.

- utrzymanie dróg z wyłączeniem dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.Wartość zamówienia 500 000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: BETON - DRÓG Śrem

- utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta i gminy Śrem. Wartość zamówienia 390,000,00 zł. Termin wykonania 28.12.2010 r. Wykonawca: BUD - HANEX Kórnik

- remont ul. Wyszyńskiego. Wartość zamówienia 157 750,00 zł. Termin wykonania 20.08.10 r.

 Wykonawca: AS Gostyń. Prace zostały wykonane i odebrane.

- remont ul. Fabrycznej. Wartość zamówienia 271 900,00 zł. Termin wykonania 12.08.2010 r.

 Wykonawca: KOMPLEX - BRUK Śrem. Prace zostały wykonane i odebrane.

- remont ul. Franciszkańskiej. Wartość zamówienia 143 421,98 zł. Termin wykonania 25.08.2010 r. Wykonawca: DROMOST Żabno. Prace zostały wykonane i odebrane. 



	inne
	- bieżące naprawy przystanków i wiat zbiorowej komunikacji. Wartość zamówienia 40 000,00 zł. Termin wykonania 31.12.2010 r. Wykonawca PPHU ,,JANKO" Śrem.

- remont kwater Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914 -1920, pomnika nagrobnego Powstańców Wielkopolskich poległych w latach 1918 - 1819 oraz pomnika nagrobnego Powstańców Wielkopolskich poległych w roku 1848 w bitwie pod Książem, zlokalizowanych na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Cmentarnej w Śremie. Wartość zamówienia 79 000,00 zł. Termin wykonania 30.09.2010 r. Wykonawca: AS Gostyń.




V. Gospodarka nieruchomościami.

	najem
	- umowa z dn. 17.09.2010r. -  wynajem gruntu położonego w Śremie przy ul. Nowowiejskiego, pod namiot cyrkowy;

- umowa z dn. 28.09.2010r. – wynajem lokalu użytkowego położonego w Śremie przy Pl. 20 Października 11  wraz z gruntem, przeznaczonego pod prowadzenie działalności gastronomicznej oraz Miejskiego Centrum Informacji.



VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.

	oświatowe
	-  27 i 28 września rozpoczęła się tzw. akcja „Kamizelka”, mająca na celu bezpieczeństwo dzieci na drodze. Przedszkolakom zostały wręczone odblaskowe gadżety.

	kulturalne
	. 18 września br na Stadionie Miejskim w Parku odbyła się plenerowa impreza pn. „RockPastwisko” z udziałem wielu  kapeli rock’owych.

- w  ramach  cyklu „Burmistrz Śremu zaprasza” 11 września br. na rynku w Śremie odbył się koncert zespołu „Pod Budą”.


	sportowe
	- 4 września 2010 r. na śremskim stadionie odbył się III Piknik Żużlowy. Patronat nad imprezą objął  m.in. Burmistrz Śremu
- 18 września br. w ramach plenerowej imprezy pn. „RockPastwisko” na Stadionie Miejskim odbył się II Śremski Bieg Drużyny Szpiku.

-  28 września br.Burmitrz  Śremu w towarzystwie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego i Sołtysa wsi Psarskie otwarzył Centrum Rekreacji Psarskie.

	inne
	-  ramach programu zdrowotnego zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy w gminie Śrem na lata 2010-2013 w sobotę, 11 września w sali sportowej Bazar odbyło się spotkanie edukacyjno- informacyjne.



VI. Inne

	inne
	- 3 września 2010 r. w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu odbyło się spotkanie Rady Aglomeracji Poznańskiej z delegacją z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Celem spotkanie było zapoznanie się gości z mechanizmem integracji gmin, a także powstania aglomeracji poznańskiej. Samorządowcy z województwa warmińsko - mazurskiego, za przykładem innowacyjnego pomysłu Poznania, chcą wprowadzić podobne rozwiązania w powiecie olsztyńskim. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady Aglomeracji Poznańskiej, w tym Adam Lewandowski Burmistrz Śremu. Delegację Olsztyna pod przewodnictwem prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza oraz starosty Olsztyńskiego Mirosława Pampucha tworzyli wójtowie, burmistrzowie oraz radni powiatu olsztyńskiego. Goście w szczególności zainteresowani byli gospodarką wodno-ściekową, transportem publicznym w obrębie aglomeracji, oświatą i rozwojem gospodarczym..
- 3 - 5 września br. na zaproszenie Klubu Jeździeckiego Agro - Handel Burmistrz brał udział w II Sportowym Czempionacie Polski Młodych Koni - Memoriale im. Jana Kantego Dąbrowskiego. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Śremu.
- 5 września br. na zaproszenie Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śremie Burmistrz brał udział w tradycyjnym turnieju strzeleckim o tytuł Króla Żniwnego. Turniej poprzedziła uroczysta Msza Św. , przemarsz ulicami miasta  oraz złożenie wiązanek kwiatów na płycie i pod pomnikiem rozstrzelanych mieszkańców Śremu.

-10 września 2010 na Placu 20 Października w Śremie odbyła się ceremonia nadania sztandaru Powiatowej Komendzie Policji w Śremie. Inicjatorami i założycielami Komitetu Ufundowania Sztandaru byli włodarze gmin powiatu Śremskiego. Otrzymanie sztandaru przez Komendę Powiatową Policji w Śremie jest symbolem wielkiego uznania za wzorową służbę oraz społeczne zaufanie. W uroczystości uczestniczyła kompania reprezentacyjna Policji oraz 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych oraz poczty sztandarowe. Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia pogratulował śremskim funkcjonariuszom otrzymania sztandaru, nadanego przez Jerzego Millera Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po odczytaniu aktu nadania i poświęcenia sztandaru, przedstawiciele samorządów, policji oraz zaproszeni goście wbili gwoździe honorowe w drzewiec sztandaru oraz dokonali wpisów do księgi pamiątkowej. Następnie Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Krzysztof Jarosz przekazał sztandar na ręce Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Piotra Leciejewskiego. Podczas uroczystości wręczono medale zasłużonym funkcjonariuszom oraz zasłużonym dla policji. Z okazji nadania sztandaru Burmistrz Śremu Adam Lewandowski przekazał śremskim policjantom zestaw testów do wykrywania narkotyków. Ceremonie wręczenia sztandaru zakończyła defilada.
- 14 września Burmistrz uczestniczył w dorocznej imprezie dla osób niepełnosprawnych - Miniolimpiadzie Sportowej na terenie Gajówki w Zbrudzewie, zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem.

- 15 września nr. z okazji 79 rocznicy utworzenia Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 2 w Śremie Burmistrz brał udział w uroczystościach,  przy pomniku poświęconym wychowankom szkoły.
- Ustanowione w ubiegłym roku przez Sejm RP święto strażników miejskich na dzień 29 sierpnia, w Śremie obchodzono 16 września br.W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Śremu Adam Lewandowski i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Śremie Katarzyna Sarnowska. W swoim wystąpieniu Komendant Straży Miejskiej w Śremie podkreślał wieloletnią współpracę z większością strażników, której początek przypada na 1 października 1991 roku. Podkreślił również rolę młodzieżowego patrolu rowerowego działającego przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Śremskiej oraz Radę Programu Bezpieczne Miasto, oraz inne instytucje samorządowe, które skutecznie współdziałają ze Strażą Miejską. Tego dnia strażnicy otrzymali wyróżniania za wzorową służbę, Magdalena Pyrka awansowała na stopień strażnika miejskiego, a dyplom uznania za wieloletnią służbę otrzymał Wojciech Wróblewicz.     
- 22 września br. w Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się spotkanie w sprawie rozpoczynającego się remontu drogi wojewódzkiej nr 434. Udział w nim wzięli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Marek Kmiecik, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski oraz samorządowcy z miejscowości, przez które przebiega modernizowana droga. Inwestycja ta jest jednym z elementów większego przedsięwzięcia, jakim jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi krajowej nr 36 (tj. alternatywa drogi nr 5 na trasie Poznań - Rawicz) W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowane zostały już takie inwestycje,  jak: (   budowa obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo I etap (lata 2005/2007)
(   budowa obwodnicy m. Kórnik (lata 2006/2007)(   budowa obwodnicy m. Krobia (lata 2009/2010).Obecnie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 realizowana jest budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo, która zakończy się jeszcze w tym roku. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku o dł. 42,791 km od m. Śrem do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 w Miejskiej Górce jest kolejnym etapem przedsięwzięcia, mającego na celu ułatwienie tranzytu samochodowego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już 1 października rozpocznie się remont na odcinku Śrem - Dolsk. Całość inwestycji będzie realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i współfinansowana środkami Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wartość zadania wynosi 81 983 413,10 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 69 685 901,13 zł, a udział Samorządu Województwa Wielkopolskiego 12 297 511,97 zł. Przewidywany termin zakończenia realizacji całego zadania planuje się na 15 października 2012 r. 
- 22 września br. na zaproszenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej Burmistrz brał udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym. Podczas posiedzenia omówiono przede wszystkim sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  wybrano nowe władze Towarzystwa oraz podjęto uchwałę w sprawie programu działania TMZŚ.
- 29 września br. Burmistrz uczestniczył w konferencji poświęconej inicjatywie JESSICA. Podczas spotkania zaprezentowane zostały praktyczne zasady ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację projektów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA, w tym wszystkich wymaganych dokumentów. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Minister Rozwoju Regionalnego, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

- 29 i 30 września 2010r. Burmistrz uczestniczył w Zjeździe klubowym Wójtów, Burmistrzów, Starostów i Prezydentów Miast w Rosnówku,  zorganizowanym przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.  Podczas zjazdu przedstawiono bieżącą informacje nt. Stowarzyszenia, omówiono m.in. sprawy kontroli oświadczeń o stanie majątkowym dokonywanej przez urząd kontroli skarbowej,  gospodarki przestrzennej po zmianach, uprawnień pracowniczych, przysługujących wójtom, burmistrzom, starostom, prezydentom miast  w związku z upływem kadencji.
- w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 20 zarządzeń.


Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101

