PAO.SP.0055-3/06

Sprawozdanie Nr 3/06

z działalności Burmistrza

za okres od 07.02.06 r. do 31.03.06 r.

I. Sprawy ważne, problemowe:

1. 27.03 br. - kolejne spotkanie stron porozumienia międzygminnego "Mateuszewo" oraz Burmistrza Książa Wlkp. na temat rozwoju, porozumienia i ewentualnego wyjścia gminy Śrem ze Związku Komunalnego "SELEKT". Planowane są kolejne spotkania i analizy , problem trwa.

2. Sprawa sprzedaży gruntu na Pyszącej I - podpisanie porozumienia z ANR w sprawie sfinansowania wyceny gruntu przez gminę, rozwiązanie porozumienia , ANR zleciła badania geotechniczne - ustalenie wielkości ewentualnego złoża kruszywa budowlanego. Uzgodnienia z geologiem wojewódzkim, sprawa udostępniania dokumentacji : ANR, Wójtostwo, Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy Śrem - 500 miejsc pracy.

3. 23.03  i  24.03 br.  -   zebranie  ogólne Związku Miast Polskich - spotkanie z wicepremierem Ludwikiem Dornem,  zgłoszonych  mnóstwo     problemów ( edukacyjnych - algorytm powinien być przeniesiony do ustawy, planowania przestrzennego, powiatów grodzkich  itp.).  Zgłosiłem sprawę ANR                 i Pyszącej I. Istnieją projekty likwidacji Agencji lub z mocy prawa przekazanie gruntu Agencji gminie  lub inwestorowi   po   uprawomocnieniu się uchwały o m.p.z.p. dla działalności gospodarczej.

4. Podpisanie umowy z p. Rafałem Wachowiakiem - dyrektorem ŚOSiR, objęcie obowiązków 03.04.2006 r. 

5. Stan rzeki Warty : 13 marca  -  352 cm,

                                  30 marca  -  412 cm,

                                  31 marca  -  425 cm.

6. 15.03 br. - spotkanie z przyszłymi inwestorami z Dalekiego Wschodu -     p. Marszałek, 2 profesorów z UAM oraz Politechniki Poznańskiej oraz Burmistrz Śremu.

7. Kino "Słonko" PISF, 200.000 zł, 24.03.2006 r. decyzja o przyznaniu środków.

8. 22.02 br. - uzgodnienia z dyr. Wiktorem  (Urząd Marszałkowski),         24.02 br. - potwierdzenie 150.000 zł przez wicemarszałka Janusza Lewandowskiego.

9. Sprawa basenu - 24.02 br. uzgodnienia z Wojewódzkim Inspektorem  Nadzoru Budowlanego.

10. Rozliczenie 130.000 zł za Mateuszewo - " sprzedaż"  4 %  przez Brodnicę na rzecz Dolska.

11. 14.03 br. wizyta  dyr. Janusza Łężaka - Regionalny Oddział WAM - budowa II obiektu, propozycja współfinansowania budżetu państwa               w budowie części drogi Puchalskiego i Żurawiej.

12. 14.03 br. podpisanie Planu Operacyjnego Działania Gminy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, uzgodnienie z Wojewodą oraz Starostą.

13. 15.03 br. - nowy regulamin w Schronisku i Noclegowni  w Nochowie. Zakończono "okres ulgowy" w  związku z mrozami. Zawiadomienie Komendanta Policji p. Twardowskiego o zakończeniu okresu specjalnego.

14. 16.03 br. -  targi firmy SEZAM (siedziba w Śremie), więcej niż 20 wystawców z całej Polski.

15. 22.03 br. - wizyta u Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej - sprawa       Komendy w Śremie, pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

16. 27.03 br. - Walne Zgromadzenie Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego - ŚOWMP, bardzo wysoka ocena ze strony samorządowców dot. funkcjonowania, obowiązki dyrektora pełni p. Monika Bulińska od 19.12.2005 r.

17. 28.03 br. - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  ŚTBS - podniesienie czynszu w budynku przy ul. Wojska Polskiego   14 do wysokości 3,40 zł /m²/m-c.

18. 30.03 - Narodowa Strategia Strukturalna - z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wiceminister Kwieciński, Wojewoda Dziuba, Marszałek Radzki, samorządowcy. Podniosłem kwestię konieczności ujścia wpływu  aglomeracji poznańskiej na gminę w promieniu ok. 50 km.

19. Uchwały w sprawie miejscowych planów opublikowane w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 41 z dnia 30 marca 2006 r.

1) Teren górniczy – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP”,

2) Nochowo – Rehau.

20. Projekt miejscowego planu dla obszaru Helenki wysłano do uzgodnień       z organami zewnętrznymi.
21. Projekt miejscowego planu dla obszaru we wsi Góra został wyłożony do publicznego wglądu (od 13-03-2006 do 11-04-2006) uwagi do projektu można składać do 26 kwietnia 2006 r.

22. Dla projektu planu dla wsi Psarskie odbyły się trzy posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

23. Dla dwóch projektów zmiany planów miejscowych we wsi Zbrudzewo odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

24. Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem zastał wysłany do uzgodnień i zaopiniowania przez gminy sąsiednie oraz odpowiednie organy i instytucje.

25. W dniu 15 lutego rozstrzygnięto przetarg na „Nasadzenie i pielęgnację zadrzewień przydrożnych na terenie P.K. im Gen D. Chłapowskiego”. Swoje oferty złożyło 6 firm, z których najkorzystniejszą była oferta „Usługi Krzysztof Michalak” za kwotę 92 026,34 zł brutto. W dniu 7 marca podpisano umowę na wykonanie ww. zadania z terminem realizacji do 30 listopada 2007r. Zadanie jest częścią projektu realizowanego przy pomocy finansowej fundacji Ekofundusz.

26. Rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Puszkobranie” nastąpiło w dniu 
9 lutego 2006 r.  Główną nagrodę – pobyt w „Starej chacie u Kowala” 
w Kluczewie – otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie. Równocześnie rozpoczęła się VI edycja Konkursu, do której zgłosiło się 
17 placówek.

27. W dniu 16 lutego 2006 r. odbył się przetarg na „Budowę ul. Leśnej 
w Nochowie” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Ogólnobudowlanego „Komplex-Bruk”, R. Kociałkowski-D. Kurzawa, 63-100 Śrem, za kwotę 160 553,61 zł z terminem wykonania 30 maja 2006 r. Umowa podpisana 
w dniu 9 marca 2006 r. Rozpoczęcie prac przez Wykonawcę dnia 24 marca 2006 r.

28. W dniu 10 marca 2006 r. odbył się przetarg na „Budowę dróg gminnych 
w Śremskim Parku Inwestycyjnym-Wschodnim”, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Sprzętowo Transportowego, Andrzej Kasprzak, Jerka, 
ul. Łowiecka 29, 64-010 Krzywiń, za kwotę 245 932,18 zł z terminem wykonania 15 czerwca 2006 r.

29. Zlecono opracowanie projektu technicznego na przejście pieszo-rowerowe w obrębie skrzyżowania Nr 5 Kawcze. W dniu 24 marca 2006 r. wystąpiono
 o wydanie pozwolenia na budowę. W przygotowaniu specyfikacja na wykonanie tunelu z terminem realizacji 31 maja 2006 r. Projekt opracuje „PROMOST’ Sp. z o.o. Zielona Góra (projektant obwodnicy).

30. Zlecono opracowanie projektu technicznego na zmianę pokrycia dachowego i wentylacji z rekuperacją pływalni. Projekt opracuje „BUDKOMEKS” Poznań z terminem wykonania 22 maja 2006 r.

31. Zakończono postępowanie przetargowe Termomodernizacji Gimnazjum 
Nr 1 i Przedszkola Nr 7 w Śremie, po protestach i odwołaniach wyłoniono wykonawcę PPHU EURO-DACH, 63-100 Śrem, za kwotę 1 620 723,76 zł 
z terminem realizacji 25 sierpnia 2006 r. 

32. W dniu 6 marca 2006r. odbył się przetarg na „Przebudowę budynku klasztornego tzw. Konwiktu i zmianę sposobu użytkowania jego części
na Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie”. Postępowanie w toku
- w dniu 22 marca br. wysłano ogłoszenia o odrzuceniu ofert ( 6 spośród
8 oferentów ). Planowany termin zakończenia robót to 31 lipiec 2006r.

33. Sala sportowa BAZAR w Śremie - Etap I. Odbiór robót zaplanowano
na dzień 31 marca br., natomiast w dniu 27 marca br. odbył się przetarg
na zakres prac Etapu II. Postępowanie w toku. Planowany termin zakończenia robót to 31 lipiec 2006r.

34. Budynek poszkolny w Dalewie - zadanie niewygasające. Termin zakończenia robót to 30 czerwiec br. W związku z niezadowalającym stanem konstrukcji dachu i pokrycia przygotowano opinię techniczną w ww zakresie. Powyższe stanowi konieczność i podstawę do spisania umowy na roboty dodatkowe tj. wzmocnienie z częściową wymianą konstrukcji dachowej
oraz wymianę pokrycia. Termin zakończenia bez zmian.

35. Budynek socjalny na stadionie przy ulicy Zamenhofa w Śremie - etap IV. Przetarg odbył się w dniu 1 marca br. W dniu 15 marca br. podpisano umowę z firmą P.P.H.U. EURODACH Śrem na kwotę 166.571,33 zł z terminem realizacji do 31 maja br.

36. W dniu 21 marca 2006 r. odbył się przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Śremską 
a Zachodnią w Pyszącej, wybrano ofertę Zakładu Projektowo - Usługowego IWRA, 64-000 Kościan, ul. Północna 24, za kwotę 28 670,00 zł z terminem opracowania 27 października 2006 r.

37. 17.03.06 r. - Targi Edukacyjne Śrem 2006. Wizyta p. w-ce kurator Elżbiety Leszczyńskiej. Ponad 40 placówek, które promowały swoją działalność. 

38. 15.03.06 r. -  otwarcie sali komputerowej, pracownia Apple Macintosh (źródło Europejski Fundusz).

39. 23.03.06 r. - decyzja o kontynuacji klas w oddziałach integracyjnych       w Gimnazjum Nr 2 w Śremie.

40. Zmiany w statutach przedszkoli dotyczące finansów publicznych i naboru do przedszkoli.

41. Przybudówka do Przedszkola Nr 2 - decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wyłączeniu z eksploatacji - 20.03.06 r.

42. 07.03.06 r. odbyły się przetargi na 4 działki budowlane przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Matejki w Śremie. Przetargi zakończyły się  wynikiem pozytywnym.

43. W okresie 07.03 - 30.03 br. gmina Śrem zawarła umowy notarialne:

· sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Mickiewicza 55,

· sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Chłapowskiego 14,

· sprzedaży bezprzetargowej działek gruntu na poszerzenie nieruchomości sąsiednich przy ul. Staszica i Orzeszkowej. 

44. Budowa  chodnika  –  alejki  pieszej  wraz  z oświetleniem w Zbrudzewie

– bezpieczna  droga  do  szkoły.  Podpisanie  umowy  nastąpiło  w  dniu 7.03.2006 r. Wartość zamówienia 55.330,05 zł.  Termin wykonania do 31.03.2006 r. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi termin  wykonania przedłuża się do 28 kwietnia 2006 r.

45. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach sołectw gminy Śrem. Prace zostały zakończone 16.02.2006 r. W każdym sołectwie dokonano przeglądu technicznego – usterki zostały usunięte. Ostatecznego odbioru technicznego dokonano 27.02.2006 r. Pismem z dnia 2.03.2006 r. Burmistrz Śremu zwrócił się do Sołtysów o udzielenie informacji dotyczących aktualnych potrzeb w zakresie budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie sołectw gminy Śrem. Informacje te ostatecznie mają zostać złożone   do 31.03.2006 r.

46. Utrzymanie dróg gruntowo – żużlowych. Przetarg odbył się w dniu 7.03.2006 r.  Środki przeznaczone na realizacje zamówienia 120.000 zł. Termin realizacji do 20.12.2006 r. W dniu 28.03.2006 r. dostarczono do Urzędu Miejskiego harmonogram   prac.

47. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem.  Przetarg odbył się 9.03.2006 r. Środki przeznaczone na realizacje zamówienia 85.000 zł.  Termin realizacji do 28.12.2006 r.

48. Od kwietnia br. nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie ul. Kościuszki 

i Wyszyńskiego. Na okres próbny 1 roku na ww. ulicach zostanie     wprowadzony   jednokierunkowy ruch samochodowy.

49. W dniu 17.02.2006 r. podpisano umowę użyczenia budynku stacyjnego 

w Śremie przy ul. Kolejowej. W dniu 21.02.2006 r. został spisany       protokół zdawczo – odbiorczy  ww. nieruchomości. Przetarg na  wykonanie inwentaryzacji pierwszego piętra budynku oraz opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne odbył się 17 marca 2006 r. Zostały złożone dwie oferty. Prace  komisji trwają. Termin wykonania opracowania do 30 czerwca 2006 r.

50. Rewitalizacja ciągu pieszego wzdłuż rzeki Warty ,,Promenada” –      opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz  z oświetleniem.      Przetarg odbył się 14 marca 2006 r.  Koszt wykonania projektu 19.886 zł.     Termin wykonania do 31 lipca 2006.

51. Utrzymanie czystości i porządku dróg Gminy Śrem w mieście Śrem.      Przetarg odbył się 17.03.2006 r. Prace Komisji trwają. Wartość       zamówienia 144.660 zł. Termin realizacji do 31.03.2007 r.

52. Przygotowywane są dokumenty do prac Społecznej Komisji          Mieszkaniowej. Pierwsze spotkanie 30.03.2006 r. 

53. W dniu 17.02.2006 r. złożono w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Śremie pismo potwierdzające współudział gminy Śrem w realizacji niżej wymienionych programów:    

         - przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – prowadzenie zajęć 

           w świetlicach wiejskich – zatrudnienie do 13 osób,

         - prace społeczno – użyteczne – zatrudnienie 5 osób. 

Przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu potrzeb       w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez  bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy   społecznej na 2006 r.

54. Remont  lokali  mieszkalnych  przy  ulicy:  Grota Roweckiego 4/27,        Modrzewskiego 6/7, Popiełuszki 20/2 i Gostyńskiej 25.  Przetarg odbył       się 16 marca 2006 r. Zostały złożone 4 oferty. Prace Komisji trwają.      Termin wykonania prac 30 kwietnia 2006 r.

55. Remont lokali mieszkalnych przy ul. Nadbrzeżnej 9 i Powstańców       Wlkp. 10/5. Przetarg zaplanowano na 21 marca 2006 r. Szacunkowa       wartość zamówienia 29.415.41 zł. Planowany termin wykonania prac 30        kwietnia 2006 r.

56. W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z dnia       16 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie  zarządzenia       środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce   zjadliwej grypy       ptaków  d.  pomoru  drobiu  Burmistrz  Śremu  wystosował  odpowiednie       pisma załączając  ww.  Rozporządzenie,  Wytyczne   Głównego  Lekarza      Weterynarii Dla Hodowców Drobiu oraz informacje Powiatowego Lekarza      Weterynarii w Śremie do niżej wymienionych instytucji i osób fizycznych:


- Sołtysów Gminy Śrem,


- Straży Miejskiej w Śremie,


- Przewodniczącego Kolegium Prezesów Pracowniczych Ogrodów 

            Działkowych powiatu śremskiego,


- Prezesa Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 

            O/Śrem.

W dniu 7.03.2006 r. Burmistrz zorganizował spotkanie z jednostkami       organizacyjnymi gminy dotyczące zagrożenia i przeciwdziałaniu       wystąpienia grypy ptaków na naszym terenie. Kolejny przypadek H5             w Grudziądzu.

57. Zostało  przygotowane  Zarządzenie  Burmistrza  Śremu  w spr . ustalenia       stawek czynszu za lokale wynajmowane  na  czas   nieoznaczony  i  lokale       socjalne. Zarządzenie określa nowe stawki, które obowiązywać będą od      01.05.2006 r.

58. Trwają prace nad projektami uchwał Rady Miejskiej:

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład             mieszkaniowego zasobu gminy,

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości   i porządku na terenie gminy Śrem.

59. Trwają  prace  nad   Zarządzeniem   Burmistrza   w   sprawie   ustalenia      wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się                       o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania       odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania       zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych,      ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami,   prowadzenia  schronisk  dla      bezdomnych  zwierząt,   grzebowisk,  spalarni  zwłok  zwierzęcych  i ich      części na terenie gminy Śrem.

60. W  przygotowaniu  zamówienie  na  budowę  parkingu przy ul. Szerokiej  oraz remont ul. Modrzewskiego.

61. Na   dzień   06.04.2006 r.  zaplanowano  przetarg  na  pozostałe   remonty 

cząstkowe dróg.
II. Działalność bieżąca:

1. Odbyto 8 narad oraz podpisano 39 zarządzeń w następujących sprawach:

2. Nr 613/06 z dnia 6.02.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "budowa budynku socjalnego na stadionie przy ulicy Zamenhofa w Śremie - etap IV",

3. Nr 614/06 z dnia 7.02.06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia prac związanych z archiwizacją dokumentów archiwalnych i zniszczeniem materiałów niearchiwalnych                            z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r.,

4. Nr 615/06 z dnia 8.02.06 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej    w Grzymysławiu,

5. Nr 616/06 z dnia 8.02.06 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej     w Grzymysławiu,

6. Nr 617/06 z dnia 8.02.06 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

7. Nr 618/06 z dnia 13.02.06 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,

8. Nr 619/06 z dnia 15.02.06 r. w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: "utrzymanie znaków pionowych, poręczy i barierek ochronnych na drogach będących w zarządzie Gminy Śrem",

9. Nr 620/06 z dnia 15.02.06 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2006 rok,

10. Nr 621/06 z dnia 15.02.06 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządów gminnych spółek prawa handlowego oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej,

11. Nr 622/06 z dnia 15.02.06 r. w sprawie ceny za przyjmowanie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie,

12. Nr 623/06 z dnia 16.02.06 r. w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn: "budowa ulicy Leśnej w Nochowie",

13. Nr 624/06 z dnia 17.02.06 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,

14. Nr 625/06 z dnia 17.02.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo - żużlowych oraz dostawa żużla wraz                      z wbudowaniem na terenie gminy Śrem, Łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym",

15. Nr 626/06 z dnia 21.02.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "utrzymanie dróg asfaltowych na terenie miasta i gminy Śrem", 

16. Nr 627/06 z dnia 23.02.06 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2006 rok,

17. Nr 628/06 z dnia 23.02.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "rewitalizacja ciągu pieszego wzdłuż rzeki Warty "Promenada" opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z oświetleniem",

18. Nr 629/06 z dnia 28.02.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Śremską i Zachodnią w Pyszącej wraz z koncepcją", 

19. Nr 630/06 z dnia 01.03.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "inwentaryzacja pierwszego piętra budynku mieszczącego się przy ul. Kolejowej 3            w Śremie i opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne ze wspólnym węzłem sanitarnym               i kuchnią łącznie z CO, wod.-kan. i instalacją elektryczną",

20. Nr 631/06 z dnia 01.03.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "utrzymanie czystości i porządku dróg Gminy Śrem w mieście Śrem", 

21.  Nr 632/06 z dnia 02.03.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "remont lokali mieszkalnych przy ul. Grota Roweckiego 4/27 w Śremie, Modrzewskiego 6/7 w Śremie, Popiełuszki 20/2 w Śremie, Gostyńskiej 25 w Śremie", 

22. Nr 633/06 z dnia 03.03.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "remont lokali mieszkalnych przy ulicy Nadbrzeżnej 9 i Powst. Wlkp. 10/5 w Śremie", 

23. Nr 634/06 z dnia 06.03.06 r. w sprawie wynagrodzenia I Zastępcy Burmistrza Śremu,

24. Nr 635/06 z dnia 06.03.06 r. w sprawie wynagrodzenia II Zastępcy Burmistrza Śremu,

25. Nr 636/06 z dnia 07.03.06 r. w sprawie odwołania i uzupełnienia składu  komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn: "prace wyrównujące zestawem równiarka + walec ogumiony na drogach gruntowych i gruntowo -żużlowych oraz dostawa żużla wraz    z wbudowaniem na terenie gminy Śrem łącznie z zabezpieczeniem terenu robót zgodnie z przepisami o ruchu drogowym",

26. Nr 637/06 z dnia 07.03.06 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania gminy Śrem w sprawie realizacji projektu " nasadzenia zadrzewień przydrożnych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w pasach drogowych gminy Śrem,

27. Nr 638/06 z dnia 08.03.06 r. w sprawie przygotowania dokumentacji          i   organizacji stałego dyżuru na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Urzędzie Miejskim w Śremie,

28. Nr 639/06 z dnia 08.03.06 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Śremie,

29. Nr 640/06 z dnia 08.03.06 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Orkowo,

30. Nr 641/06 z dnia 14.03.06 r. w sprawie odwołania i uzupełnienia składu komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. "budowa dróg gminnych w Śremskim Parku Inwestycyjnym - Wschodnim",

31. Nr 642/06 z dnia 15.03.06 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Nochowie,

32. Nr 643/06 z dnia 15.03.06 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Psarskiem,

33. Nr 644/06 z dnia 15.03.06 r. w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie sołectw,

34. Nr 645/06 z dnia 15.03.06 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Nowowiejskiego,

35. Nr 646/06 z dnia 15.03.06 r. w sprawie Regulaminu Hostelu Socjalnego    w Nochowie oraz Regulaminu Schroniska dla Kobiet w Śremie,

36. Nr 647/06 z dnia 21.03.06 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej,

37. Nr 648/06 z dnia 22.03.06 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale wynajmowane na czas nieoznaczony i lokale socjalne,

38. Nr 649/06 z dnia 22.03.06 r. w sprawie sprzedaży przetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Nadbrzeżnej            w Śremie,

· Nr 650/05 z dnia 23.03.06 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne - "utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Śrem",

39. 651/06 z dnia 28.03.06 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w granicach Śremskiego Parku Inwestycyjnego.
Sporządziła:

Dominika Zandecka 

40. referent

