PAO.OR.0055-12/07

Sprawozdanie Nr 12/07

z działalności Burmistrza

za okres od 13.09.2007 r. do 26.09.2007 r.

I. Sprawy ważne, problemowe:

1. Budowa drogi gminnej w Pyszącej (obszar gospodarczy)– dokumentacja - 
wykonawcą zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego– Pysząca I” jest Przedsiębiorstwo Projektowo– Budowlane „ESKA–PROJEKT” 
mgr inż. Szymon Kosmalski z Poznania za kwotę 21.350,00 zł z terminem realizacji do 30 września 2007 r. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Budowa ulicy Matejki w Śremie - roboty zakończone i odebrane w dniu 14 września 2007 r.

3. Budowa ulicy Kopernika i Chałubińskiego w Śremie - wykonawca: "INWEST–BRUK" Paweł Tomczyk ze Śremu za kwotę 
272.422,00 zł z terminem realizacji do 30 września 2007 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

4. Kompleksowe opracowanie audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz kosztorysów dla: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa w Pyszącej, Przedszkole Nr 5, Przedszkole Nr 6, budynek OPS, budynek ul. Okulickiego 3 - wykonawca: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z Warszawy za kwotę 68.930,00 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2007 r. Umowa gotowa do podpisania.

5. Budowa ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskiem - wykonawca: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa za kwotę 385.200,05 zł     z terminem realizacji do 15 listopada 2007 r. Zadanie           w trakcie realizacji.

6. Budowa ulicy Długiej w Zbrudzewie - wykonawca: "INWEST–BRUK" Paweł Tomczyk ze Śremu za kwotę 827.021,00 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2007 r. Umowa gotowa do podpisu. 

7. Rewitalizacja Placu 20 Października– roboty nawierzchniowe - przetarg      z dnia 17 września 2007 r. został unieważniony (wpłynęła jedna oferta– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETON–DRÓG Zdzisław Wietrzykowski 
ze Śremu za kwotę 1.006.899,65 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2007 r.; zaoferowana kwota przekroczyła wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania). 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej Olsza– Bystrzek (etap II) - ogłoszono postępowanie przetargowe, które odbędzie się 25 września 2007 r. Kwota przeznaczona w budżecie na realizację zadania wynosi 900.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2008 r. 

9. Budowa ulicy Zachodniej w Pyszącej -ogłoszono postępowanie przetargowe, które odbędzie się 26 września 2007 r. Kwota przeznaczona      w budżecie na realizację zadania wynosi 1.100.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2008 r. 

10. Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulic Kilińskiego– Powstańców Wielkopolskich– Sikorskiego w Śremie na rondo - wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo– Budowlane „ESKA–PROJEKT” 
mgr inż. Szymon Kosmalski z Poznania za kwotę 8.906,00 zł z terminem realizacji do 30 października 2007 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

11. Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie - ogłoszono postępowanie przetargowe, które odbędzie się 3 października 2007 r. Kwota przeznaczona w budżecie na realizację zadania wynosi 156.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 15 grudnia 2007 r. 
12. Zlecono wykonanie dokumentacji na modernizację ul. Szkolnej na odcinku od ul. Bema do ul. Adamskiego – wpłynął wniosek o kolejne anektowanie terminu do 30.10.07 r.

13. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Parkowa w Mechlinie – wartość zamówienia 31 720 zł, termin wykonania 31.10.07 r.

14. W przygotowaniu zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Nowe Osiedle w Mechlinie oraz ul. Ogrodowej w Dąbrowie.

15. Remont i renowacja tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Tylnej 5 – prace zostały wykonane i odebrane.
16. Remont dachów budynków mieszkalnych w Śremie przy ul. Farnej 2 i 14 – termin wykonania 30.09.07 r.

17. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika we wsi Luciny – wartość zamówienia 21 655 zł, termin  wykonania 30.11.07 r.

18. W opracowaniu dokumentacja na adaptację parteru na lokale socjalne      w budynku PKP przy ul. Kolejowej – wartość zamówienia 18 000 zł, termin  wykonania  31.10.07 r.
19. Zlecono opracowanie dokumentacji na remont trzech lokali mieszkalnych w Śremie przy ul. Mickiewicza 18/4, Popiełuszki 20/1, Pl. 20 Października 3/9 oraz wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń przy ul. Farnej 14/9 na cele mieszkaniowe wraz z dokumentacją projektowa dla wykonania centralnego ogrzewania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń – wartość zamówienia 9 800 zł, termin wykonania 31.09.07 r.

20. Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piaskowej 3 – termin wykonania 30.09.07 r.

21. Budowa ul. Ceglanej w Pyszącej – II przetarg zaplanowano na 12.10.07 r.
22. Zlecono wykonanie 10 kojców dla psów w międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Gaju – termin wykonania 30.09.07 r.

23. Zlecono zakup 3 szt. Wiat przystankowych dla wsi Borgowo i Wirginowo – termin reali9zacji  15.10.07 r., wartość zamówienia 9 882 zł

24. Budowa alejki pieszej w Parku im. Puchalskiego – termin wykonania 15.10.07 r., wartość zamówienia 28 379,03 zł.

25. Remont lokali mieszkalnych w Śremie przy ul. Roweckiego 4/119, Farnej 14/6 i Poznańskiej 9/16 – termin wykonania 31.10.07 r., wartość zamówienia 138 283,44 zł.

26. W trakcie prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej – 24.09.07 r. wywieszono projekty list osób oczekujących na lokale.

27. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji frontowej elewacji i Sali ceremonii Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Śremie – termin wykonania 15.10.07 r., wartość zamówienia 8 300 zł.

28. Zlecono wymianę 70 mb ogrodzenia z siatki na Cmentarzu Komunalnym w Śremie – ostatni etap -  termin wykonania 31.10.07 r., wartość zamówienia 8 600 zł.

29. Zlecono wykonanie i montaż 50 szt. Lastrykowych nagrobków i 211 krzyży z tabliczkami imiennymi na groby PDPS na Cmentarzu Komunalnym w Śremie – wartość zamówienia 25 160 zł., termin  wykonania 31.10.07 r.
30. Zlecono wykonanie rabat różanych na skwerze miejskim przed obiektem handlowym „Odys” pomiędzy targowiskiem a pasażem handlowym, pergoli od strony parkingów i przy chodnikach w miejscu jw. wraz z obsadzeniem różami pnącymi oraz dalszą modernizację zieleńca na skwerze przy rondzie Jana Pawła II, zerwanie darni i posadzenie sadzonek krzewów – cis 70 szt. – wartość zamówienia 6 720 zł., termin wykonania 15.10.07 r.

31. Zlecono wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu gminy Śrem tj. placu między blokiem mieszkalnym przy ul. Okulickiego                    a przychodnią SALUS – wartość zamówienia 18 500 zł., termin wykonania 31.10.07 r.

32. Zlecono wykonanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym  w Śremie – wartość zamówienia 6 265 zł., termin wykonania 21.12.07 r.

33. Zlecono wykonanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę oświetlenia w Parku Powstańców Wlkp. – wartość zamówienia 5 500 zł., termin wykonania 21.12.07 r.

34. Zlecono opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w Miejskim Parku im. Puchalskiego – wartość zamówienia 6 400 zł., termin wykonania 21.12.07 r.
35. Zlecono wykonanie rzeźby w Parku Śremskich Odlewników – wartość zamówienia 22 200 zł., termin wykonania 31.10.07 r.

36. Zlecono opracowanie dokumentacji dla wykonania remontu lokalu mieszkalnego w Śremie przy ul. Ogrodowej 27/7 – wartość zamówienia 3 000 zł., termin wykonania 31.10.07 r.

37. Wystąpiono z zapytaniem o cenę na budowę alejki z kostki brukowej na Cmentarzu Komunalnym w Śremie.

38. W przygotowaniu przetarg na budowę ul. Komorowskiego.

39. W dniu 13 września 2007 r. odbyła się Premiera Specjalna V etapu 64 Wyścigu kolarskiego „Tour de Pologne”.
40. W dniu 17 września 2007 r. zakończono przyjmowanie wniosków             o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2007/2008.

41. Otrzymano dotację w wysokości 101 030 zł. przeznaczoną na realizację programu „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego         i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”. Programy będą realizowane przez jednostki oświatowe prowadzone przez gminę Śrem – Szkołę Podstawową Nr 6 w Śremie, Szkołę Podstawową w Bodzyniewie, Szkołę Podstawową            w Wyrzece, Szkołę Podstawową w Pyszącej, Zespół Szkoły Podstawowej           i Gimnazjum w Nochowie.

42. Złożono wniosek na realizację  programu „Monitoring wizyjny                w szkołach i placówkach” do Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Program realizowany będzie w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 4, w Szkole Podstawowej Nr 6, w Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 oraz     w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie.
43.W dniu 21 września 2007 r. odbyło się spotkanie Laureatów Nagrody Honorowej TPPW „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. 
44. 18 września 2007 r. gmina dokonała bezprzetargowej sprzedaży gruntu właścicielowi nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy jej funkcjonalności. Grunt położony jest na osiedlu domków przy ul. Roweckiego.

45. 18 września 2007 r. gmina sprzedała na rzecz najemców 2 lokale              w budynkach Okulickiego 12 i Roweckiego 4.

46. 20 września 2007 r. gmina nabyła do zasobu grunt we wsi Pysząca na potrzeby drogowe.
47. Projektantowi zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Śremskiego Parku Inwestycyjnego – Obszar Zachodni przekazano wszelkie niezbędne materiały do opracowania koncepcji planu.

48.Stanowiska, uzyskane  od organów właściwych w sprawie opiniowania      i uzgadniana projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicach Kilińskiego i Grunwaldzkiej, zostały przekazane projektantowi w celu wprowadzenia wynikających z nich zmian. 

49.Projekty uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

· obszaru w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin,

· obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo,

· terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP pole C”,
zostały zaopiniowane przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną z uwagami. Protokoły z posiedzenia Komisji przesłano projektantom.

50.Właścicieli nieruchomości objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Nochowie zaproszono na spotkanie, które odbędzie się        w dniu 28 września 2007 r., dotyczące planowanej lokalizacji dróg. 
51.W dniu 21-09-2007 na Konwencie burmistrzów ponownie omawiano realizację przedsięwzięcia obejmującego budowę kompostowni płytowej         i sortowni odpadów komunalnych na terenie składowiska w Mateuszewie.

52.Przygotowano projekt nowelizacji uchwały w sprawie zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2007 wraz propozycjami korekty do uchwały budżetowej.

53.W dniach 14 - 16 września miała miejsce 14 edycja kampanii Clean up the Word, w Polsce znanej jako "Sprzątanie świata - Polska", 
w której brały udział dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół z terenu gminy Śrem, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Śremie oraz Urzędu Miejskiego. Wg wstępnych danych zebrano łącznie ponad 100 worków śmieci.
II. Działalność bieżąca:

Podpisano 7 zarządzeń w następujących sprawach:

1. Nr 232/07 z 13.09.07 r. w sprawie odwołania i uzupełnienia składu Komisji przetargowej oraz zmiany terminu dla oceny ofert                      w postępowaniu o zamówienie publiczne pn: „Rewitalizacja Placu 20 Października w Śremie – roboty nawierzchniowe”.

2. Nr 233/07 z 14.09.07 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej    w Zbrudzewie.

3. Nr 234/07 z 19.09.07 r. w sprawie sprzedaży  lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Ogrodowej 35/11.
4. Nr 235/07 z 19.09.07 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Okulickiego 12/60.

5. Nr 236/07 z 20.09.07 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – budowa ulicy Ceglanej w m. Pysząca – budowa chodnika wraz z przebudową ogrodzenia szkoły i przebudową kabli teletechnicznych.

6. Nr 237/07 z 21.09.07 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Roweckiego 4/32.
7. Nr 238/07 z 21.09.07 r w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – budowa drogi gminnej w Szymanowie. 

Sporządziła:

Dominika Zandecka - Kaczmarek

podinspektor

tel.061 2835225 w.100

PAGE  
1

