PAO.OR.0055-15/07

Sprawozdanie Nr 15/07

z działalności Burmistrza

za okres od 29.11.2007 r. do 14.12.2007 r.

I. Sprawy ważne, problemowe:

1. Budowa drogi gminnej w Pyszącej (obszar gospodarczy)- dokumentacja- wykonawcą zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej układu komunikacyjnego wraz                  z oświetleniem i kanalizacją deszczową dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego-  Pysząca I” jest Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „ESKA- PROJEKT” mgr inż. Szymon Kosmalski z Poznania za kwotę 21.350,00 zł z terminem realizacji do 15 listopada 2007 r. Aneks z terminem do 15 stycznia 2008 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

2. Kompleksowe opracowanie audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz kosztorysów dla: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa w Pyszącej, Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 6, Budynek OSP, budynek ul. Okulickiego 3. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 7 grudnia 2007 r. 

3. Budowa ulicy Narcyzowej i Sikorskiego w Psarskich - roboty zakończone i odebrane w dniu 26 listopada 2007 r. 

4. Budowa ulicy Długiej w Zbrudzewie- wykonawca: INWEST- BRUK” Paweł Tomczyk ze Śremu za kwotę 827.021,00 zł               z terminem realizacji do 30 listopada 2007 r. Odbiór prac odbędzie się 12 grudnia 2007 r. 

5. Rewitalizacja Placu 20 Października- roboty nawierzchniowe- wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany LAREK                       z Obornik za kwotę 786.083,53 zł. z terminem realizacji do 30 maja 2008 r. Zadanie w trakcie realizacji (zgodnie                              z harmonogramem prac rozpoczęcia nastąpi w lutym 2008 r. ) 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej Olsza- Bystrzek (etap II)- wykonawca: Zakład Usługowo- Wodno Kanalizacyjny s.c. ze Strykowa za kwotę 791.314,32 zł. z terminem realizacji do 30 kwietnia 2008 r. Zadanie w trakcie realizacji.

7. Budowa ulicy Zachodniej w Pyszącej- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETON-DRÓG Zdzisław Wietrzykowski ze Śremu za kwotę 1.597.773,55 zł. z terminem realizacji do 30 czerwca 2008 r. Zadanie w trakcie realizacji.

8. Koncepcja przebudowy skrzyżowania ulicy Kilińskiego- Powstańców Wielkopolskich- Sikorskiego w Śremie na rondo- zadanie zakończone i odebrane w dniu 30 listopada 2007 r. 

9. Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy                   w Śremie- wykonawca: Usługi Budowlane Piotr Giera z Ponieca za kwotę 139.993,05 zł. z terminem realizacji do 15 grudnia 2007 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

10. Budowa drogi gminnej w Szymanowie- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETON-DRÓG Zdzisław Wietrzykowski ze Śremu za kwotę 297.886,82 zł z terminem realizacji do 20 grudnia 2007 r. Zadanie w trakcie realizacji.          
11. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Nowe Osiedle w Mechlinie – wartość zamówienia 25 925 zł, termin wykonania 20.12.2007 r.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Ogrodowej w Dąbrowie – wartość zamówienia  27 145 zł, termin wykonania 20.12.2007 r.

13.  Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika we wsi Luciny – wartość zamówienia 21 655 zł, termin wykonania 30.11.07 r. przesunięto do 31.03.07 r.
14. Budowa chodnika przy ul. Ceglanej w Pyszącej – wartość zamówienia 117 832 zł, termin wykonania 20.12.07 r. Wykonawca KOST – BRUK Małgorzata Adamczyk Śrem.

15. Zlecono wykonanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Śremie – wartość zamówienia 6 265 zł, termin wykonania 21.12.07 r. zamówienie zostało wykonane. 
16. Zlecono opracowanie dokumentacji na modernizację                             i rozbudowę oświetlenia w Parku Powstańców Wlkp. – wartość zamówienia 5 500 zł, termin wykonania 21.12.07 r.

17. Zlecono opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia                        w Miejskim Parku im. Puchalskiego – wartość zamówienia 6 400 zł, termin wykonania 21.12.07 r.

18. Budowa ul. Komorowskiego – wartość zamówienia 225 143,94 zł, termin wykonania 15.12.07 r. Wykonawca KOMPLET – BRUK Kociołkowski, Kurzawa Śrem.

19. Budowa ul. Dąbrowskiego – wartość zamówienia 183 000 zł, termin wykonania 20.12.07 r. Wykonawca BRUKARSTWO Adam Klak  Śrem. 

20. Dokumentacja techniczna na modernizację ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Zamenhofa – wartość zamówienia 45 140 zł, termin wykonania 20.12.07 r.

21. Akcja zima – wartość zamówienia 600 000 zł na dwa sezony zimowe. Wykonawca PHU Katarzyna Piechel – Kaczmarek Wyrzeka.

22.  Zlecono dekorację świąteczną miasta – parametry usługi: montaż i demontaż 88 szt. elementów świetlnych na terenie miasta Śrem, wartość zamówienia 8 720 zł. Elementy świetlne zostały wypożyczone za kwotę 36 119,94 zł.

23. Projekty:
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ŚPI – Obszar Zachodni,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. bramy miasta,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Luciny MP pole C”,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru               w rejonie ul. Śremskiej we wsi Niesłabin,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Leśnej we wsi Nochowo,

- zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem,

Zostały poddane opiniowaniu i uzgadnianiu przez właściwe organy     i instytucje.

24. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicach Kilińskiego i Grunwaldzkiej przygotowano do wyłożenia do publicznego wglądu.
25. Trwają rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych wzdłuż ul. Ogrodowej w Nochowie dotyczące możliwości jej poszerzenia.

26. Ogłoszono , obwieszczono i zawiadomiono organy i instytucje         o podjęciu uchwały Nr 141/XVII/07 Rady Miejskiej w Śremie          w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo. O fakcie powiadomiono również właścicieli nieruchomości położonych w granicach opracowania. Termin składania wniosków do projektu planu mija 31.12.2007 r.
27. Przygotowano zapytanie o cenę opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Szymanowo. Wybór projektanta zaplanowano na styczeń 2008 r.

28. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: przebudowa (modernizacja) ul. Parkowej we wsi Mechlin (od drogi 4072 P do ul. Dąbrowskiej).

29. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa punktu przeładunkowo – magazynowego gazu płynnego propan-butan, składającego się            z trzech podziemnych zbiorników magazynowych gazu płynnego o pojemności 250 m³ każdy, zlokalizowanego w Śremie ( BUT-GAZ Robert Ustasiak przy ul. Wiosennej).

30. W dniach 30 listopada oraz 4,5,10 grudnia 2007 r. przeprowadzono prelekcje dot. selektywnej zbiórki odpadów              w Przedszkolu nr 3 „Jarzębinka”, Szkole Podstawowej nr 6                 w Śremie oraz Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej ( nr 3).

31.  W dniu 11.12.2007 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim      w Poznaniu spotkanie informacyjne dot. aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywa na lata 2012-2019.
32. W związku z zakończeniem II etapu prac (pielęgnacja zadrzewień) dokonano rozliczenia dotacji przyznanej przez Fundację Ekofundusz na realizację projektu „Zadrzewienia przydrożne na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego w pasach drogowych gminy Śrem”.

33. Przeprowadzono prace pielęgnacyjne na 2 pomnikach przyrody rosnących na terenie Śremu – jesion wyniosły przy ul. Mickiewicza 71, klon pospolity na terenie plaży miejskiej nad jeziorem Grzymisławskim.

34. Trwa postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie.
35. Został powołany komitet obchodów 160 rocznicy urodzin oraz 100 rocznicy śmierci księdza Piotra Wawrzyniaka.

36. W dniu 13 grudnia w Sali ŚOSiR przy ul. Poznańskiej odbyła się spartakiada przedszkolaków.

37. Dnia 03.12.07 r. gmina Śrem dokonała sprzedaży 7 lokali mieszkalnych:

- ul. Roweckiego 4 – 2 lokale,

- ul. Powstańców Wlkp. 6 – 2 lokale,

- ul. Ogrodowa – 1 lokal,

- ul. Kochanowskiego 3 – 1 lokal,

- ul. Okulickiego 12 – 1 lokal.
II. Działalność bieżąca:

Podpisano 9 zarządzeń w następujących sprawach:

1. Nr 287/07 z 27.11.07 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Ewie Nowak, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego dla trzech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.
2. Nr 288/07 z 30.11.07 r. w sprawie ceny za przyjmowanie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie.

3. Nr 289/07 z 05.12.07 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej  oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej – organizacja imprezy Mikołajki 2007 – wigilijno – mikołajkowe spotkania                      z Mikołajem.

4. Nr 290/07 z 06.12.07 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Jana Kochanowskiego 5/3.
5. Nr 291/07 z 06.12.07 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Śremie przy ulicy Powstańców Wlkp. 6/6.

6. Nr 292/07 z 07.12.07 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Śrem na 2007 rok.

7.  Nr 293/07 z 11.12.07 r. w sprawie wsparcia i dofinansowania zadania publicznego w gminie Śrem z zakresu pomocy społecznej – organizacja imprezy „Mikołajki 2007 – wigilijno – mikołajkowe spotkania                    z Mikołajem”.

8. Nr 294/07 z 12.12.07 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej.

9. Nr 295/07 z 13.12.07 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego w Śremie oznaczonego ewidencyjnym numerem 2985/3.

Sprawę prowadzi:

Dominika Zandecka - Kaczmarek

podinspektor

tel.061 2835225 w.100

PAGE  
1

