INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

- Podstawa sporządzenia informacji

  - 1.1 Art. 20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z Dz.U.00.106.1126 z późniejszymi zmianami

  - 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126)

- Zakres robót poprzedzających przebudowę ulic

      - 2.1 Zabezpieczenie placu budowy

  - 2.2 Przygotowanie placu na materiały budowlane

- Kolejność realizacji robót

  - 3.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

  - 3.2 	Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej

  - 3.3 	Ustawienie krawężnika betonowego trapezowego na ławie betonowej

  - 3.4	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego

  - 3.5	Ustawienie opornika betonowego drogowego na ławie betonowej

  - 3.6 	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

  - 3.7 	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej

  - 3.8 	Oznakowanie pionowe i poziome

    - 3.9	Roboty uzupełniające

- Na działkach, w obrębie których realizowana będzie przebudowa skrzyżowania, nie występują elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić przewidywane zagrożenia:

5.1. Roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego

5.2. Podczas robót ziemnych możliwość wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym

- Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni zostać poinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

- Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie:

  - 7.1 	Właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

  - 7.2	Właściwą organizację placu budowy zapewniającą bezpieczeństwo i sprawą komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

  - 7.3 	Umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji

- Określenie obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych na przedmiotowych działkach

Sporządził:

Żabno, 27.11.2009 r.

Żabno, 27.11.2009 r.

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulic Korczaka – osiedle Helenki w Śremie, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: