-projekt-

UCHWAŁA NR …………

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia ………………..

w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2010 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan finansowy wydatków dotyczących zadań nie wygasających w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych określony jest w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu

UCHWAŁY NR ………….

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia …………………..

w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających

Wykaz wydatków nie wygasających został sporządzony w wyniku obiektywnych czynników zewnętrznych, które zadecydowały o braku możliwości zakończenia zadań i ich sfinansowania w planowanych pierwotnie terminach 2010 roku.

W zakresie budowy ul. Ks. Abp. Baraniaka w Śremie termin opracowania dokumentacji projektowej przesunął się ze względu na czasochłonne pozyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń.

W zakresie przebudowy ulic Piłsudskiego i Kilińskiego termin realizacji zadania uległ przesunięciu ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych robót dodatkowych.

W zakresie Aktywizacji Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap III budowa przystani nad Wartą - termin wykonania dokumentacji technicznej basenu portowego i nadbrzeża na rzece Warcie przesunął się na dzień 30 czerwca 2011 r.

W zakresie Aktywizacji Wielkiej Pętli Wielkopolski – budowa Promenady etap II – termin opracowania dokumentacji projektowej przesunął się ze względu na czasochłonne pozyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń.

Mając zatem na uwadze powyższe względy podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.