PRK. GK. 342- ....../11
wzór Umowa o dzieło

nr .........................

zawarta dnia ....... ............ 2011 r. w Śremie pomiędzy:

Gminą Śrem z siedzibą w Śremie, Plac 20 Października 1 zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

- Adama Lewandowskiego
- Burmistrza Śremu,
a firmą 

, zwaną dalej „Projektantem”, reprezentowaną przez:

- .................................................................
- .............................
następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.1. Zamawiający zleca, a Projektant wykona projekt budowlany pn.: 

"Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie od ronda
im. Armii Krajowej do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 432" - dokumentacja projektowa.

Przetarg nieograniczony PRK.GK.341-5/11 z dnia 22 lutego 2011 r.

2. Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności:

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego (skala 1:500) przebudowy drogi (KR-3), chodników, parkingów, zaprojektowanie ścieżki pieszo- rowerowej, oraz sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych wzbudzanych z fotoradarem.
3. Zamówienie obejmuje również opracowanie dla w/w zadania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz kosztorysów ofertowych, szczegółowej specyfikacji techniczną wykonania i odbioru robót max po 
2 egz.
Zakres prac obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej oraz na dyskietce, płycie CD bądź innym  nośniku danych.

Przy opracowaniu przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1.1. należy uwzględnić najkorzystniejsze ekonomiczne i  techniczne rozwiązania. 

4. Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w niniejszym paragrafie.

TERMINY REALIZACJI

§ 2.1. Projektant zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową w terminie do dnia 30 września 2011 r. 

2. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania umowy jest Grzegorz Haberland – podinspektor Pionu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

3. Przed upływem terminu określonego w § 2.1. należy dostarczyć wersję roboczą dokumentacji do wglądu Zamawiającemu w celu weryfikacji prawidłowości wykonania przedmiotowego zamówienia.  

OBOWIĄZKI PROJEKTANTA

§ 3.1. Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami współczesnej wiedzy inżynierskiej, norm projektowych
i obowiązującymi przepisami. 

2. Do kierowania pracami projektowymi wyznacza się ................................... ,  jako Generalnego Projektanta.
3. Projektant uprawniony jest, bez odrębnej zgody Zamawiającego do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia projektowe. 

4. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady
w opracowaniu dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności za opracowanie niezgodne z ustaleniami z Zamawiającym oraz normami i obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Zamawiający będzie żądać od Projektanta bezpłatnego usunięcia wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy jest chroniona 
prawem autorskim. 

7. Projektant na etapie opracowania dokumentacji zobowiązany jest uzgodnić wszelkie planowane zajęcia gruntów pod przyszłą inwestycję z Naczelnikiem Pionu Skarbu Gminy Urzędu Miejskiego.

8. Na pisemny wniosek Projektanta, Zamawiający upoważni Projektanta do reprezentowania interesów gminy w zakresie uzyskania dla w/w jednostek warunków technicznych, uzgodnień i pozwolenia na budowę w ramach zawartej umowy.

WYNAGRODZENIE - PŁATNOŚCI

§ 4.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie 
dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie ze złożoną ofertą Projektanta jest wynagrodzenie umowne w formie ryczałtu, które wynosi: ............... zł brutto (słownie:....................................... złotych 00/100). 

Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji.

2. Strony ustalają, że rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po wykonaniu i sprawdzeniu poprawności robót objętych umową, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy do sprawdzenia. Ponadto rozliczenie końcowe nastąpi po przedłożeniu przez Projektanta oświadczeń wszystkich podwykonawców  o całkowitym rozliczeniu z Projektantem. Brak przedłożenia takiego oświadczenia uprawnia Zamawiającego do rozliczenia bezpośrednio z Podwykonawcą, umniejszając stosownie wynagrodzenie Projektanta.

3. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej wynosić będzie do 14 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem stwierdzającym poprawność prac objętych umową. 

4. Faktura za wykonaną i odebraną dokumentację projektową płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na konto wskazane na fakturze.

KARY UMOWNE

§ 5.1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach 
i wysokościach:

a) za zwłokę w wykonywaniu prac objętych umową w wysokości 0,5 % 
    wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za niewykonanie umowy z przyczyn zależnych od Projektanta w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

	     d) za wady faktyczne i prawne, ujawnione po odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, na etapie wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem opracowywanego projektu - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

     e) za wady w dokumentacji projektowej powstałe z winy Projektanta skutkujące koniecznością zawarcia z Wykonawcą robót budowlanych umowy w sprawie zamówienia dodatkowego w wysokości określonej w tej umowie.
	10:57


2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.

3. Kary umowne określone niniejszą umową nie wyłączają odpowiedzialności Projektanta z tytułu rękojmi za wady dzieła.

RĘKOJMIA 
§ 6.1. Projektant udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy.

2. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta 
z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, której dotyczy niniejsza umowa.

ODBIÓR OPRACOWANIA 

§ 7.1. Prace stanowiące przedmiot umowy będą przekazane Zamawiającemu zgodnie z § 2 wraz z oświadczeniem Projektanta, stanowiącym załącznik 
do niniejszej umowy.

2. Przekazanie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez obie Strony umowy pisemnym protokołem przekazania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmianie jednak nie może ulec termin wykonania niniejszej umowy, z uwagi na fakt, że Zamawiający ubiega się na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszego opracowania, 
o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków unijnych.
§ 9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy– Prawo zamówień publicznych. 

§ 10. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

§ 11. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach– 
3 dla Zamawiającego i 1 dla Projektanta. 

Podpisy

Zamawiający:                                    



Projektant: 

PAGE  
4

