Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

I. Wynik budżetu

Deficyt planowany na 2011 rok na początku roku wynosił 2.918.219 zł i w ciągu I półrocza uległ zwiększeniu do kwoty 3.553.324 zł. Na dzień 30 czerwca br. wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.806.261,79 zł.

II. Kwota długu

Poziom długu planowany na początku roku, na 2011 rok wynosił 36.694.927 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2011 r. plan ten wynosił 34.907.799 zł. Rzeczywisty dług gminy na koniec I półrocza wyniósł 33.266.294,21 zł co stanowi zadłużenie na poziomie 31,92% dochodów ogółem.

III. Przychody

Plan przychodów w I półroczu wzrósł z poziomu 10.590.000 zł do kwoty 11.496.330 zł, z czego 1.632.371 zł stanowią „wolne środki”. Na dzień 30 czerwca br. przychody zostały wykonane w kwocie 1.632.370,93 zł, a kwota ta w całości dotyczyła „wolnych środków”. Oprócz wymienionych przychodów gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu, który na dzień 30 czerwca wynosił 6.226.837,70 zł.

IV. Rozchody

Rozchody na początku roku planowano na poziomie 7.671.781 zł, natomiast na koniec półrocza poziom ten wynosił 7.943.006 zł. Spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji dokonywano zgodnie z harmonogramami, w związku z czym rozchody wykonano w I półroczu na poziomie 5.914.006,61 zł.

V. Realizacja przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych realizowano następujące zadania:

- Aktywność się opłaca – zadanie jest realizowane zgodnie z podpisaną umową,

- Uczeń jako diament do oszlifowania – zadanie będzie zrealizowane w znacznej części w II półroczu 2011 roku i zakończone w 2012 roku,

- Budowa sali sportowej w Krzyżanowie – realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem, zakończenie inwestycji jest zaplanowane na 2012 rok.

W ramach programu „Modernizacja i rozbudowa gminnego układu drogowego” realizacja zadań przebiegała następująco w I półroczu:

      - Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej,

      - Budowa drogi w Ostrowie – zawarto umowę na wykonanie dokumentacji,

      - Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski budowa Promenady etap II – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji,

      - Budowa ul. Michałowskiego w Śremie – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji,

      - Przebudowa ul. Dutkiewicza w Śremie – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji,

      - Budowa ul. Brzechwy od ul. Matejki do Sikorskiego w Śremie – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji,

      - Budowa ul. Fiołkowej i Azaliowej w Psarskiem – została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji,

      - Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.

W ramach programu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej i administracyjnej” realizacja zadań przebiegała następująco w I półroczu:

- Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Psarskiem II etap – najprawdopodobniej w II półroczu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji,

- Budowa budynku socjalnego nr 2 – zgodnie z podpisaną umową wykonano dokumentację techniczną,

- Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Śremie – w 2010 roku wykonano dokumentację, natomiast realizacja zadania nastąpi w latach 2012-2013,

- Termomodernizacja SP nr 6 w Śremie – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej,

- Modernizacja ratusza II etap – zgodnie z podpisaną umową rozpoczęto realizację modernizacji,

- Modernizacja budynków na zapleczu ratusza – realizacja zadania nastąpi w 2012 i 2013 roku.

W ramach programu „Bezpieczna gmina” realizacja zadań przebiegała następująco w I półroczu:

- Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu,

- Rozbudowa monitoringu miejskiego – zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki są realizowane na bieżąco, zgodnie z podpisanymi umowami.