Śrem, 14 lutego 2012 r.

ZP.271.7.2012.BSL

Pytania wykonawców do SIWZ i odpowiedzi:

1. Na rysunkach normalnych dotyczących budowy łącznika ul. Zachodniej z ul. Nadbrzeżną zaprojektowano warstwę wiążącą grubości 6 cm o uziarnieniu 0/16 mm, której nie ma ujętej w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze.

ad. 1 - Do realizacji przyjęto II wariant zakładanej dokumentacji projektowej, w którym nie występuje warstwa wiążąca, w związku z czym nie ma konieczności uzupełniania przedmiaru.

2. Czy zamawiający jest w posiadaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu? Jeśli tak prosimy o jego udostępnienie.

ad. 2 - Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac – udostępniony już na stronie internetowej

3. Czy zamawiający dopuszcza zamknięcie ruchu na ulicy Nadbrzeżnej na odcinku, na którym ma być wykonywana tylko Promenada, czyli na odcinku końcowym inwestycji?

ad. 3 - Prace należy realizować zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia prac

4. Czy zamawiający posiada wzór kosztorysu ofertowego? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

ad. 4 - Kosztorys ofertowy powinien przygotować Wykonawca na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót. 

5. W opisie technicznym dotyczącym jezdni ul. Nadbrzeżnej warstwa stabilizacji gruntu cementem Rm znajduje się nad warstwą z betonu B10. Natomiast na rysunkach normalnych sytuacja jest odwrotna, czyli warstwa B10 znajduje się nad warstwą gruntu stabilizowanego cementem Rm. Prosimy o wyjaśnienie, która kolejność warstw jest poprawna.

ad. 5 - Dolną warstwę podbudowy stanowi warstwa gruntu stabilizowanego cementem, a górną warstwa z betonu B10.

6. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę i decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a także operatorów wodno-prawnych i uzgodnień z gestorami sieci przebiegających przez teren w/w zadania.

ad. 6 - Dokumenty znajdują się w wersjach papierowych do wglądu w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 19.

7. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji technicznych:

   •  D.04.06.01 Podbudowa zasadnicza betonowa z B-10, 

   •  D.05.05.05 Wykonanie warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/12,8 dla ruchu KR3.\

ad. 7 - Specyfikacje D.04.06.01 i D.05.05.05 zawarte są w pliku - SST_Śrem_Przebudowa ul. Nadbrzeżnej_12.2011.pdf stanowiącym element dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ - str. 64 i 69.

8. Czy Zamawiający dopuszcza całkowite rozliczenie zadania w roku 2012 przy założeniu spełnienia warunków umowy §5.5 ?

ad. 8 - Zamawiający nie dopuszcza całkowitego rozliczenia finansowego zadania w 2012 r.

9. Prosimy o wyłączenie z okresu 60-miesięcznej gwarancji oznakowania poziomego i źródeł światła, na które podwykonawcy/ dostawcy udzielają gwarancji 12 miesięcznej. 

Ad. 9. Zamawiający pozwala na wyłączenie z okresu 60 miesięcznej gwarancji oznakowania poziomego i źródeł światła, na które dostawcy udzielają gwarancji 12 miesięcznej. W przypadku źródeł światła gwarancja udzielona przez producenta jest wiążąca i musi zostać przekazana Zamawiającemu przy odbiorze robót.

Sławomir Baum
