Projekt umowy

- Umowa Nr …………………..

- o usługę

zawarta w dniu ……………………….. w Śremie pomiędzy:

- Gminą Śrem z siedzibą w Śremie, Plac 20 Października 1, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu

a …………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

# PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.1. W oparciu  o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  oraz na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego Nr BP.271.37.2017.BS z dnia 16.11.2017 r. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prowadzenie i obsługę Akcji Zimowej 2017/2018 i 2018/2019 na drogach na terenie miasta i gminy Śrem.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

1) prowadzenie Akcji Zimowej polegające na:

- kontroli stanu nawierzchni na jezdni i chodnikach na drogach 
 	   gminnych na terenie miasta i gminy Śrem,

- decydowaniu o sposobie, terminie i sprzęcie użytym do AZ,

- zaopatrzeniu w środki uszorstniające (np. sól, piasek, wykonanie 
            mieszanek), zgodnie z ustaleniami z „Zamawiającym” i § 3.

- prowadzeniu biura obsługi AZ (z czynnym całą dobę telefonem 
            kontaktowym),

- zbieraniu informacji o stanie nawierzchni na jezdni i chodnikach 
            na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Śrem (np. Straż 
 	   Miejska, Policja, Urząd Miejski, Sołtysi),

- kontaktowaniu  się  w sytuacjach wątpliwych, co do sposobu 
            działania z prowadzącym AZ z ramienia Urzędu Miejskiego 
            w Śremie,

- prowadzeniu kart pracy sprzętu i pracowników,

- rozliczaniu i fakturowaniu wykonanych prac.

2) obsługę Akcji Zimowej polegającą na:

- dysponowaniu odpowiednią ilością pracowników i specjalistycznego 
   sprzętu, w tym przynajmniej jednym pługiem wirnikowym do odśnieżania 
   jezdni,

- prowadzeniu prac w zakres odśnieżania w czasie do 4 godzin 
  od chwili wystąpienia opadów, oraz likwidowania gołoledzi w czasie 
  do 3 godzin od chwili wystąpienia z dróg, ulic i chodników 
  na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Śrem, a także z przystanków 
  Komunikacji Miejskiej na terenie miasta i gminy Śrem,

- utylizacji nadmiaru śniegu zebranego z dróg.

3. ustala się jedną – pierwszą kolejność odśnieżania ulic i chodników oraz likwidowania gołoledzi.

Wykaz ulic, chodników i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Śrem, objętych odśnieżaniem lub likwidowaniem gołoledzi stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z SIWZ, obowiązującymi przepisami 
i Polskimi Normami.

5. Strony zastrzegają sobie możliwość zastosowania materiałów zamiennych w stosunku do podanych w ogłoszeniu przetargowym spełniających wymogi Polskich Norm - za pisemną zgodą stron.

TERMINY REALIZACJI

§ 2.1. Termin rozpoczęcia prac stanowiących przedmiot umowy ustala 
się na dzień następny po podpisaniu umowy.

2. Termin zakończenia prac ustala się po zakończeniu sezonu zimowego 2018/2019 r. najpóźniej na dzień 31 maja 2019 r.

3. Termin realizacji prac może ulec zmianie z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy lub Zamawiającego, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a w szczególności przedłużenia występowania zimowych warunków atmosferycznych.

# OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3. Z ramienia Zamawiającego sprawę nadzoruje Dariusz Werner – podinspektor Zespołu Drogowego Urzędu Miejskiego w Śremie.

###### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4.1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych 
z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów ppoż. itp., 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich i ubezpieczenie OC 
terenu prowadzenia AZ,

- zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzenia AZ,

- utrzymanie terenu prowadzenia AZ w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz urządzeń prowizorycznych 
w przeznaczonych do tego miejscach,

- opracowanie i uzgodnienie z odpowiednimi jednostkami ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót oraz wprowadzenie 
jej w czasie prowadzenia AZ.

2. celem ograniczenia kosztów prowadzenia Akcji Zimowej ustala 
     się następujące zasady działania:

1) w przypadku temperatury poniżej –5oC i braku opadów (jeżeli nie 
     zalega śnieg i lód z poprzednich dni) sprzętu i pracowników 
     nie należy wysyłać do AZ na drogi i ulice,

2) w przypadku temperatury poniżej –5oC i niewielkich – „śladowych” 
          opadów „suchego” śniegu nie należy wysyłać sprzętu na drogi 
          i jezdnie.

Natomiast należy przeprowadzić kontrolę na chodnikach 
i w przypadku stwierdzenia znacznej śliskości – posypać je piaskiem,

3) w przypadku temperatury powyżej –5oC (w szczególności przy

temperaturze w okolicy 0oC) i braku opadów należy przeprowadzić kontrole na jezdniach i chodnikach.

W przypadku stwierdzenia znacznej śliskości należy wysłać sprzęt 
i pracowników do przeprowadzenia AZ w terenie.

4) w przypadku temperatury powyżej –5oC (w szczególności 
 	przy temperaturze w okolicy 0oC) i opadów śniegu lub marznącego 
 	deszczu, powodującego gołoledź, należy bezwzględnie prowadzić AZ 
 	w terenie na drogach i ulicach, z uwzględnieniem racjonalnego 
 	i ekonomicznego dysponowania sprzętem, pracownikami i materiałem 
 	uszorstniającym.

5) w przypadku wątpliwości co do sposobu i zasadności prowadzenia 
 	AZ na drogach i ulicach, należy kontaktować się telefonicznie 
 	z prowadzącym AZ z ramienia Urzędu Miejskiego w Śremie – 
 	podinspektorem Dariuszem Wernerem lub koordynatorem Zespołu 
 	Drogowego – Pawłem Pawelczykiem, a także z pełniącymi dyżur 
 	funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Śremie.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z użyciem 
własnego lub wynajętego sprzętu i urządzeń.

4.  Urządzenia, o których mowa w ust. 3, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania, oraz wymaganiom ogłoszenia przetargowego.

5. Na każde żądanie Zamawiającego (Nadzorującego), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanego sprzętu: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

- 1) szczegółowego wykazu tras sprzętu z przeprowadzonej AZ za dany 
        okres – na żądanie Zamawiającego,

- 2) pisemnego wykazu przeprowadzonych prac na podstawie 
         sprawdzonych kart drogowych do 10 każdego miesiąca, za miesiąc 
         poprzedni w czasie trwania umowy.

- 7. Wykonawca może zatrudnić do prowadzenia prac objętych umową 
      wybrane przez siebie osoby, w ilości niezbędnej do prawidłowego 
      wykonywania zleconych prac.

8. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność swojej firmy, co oznacza gotowość do podjęcia działań na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 
i miejscu określonym przez Zamawiającego, pod rygorem zastosowania kar umownych, zgodnie z § 6, ust 1 niniejszej umowy.

- 9. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzenia AZ jest Kierownik 
    Akcji Zimowej - .................................................

- 10. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność w zakresie roszczeń osób trzecich związanych z wykonywaniem działań będących przedmiotem umowy.

- WYNAGRODZENIE – PŁATNOŚCI

§ 5.1. Strony ustalają stawki godzinowe i za 1 km prowadzenia Akcji Zimowej, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Wartość przedmiotu umowy jest stała i nie podlega waloryzacji.

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie umowy płatne jest 
     każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni na podstawie rozliczenia 
     zgodnie z § 4, ust. 6.

3. Podstawę do rozliczenia prowadzenia AZ będą stanowić karty drogowe, 
    podpisane przez Kierownika Akcji Zimowej i Nadzorującego z ramienia 
    Urzędu Miejskiego w Śremie.

4. Strony ustalają, że termin zapłaty za prowadzenie AZ wynosić będzie 
    14 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 
    z podpisanymi kartami drogowymi zgodnie z ust. 3.

5. Faktury za prowadzenie AZ płatne będą przelewem przez 
     Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

KARY UMOWNE

# § 6.1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niewłaściwe wykonywanie umowy Zamawiający może nałożyć 
na Wykonawcę karę umowną w wysokości do 25 % wartości przerobu w danym dniu tj. za dzień, w którym nastąpiły przesłanki 
do zastosowania kary umownej.

- w przypadku ciężkiego naruszenia warunków umowy oraz odstąpienia 
od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, oraz obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10.000,- zł.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba 
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany 
te są korzystne dla Zamawiającego.

3. Dopuszcza się zmianę w przypadku:

- zmiany zakresu zadań powierzonych podwykonawcy;

- zmiany stawki VAT w przypadku zmiany przepisów  w tym zakresie;

- zmiany terminu realizacji umowy;

- w razie gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy ze względów technicznych technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach,

- w sytuacjach opisanych w art. 144 ust 1 pkt 1-6 PZP.

.

§ 8.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 10. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

§ 11. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. 
dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Podpisy

Zamawiający:						Wykonawca:

- ZAŁĄCZNIK Nr 1

- projektu Umowy Nr.........

- z dnia .................................

Wykaz ulic objętych odśnieżaniem

-------------------------------------------------------------------------------------------

- drogi w zarządzie Urzędu Miejskiego w Śremie

1. Adamskiego

2. Akacjowa

3. Andersena

4. Bema

5. Brzechwy

6. Chałubińskiego

7. Chopina,

8. Dąbrowskiego

9. Długa

10. droga do Parku Powstańców Wlkp. (do Hotelu)

11. Dutkiewicza

12. Działyńskiego

13. Fabryczna

14. Farna

15. Franciszkańska

16. Gierymskiego

17. Glinki

18. Głowackiego

19. Gostyńska (od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Staszica)

20. Grottgera

21. Grunwaldzka (od skrzyżowania z ul. Staszica do skrzyżowania z drogą 
      do Grzymysławia - przy Odlewni)

22. Jasna

23. Kajetańczyka

24. Kilińskiego (od mostu na rz. Warcie do skrzyżowania - ronda

z ul. Grunwaldzką i Al. Solidarności)

25. Kochanowskiego

26. Kolberga

27. Kolejowa

28. Kołłątaja

29. Konopnickiej

30. Konstytucji 3 Maja,

31. Kopernika

32. Korczaka

33. Kossaka

34. Kosynierów

35. Kościuszki

36. Kręta

37. Krótka

38. Letnia

39. Łazienkowa

40. Makowskiego

41. Makuszyńskiego

42. Malczewskiego (dojazd do Cmentarza Komunalnego)

43. Mała Łazienkowa

44. Marciniaka

45. Matejki

46. Michałowskiego

47. Modrzewskiego

48. Moniuszki,

49. Nadbrzeżna

50. Nałkowskiej

51. Narzędziowa

52. Nenckiego

53. Norwida

54. Nowa Strzelnica (do Kręgielni)

55. Nowowiejskiego

56. Ogrodowa

57. Orzeszkowej

58. Ostroroga

59. Paderewskiego,

60. Parkowa

61. Piaskowa

62. Piłsudskiego cała (od skrzyżowania - ronda z drogą woj. nr 434 i 432 - 
       łącznie z mostami na uldze rz. Warty i na rz. Warcie)

63. Pl. 20 Października

64. Podgórna

65. Polna

66. Popiełuszki (od ul. Wyszyńskiego do ul. Polnej)

67. Poprzeczna

68. Powstańców Wlpk.

69. Promenada

70. Przemysłowa

71 Puchalskiego

72. Racławicka

73. Reja

74. Reymonta

75. Rzemieślnicza

76. Sikorskiego (od skrzyżowania - ronda z ul. Kilińskiego i Powstańców

Wlkp. do ul. Al. Solidarności)

77. Skłodowskiej – Curie

78. Stary Rynek

79. Staszica (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kilińskiego)

80. Strusia

81. Strzeleckiego

82. Szeroka

83. Szkolna

84. Szymanowskiego,

85. Śniadeckiego

86. Środkowa

87. Tatarkiewicza

88. Tetmajera

89. Tuwima

90. Warsztatowa

91. Wąska

92. Wiejska

93. Wielka Rzeźnicka

94. Wiosenna

95. Wiosny Ludów

96. Witkiewicza

97. Wojska Polskiego

98. Wschodnia

99. Wybickiego

100. Wyczółkowskiego

101. Wyspiańskiego

103. Wyszyńskiego

104. Zachodnia

105. Zaułek Boznańskiej

106. Zaułek Cybisa

107. Zielona

108. Żurawia

109. Żwirowa

110. 1-go Maja (odcinek wewnątrzosiedlowy między ul. 1-go Maja a ulicą

Chłapowskiego

111. droga wewnętrzna na os. Jeziorany równoległa do ul. Chłapowskiego, 
         przy blokach 21 – 29

112. parking za siedzibą Urzędu Miejskiego w Śremie przy 
        Pl. 20 Października i przy ul. Mickiewicza.

113. ul. Komorowskiego przy bloku nr 6

114. ul. Roweckiego Milionówki

# ŁĄCZNIE = ok. 39,2 km

Wykaz chodników

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. deptak przy Super Market (od ul. Chłapowskiego do ul. Grunwaldzkiej)

2. Gostyńska (od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Staszica)

3. Grottgera (od ul. Al. Solidarności do ul. Chełmońskiego - lewa strona, 
      od ul. Kopernika do budynku nr 33 – lewa strona)

4. Kilińskiego (od mostu na rz. Warcie do do ronda Jana Pawła II - obie 
       strony oraz zejście i przejście pod mostem przy Bibliotece

5. Kolejowa (od ul. Kilińskiego do ul. Nadbrzeżnej, oraz od ul. Kilińskiego 
      do pierwszego budynku PKP – po stronie byłych Warsztatów Szkolnych)

6. Kościuszki – deptak – jezdnia

7. Łazienkowa (od dawnego lokalu „Mostowa” do parkingu przy „butikach” 
      włącznie – prawa strona),

8. Malczewskiego (cała)

9. Piłsudskiego (od ul. Poznańskiej do mostu na rz. Warcie - obie strony, 
      oraz od ul. Poznańskiej w kierunku mostu ma uldze rz. Warty)

10. Pl. 20 Października (cały)

11. Powstańców Wlpk. (od ul. Kilińskiego do wiaduktu kolejowego - obie 
      strony, od wjazdu na dworzec PKS do ul. Zamenhofa - prawa strona)

12. Sikorskiego (od ul. Marciniaka do ul. Al. Solidarności - prawa strona, 
       od końca Jednostki Wojskowej do ul. Al. Solidarności - lewa strona)

13. Staszica (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kilińskiego)

14. ul. Szeroka

15. Szkolna (od ul. Nowy Rynek do wjazdu do Intermarche – lewa strona 
       i zejście z ul. Piłsudskiego przy przejściu dla pieszych do wjazdu 
       do Intermarche)

16. ścieżka pieszo – rowerowa do Nochowa (od ul. Ogrodowej do przystanku 
      autobusowego)

17. Wiosny Ludów (od ul. Krótkiej do Wójtostwa - obie strony)

18. Wyszyńskiego – deptak – jezdnia

19. na mostach na uldze rz. Warty i na rz. Warcie (łącznie ze schodami 
      zejściowymi)

20. chodnik wzdłuż drogi wewnętrznej na os. Jeziorany równoległej 
      do ul. Chłapowskiego, po stronie bloków 21 – 29,

21. ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż ul. Kajetańczyka, łącząca 
      ul. Piłsudskiego z obwodnicą Śremu,

22. ul. Bema – na odcinkach, gdzie chodnik oddzielony jest od posesji pasem 
      zieleni

23. ul. Fabryczna – na odcinkach, gdzie chodnik oddzielony jest od posesji 
      pasem zieleni

24. ul. Kochanowskiego – na odcinku od ul. Ostroroga do ul. Kołłątaja – 
      prawa strona; gdzie chodnik oddzielony jest od posesji pasem zieleni

25. chodnik łączący ul. Michałowskiego z ul. Zaułek Olgi Boznańskiej

26. ul. Nadbrzeżna – ścieżka pieszo-rowerowa

27. ul. Przemysłowa – na odcinkach, gdzie chodnik oddzielony jest od posesji 
      pasem zieleni

# ŁĄCZNIE = ok. 21,7 km

### Wykaz tras na terenie gminy

1. Rolna – Pysząca – Borgowo – Śrem 		– długość trasy ok. 12 km

2. Psarskie – przez wieś (przy siedzibie DPS) 	– długość trasy ok.  5 km

3. Grzymysław – do wisi od strony ul. Staszica w Śremie i do drogi 
      wojewódzkiej nr 434z powrotem 			– długość trasy ok.  3,0 km

# ŁĄCZNIE = ok. 20,0 km

### Wykaz tras dowozów szkolnych na terenie gminy

1. Pełczyn – Wirginowo

2. Grodzewo – Mateuszewo

3. Zbrudzewo

4. Marianowo

5. Psarskie -  ulice: Sikorskiego (boczna) – Zawilcowa – Tulipanowa

# ŁĄCZNIE = ok. 77,3 km

Uwaga: istnieje możliwość włączenia dodatkowych tras na terenie gminy 
              w formie interwencji.

- ZAŁĄCZNIK Nr 2

- projektu Umowy Nr.........

- z dnia .................................

ceny jednostkowe (łącznie z podatkiem VAT) i wielkość jednorazowego zestawu do transportu materiałów uszorstniających za usługi w Akcji Zimowej 2017/2018 i 2018/2019

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. samochód o nośności 7 – 8 t z pługiem lub piaskarką	- .......... zł/km,

2. koparka lub ładowarka o ładowności 0,5 – 1,5 m3 ..		- ....... zł/godz.,

3. mały pojazd do odśnieżania chodników z pługiem

lub piaskarką .............................................................	- .......... zł/km,

4. samochód o nośności 8 – 9 t z pługiem lub piaskarką 	- .......... zł/km,

5. pług wirnikowy do odśnieżania jezdni 				- .......... zł/km,

6. koparka lub ładowarka o ładowności ok. 3,5 m3 		- ....... zł/godz.,

7. koszt pracy pracownika ..............................................	- ....... zł/godz.,

8. koszt 1 tony piasku do wykonania mieszanki z solą 
    i do posypywania placów, chodników i przystanków 	- .............. zł/t,

9. koszt 1 tony soli do wykonania mieszanki z piaskiem 
    do posypywania jezdni ...............................................	- .............. zł/t,

10. transport materiałów uszorstniających (soli i piasku) 	- .......... zł/km,

11. wielkość jednorazowego zestawu do transportu 
     materiałów uszorstniających (soli i piasku)...............	- .................. t.

Uwaga:  1. koszt 1 roboczogodziny pracownika i sprzętu zawiera koszt 
                  utrzymania pracownika i sprzętu w ciągłej gotowości, także 
                  w niedziele i święta.

2. koszty zawarte w pozycjach 1 – 6 i pozycji 10 obejmują prace 
    sprzętu i obsługi.