# UMOWA NA USŁUGĘ

zawarta w Śremie dnia ……………………… r. pomiędzy :

Gminą Śrem z siedzibą w Śremie, Pl. 20 Października 1, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu

a

………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej **Wykonawcą**.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na **Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 2022**, Strony oświadczają co następuje:

**§ 1**

1. Zakres rzeczowych prac obejmuje:
2. **Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w roku 2020.**
3. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją 96 szt. pojemników na Moście Daniela Kęszyckiego oraz 6 szt. pojemników przy fontannie miejskiej ul. Piłsudskiego w Śremie:

* zakup 6 szt. pojemników (wymiary 1000 x 235 x 263 mm) z tworzywa w kolorze antracytowym, z systemem podwójnego dna (kratka oddzielająca substrat od wody, z antykradzieżowym systemem mocowań do murowanej podstawy,
* wypełnienie pojemników (96 szt. na most oraz 6 szt. przy fontannie) podłożem o właściwym ph – ok. 30 l substratu torfowego,
* dodanie do podłoża hydrożelu – ok. 3,5 kg,
* posadzenie roślin w pojemnikach *-* Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* **„Snow Cascade”** w ilości 510 szt. sadzonek oraz **„Feuer” lub „Leucht”** - w ilości 1020 szt. sadzonek (po 15 szt. sadzonek/pojemnik),
* zastosowanie nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 2-3g/dm3,
* montaż pojemników z kwiatami na barierkach mostu oraz murku wokół fontanny,
* bieżąca kontrola, ewentualne poprawienie i uzupełnienie mocowań pojemników,
* bieżąca pielęgnacja i usuwanie przekwitłych kwiatów, w okresie od 15 maja do 31 października - codzienne uruchamianie systemu nawadniania z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, dodatkowe podlewanie w przypadku upalnych dni (włączając niedziele i święta podczas wyjątkowo upalnych dni tj. powyżej 25°C), utrzymywanie podłoża w pojemnikach w stanie optymalnej wilgotności,
* chemiczne zwalczanie ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* zakup 600 mb głównego węża oraz 96 szt. emiterów (3,8 l/h) z poczwórnymi wężykami do wymiany w istniejącym systemie nawadniania na moście,
* zakup sadzonek tych samych pelargonii w przypadku kradzieży bądź dewastacji pojemników,
* montaż instalacji do nawadniania skrzynek na moście, bieżąca konserwacja, naprawa i uzupełnianie elementów systemu nawadniania w przypadku dewastacji lub kradzieży,
* opróżnienie i oczyszczenie pojemników, demontaż instalacji do nawadniania i zmagazynowanie ich przez okres zimowy.

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją donic i konstrukcji kwietnikowych:
   1. 2 szt. betonowych donic na deptaku przy ul. Kościuszki /Wyszyńskiego w Śremie:
      * Szałwia błyszcząca (*Salvia splendens*) – czerwona - 30 szt. sadzonek,
      * Polegnatka rozesłana *(Sanvitalia procumbens)* - 10 szt. sadzonek,
   2. 14 szt. donic wiszących na lampach na Placu 20 Października
      * Uczep rózgowaty *(Bidens ferulifolia)* "Solaire L Horizon" - 84 szt. sadzonek,
      * Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* „Snow Cascade” - 86 szt. sadzonek,
      * Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* Cascade "Feuer" lub „Leucht” - 180 szt. sadzonek,
   3. 8 szt. konstrukcji kwietnikowych na Placu 20 Października oraz 2 szt. na deptaku na wysokości sklepu PSS „Jubilat” przy ul. Chłapowskiego:

* **I nasadzenie** – stokrotka pospolita *(Bellis perennis)*, 1500 szt. mix kolorów,

**II nasadzenie** – w terminie uzgodnionym z zamawiającym:

* + - Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* „Snow Cascade” - 250 szt. sadzonek,
    - Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* Cascade "Feuer" lub „Leucht” - 450 szt. sadzonek,
    - Uczep rózgowaty *(Bidens ferulifolia)* "Solaire L Horizon" - 300 szt. sadzonek,
  1. 7 szt. donic betonowych znajdujących się przy ul. Piłsudskiego (2 szt.) oraz przy ul. Zamenhofa (5 szt.) w Śremie:
     + **I nasadzenie** – stokrotka pospolita *(Bellis perennis)*, 140 szt. mix kolorów,
     + **II nasadzenie** – w terminie uzgodnionym z zamawiającym: Aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) – odmiana o kwiatach żółtych – 140 szt. sadzonek;
  2. 19 szt. donic betonowych przy ul. Piłsudskiego wzdłuż Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich (wymiary donic: 120 x 40 x 40 cm):
* petunia (*Petunia miliflora*) – „Red” lub inna czerwona o zbliżonych parametrach – 190 szt. sadzonek,
* bluszczyk kurdybanek (*Glechomea hederacea*) „Variegata”– 38 szt. sadzonek,
  1. 4 szt. betonowych donic na wysokości budynku hotelu i poczty na Placu 20 Października:
* petunia (*Petunia miliflora*) – „Red” lub inna czerwona o zbliżonych parametrach – 100 szt. sadzonek,
  1. 12 szt. figur ażurowych ptaków w rejonie ul. Kilińskiego i Ronda Jana Pawła II:
* trześlica modra *(Molina caerulea)* „Variegata”- 1 szt.
* pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium pelatum)* Corriente Reggae Red - 3 szt.
* Uczep rózgowaty (*Bidens ferulifolia*) – 3 szt.

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* dostawą 12 szt. figur ażurowych ptaków wraz z donicami wg wzoru z oferty katalogowej w typie firmy Smart Green i montażem w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym,
* oczyszczeniem donic (przy ul. Piłsudskiego oraz ul. Zamenhofa) ze złuszczonej farby i ponowne ich odmalowanie w istniejącej kolorystyce – prace należy wykonać przed posadzeniem roślin,
* oczyszczeniem i wypoziomowaniem 19 szt. betonowych donic przy ul. Piłsudskiego wzdłuż Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich - prace należy wykonać przed posadzeniem roślin,
* wypełnieniem donic/konstrukcji kwietnikowych podłożem o właściwym ph (wymiana 100 % ziemi)
* dodaniem do podłoża hydrożelu,
* posadzeniem roślin,
* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 2-3g/dm3,
* codziennym podlewaniem nasadzeń w okresie od 15 maja (stokrotki od 26 marca) do 31 października ( z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, dodatkowe podlewanie w przypadku upalnych dni (włączając niedziele i święta podczas wyjątkowo upalnych dni tj. powyżej 25°C), utrzymywanie podłoża w pojemnikach w stanie optymalnej wilgotności,
* pielęgnacją, usuwaniem przekwitłych kwiatów, odchwaszczaniem,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* opróżnieniem i oczyszczeniem pojemników i zmagazynowaniem ich przez okres zimowy (dot. donic wiszących lampach),
* stabilizacją i zabezpieczeniem przez zastosowanie bocznych odciągów (montowanych w gruncie lub na obrzeżu donicy) 4 szt. klonów polnych rosnących w betonowych donicach na wysokości budynku hotelu i poczty na Placu 20 Października;

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją skwerów:
   1. ul. Piłsudskiego (długi pas zieleni – 46 m2) wzdłuż granicy Miejskiego Parku im. Powstańców Wielkopolskich - begonia stale kwitnąca *(Begonia semperflorens)* o kwiatach czerwonych – 500 szt. sadzonek oraz aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) – odmiana o żółtych kwiatach – 650 szt. sadzonek,
   2. ul. Piłsudskiego - przy barierkach ochronnych na wysokości tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski oraz przed ww. tablicą - begonia stale kwitnąca *(Begonia semperflorens)* o kwiatach czerwonych – 30 szt. sadzonek,
   3. przy skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Szkolnej (kwietnik w formie trójkąta - 28,2m2):

* pielęgnacja istniejących nasadzeń tawuły japońskiej *(Spiraea japonica)*
* aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula nana) – odmiana o żółtych kwiatach – 200 szt. sadzonek,
* szałwia błyszcząca (*Salvia splendens*) – czerwona – 100 szt. sadzonek,
  1. ul. Piłsudskiego - przed mostem (60m2) :
* paciorecznik *(Canna)* odmiana o kwiatach pomarańczowo - czerwonych – 150 szt. sadzonek,
* szałwia błyszcząca (*Salvia splendens*) – czerwona – 320 szt. sadzonek,
* aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula nana) – odmiana o żółtych kwiatach – 320 szt. sadzonek,
* koleus Blumego (*Plectranthus scutellarioides*) – odmiana o liściach bordowych z jasnozielonym obrzeżem - 400 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego – teren przed Rondem Powstańców Wielkopolskich (10 m2)
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) – odmiana o żółtych kwiatach - 175 szt. sadzonek,
* petunia *(Petunia miliflora)* „Red” lub inna czerwona o zbliżonych parametrach - 175 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego – na wysokości stacji Bp (35 m2)
* pielęgnacja istniejących nasadzeń tawuły japońskiej ok. 300 szt. sadzonek,
* szałwia błyszcząca (*Salvia splendens*) – czerwona - 200 szt. sadzonek,
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) – odmiana o żółtych kwiatach - 200 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego - teren przed rondem Armii Krajowej (10 m2)
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) – odmiana o żółtych kwiatach - 125 szt. sadzonek,
* petunia *(Petunia miliflora)* „Red” lub czerwona o zbliżonych parametrach - 125 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego – teren za rondem Armii Krajowej (14 m2)
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) – odmiana o żółtych kwiatach - 175 szt. sadzonek,
* szałwia błyszcząca (*Salvia splendens*) – czerwona - 175 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego - od strony Miejskiego Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego (60m2)
* koleus Blumego (*Plectranthus scutellarioides*) – odmiana o liściach bordowych z jasnozielonym obrzeżem - 600 szt. sadzonek,
* szałwia błyszcząca *(Salvia splendens)* – kolor czerwony – 600 szt. sadzonek,
* aksamitka wyniosła *(Tagetes erecta)* kolor żółty – 200 szt. sadzonek,
  1. ul. Staszica - skrzyżowanie z ul. S. Grota Roweckiego (32m2) – utrzymanie istniejących nasadzeń liliowca ogrodowego,
  2. ul. Staszica – na wysokości bloków ul. T. Bora Komorowskiego 10 i 12 (40m2)
* kocanka włochata *( Helichrysum petiolare*) – 80 szt. sadzonek;
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) – odmiana o żółtych lub pomarańczowych kwiatach - 600 szt. sadzonek,
* kordylina australijska (Cordylina australis) – 5 szt. sadzonek,
  1. ul. Powstańców Wielkopolskich – skrzyżowanie z ul. Gostyńską i Mickiewicza (24m2)
* szałwia błyszcząca *(Salvia splendens)* – kolor czerwony - 300 szt. sadzonek,
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) - kolor żółty – 300 szt. sadzonek,
  1. ul. Powstańców Wielkopolskich 14 – „łezka” 16 m2
* szałwia błyszcząca *(Salvia splendens)* – kolor czerwony - 180 szt. sadzonek,
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) kolor żółty – 200 szt. sadzonek,
  1. trawnik w sąsiedztwie skrzyżowania ul. 1 Maja i D. Chłapowskiego (skupina 25 m2)
* pielęgnacja skupiny krzewuszki cudownej,
* koleus Blumego (*Plectranthus scutellarioides*) – odmiana o liściach bordowych z jasnozielonym obrzeżem - 200 szt. sadzonek
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) kolor żółty - 160 szt. sadzonek,
  1. Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego (skupina 40 m2)
* miskant chiński *(Miscanthus sinensis)* „Silberfeder”, „Strictus” lub „Zebrinus” – 30 szt. sadzonek,
* cynia wytworna *(Zinnia elegans)* – mix kolorów – 300 szt. sadzonek,
* aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula nana) - kolor żółty – 300 szt. sadzonek,

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* odchwaszczeniem i przygotowaniem odpowiedniego podłoża;
* wymiana podłoża w pasie ul. Piłsudskiego wzdłuż granicy Miejskiego Parku im. Powstańców Wielkopolskich;
* przygotowanie terenu i wykonanie nowej rabaty w MPE im. W. Puchalskiego w sąsiedztwie głównej alei od strony ul. Kilińskiego,
* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 2-3g/dm3,
* pielęgnacją wraz z codziennym podlewaniem nasadzeń   
  w okresie od 15 maja do 31 października ( z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, dodatkowe podlewanie w przypadku upalnych dni (włączając niedziele i święta podczas wyjątkowo upalnych dni tj. powyżej 25°C), utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* utworzeniem oryginalnych, kolorowych dywanów kwiatowych z ww. roślin z zachowaniem obecnego kształtu dywanu – w uzgodnieniu rozmieszczenia gatunków z zamawiającym,
* odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitłych kwiatów,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* usunięciem roślin jednorocznych przed okresem zimowym,
* cięciem pielęgnacyjnym krzewów.

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją całości istniejących nasadzeń na terenie Ronda Powstańców Wielkopolskich:

* **I nasadzenie** - stokrotka pospolita *(Bellis perennis)*, 1728 szt. mix kolorów,
* **II nasadzenie** w terminie uzgodnionym z zamawiającym: begonia stale kwitnąca (*Begonia semperflorens*) o kwiatach białych – 864 szt. oraz o kwiatach czerwonych 864 szt. sadzonek,
* uzupełnienie rabaty bylin przez nasadzenie 50 szt. sadzonek liatry kłosowej *(Liatris spicata)* oraz 200 szt. lawendy wąskolistnej *(Lawandula angustifolia)*

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* przygotowaniem odpowiedniego podłoża;
* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 40-50g/m2 na całej powierzchni nasadzeń na rondzie,
* nadzorem i bieżącym serwisem systemu automatycznego nawadniania w okresie od 26 marca do 31 października, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitłych kwiatów,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* usunięciem roślin jednorocznych przed okresem zimowym.

1. pielęgnacja istniejących nasadzeń na terenie Ronda Armii Krajowej

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 40-50g/m2 na całej powierzchni nasadzeń na rondzie,
* nadzorem i bieżącym serwisem systemu automatycznego nawadniania w okresie od 16 kwietnia do 31 października,utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitłych kwiatów,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. pielęgnacja nasadzeń funkii na powierzchni ok. 150 m2 w pasie ul. Kilińskiego (na wysokości terenu Jednostki Wojskowej):

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* uzupełnienie nasadzeń funkii w ilości 250 szt. sadzonek funkii ogrodowej *(Hosta)*
  + - uporządkowaniem istniejących nasadzeń, odchwaszczeniem i dosadzeniem w miejscach brakujących roślin,
    - utrzymaniem rabaty w kształcie regularnej fali, okopaniem w celu oddzielenia od pozostałej części trawnika,
* pielęgnacją wraz z podlewaniem co drugi dzień nasadzeń   
  w okresie od 15 maja do 31 października (z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. pielęgnacja zieleni przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 10 (ok. 220 m2)

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* + - uporządkowaniem istniejących nasadzeń, odchwaszczaniem, nawożeniem,
    - koszeniem i podlewaniem trawnika (wg potrzeb), utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. pielęgnacja nasadzeń hortensji oraz roślin cebulowych na powierzchni ok. 200 m2 nad brzegiem stawu w Parku Śremskich Odlewników

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* + - pielęgnacją istniejących nasadzeń krzewów hortensji bukietowej, w tym nawożenie, odchwaszczanie,
    - uporządkowaniem istniejących nasadzeń roślin cebulowych, odchwaszczaniem, nawożeniem nawozem wieloskładnikowym, usuwaniem obumarłych kwiatostanów i liści,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* po obumarciu części naziemnych wykopanie wszystkich cebul tulipanów, selekcja z wyborem pełnowartościowego materiału,
* ponowne posadzenie pełnowartościowych cebul tulipanów, dosadzenie cebul czerwonych i żółtych tulipanów - łącznie 5 000 szt. oraz krokusów (mix kolorów) - 1 000 szt.

1. **Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w roku 2021.**

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją 96 szt. pojemników na Moście Daniela Kęszyckiego oraz 6 szt. pojemników przy fontannie miejskiej ul. Piłsudskiego w Śremie:

* wypełnienie pojemników (96 szt. na most oraz 6 szt. przy fontannie) podłożem o właściwym ph – ok. 30 l substratu torfowego,
* dodanie do podłoża hydrożelu – ok. 3,5 kg,
* posadzenie roślin w pojemnikach *-* Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* **„Lachs” Cascade** w ilości 1530 szt. (po 15 szt. sadzonek/pojemnik),
* zastosowanie nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 2-3g/dm3,
* montaż pojemników z kwiatami na barierkach mostu oraz murku wokół fontanny,
* bieżąca kontrola, ewentualne poprawienie i uzupełnienie mocowań pojemników,
* bieżąca pielęgnacja i usuwanie przekwitłych kwiatów, w okresie od 15 maja do 31 października - codzienne uruchamianie systemu nawadniania z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, dodatkowe podlewanie w przypadku upalnych dni (włączając niedziele i święta podczas wyjątkowo upalnych dni tj. powyżej 25°C), utrzymywanie podłoża w pojemnikach w stanie optymalnej wilgotności,
* chemiczne zwalczanie ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* zakup 600 mb głównego węża oraz 96 szt. emiterów (3,8 l/h) z poczwórnymi wężykami do wymiany w istniejącym systemie nawadniania na moście,
* zakup sadzonek tych samych pelargonii w przypadku kradzieży bądź dewastacji pojemników,
* montaż instalacji do nawadniania skrzynek na moście, bieżąca konserwacja, naprawa i uzupełnianie elementów systemu nawadniania w przypadku dewastacji lub kradzieży,
* opróżnienie i oczyszczenie pojemników, demontaż instalacji do nawadniania i zmagazynowanie ich przez okres zimowy.

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją donic i konstrukcji kwietnikowych:
   1. 2 szt. betonowych donic na deptaku przy ul. Kościuszki /Wyszyńskiego w Śremie:
      * petunia *(Petunia miliflora)* „Blue” lub inna fioletowa o zbliżonych parametrach - 30 szt. sadzonek,
      * petunia *(Petunia miliflora)* „White” lub inna biała o zbliżonych parametrach - 10 szt. sadzonek,
   2. 14 szt. donic wiszących na lampach na Placu 20 Października
      * Surfinia *(Petunia hybrida)* „White” - 84 szt. sadzonek,
      * Surfinia *(Petunia hybrida)* „Blue”– 180 szt. sadzonek
      * Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* „Ville de Paris” Cascade - 86 szt. sadzonek,
   3. 8 szt. konstrukcji kwietnikowych na Placu 20 Października oraz 2 szt. na deptaku na wysokości sklepu PSS „Jubilat” przy ul. Chłapowskiego:

* **I nasadzenie** – bratek ogrodowy *(Viola x wittrockiana)* 750 szt. w kolorze niebieskofioletowym, 750 szt. w kolorze białym,

**II nasadzenie** – w terminie uzgodnionym z zamawiającym:

* + - Surfinia *(Petunia hybrida)* „White” - 250 szt. sadzonek,
    - Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* „Ville de Paris” Cascade - 450 szt. sadzonek,
    - Surfinia *(Petunia hybrida)* „Blue” - 300 szt. sadzonek,
  1. 7 szt. donic betonowych znajdujących się przy ul. Piłsudskiego (2 szt.) oraz przy ul. Zamenhofa (5 szt.) w Śremie:
     + **I nasadzenie** – bratek ogrodowy *(Viola x wittrockiana)* 70 szt. w kolorze niebieskofioletowym i 70 szt. w kolorze białym,
     + **II nasadzenie** – w terminie uzgodnionym z zamawiającym: begonia *(Begonia x hybrida)* – odmiana o kwiatach różowych – 140 szt. sadzonek;
  2. 19 szt. donic betonowych przy ul. Piłsudskiego wzdłuż Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich (wymiary donic: 120 x 40 x 40 cm):
* petunia *(Petunia miliflora)* – „Rose” lub inna różowa o zbliżonych parametrach – 190 szt. sadzonek,
* kocanka włochata *(Helichrysum petiolare)* „Silver”– 38 szt. sadzonek.
  1. 4 szt. betonowych donic na wysokości budynku hotelu i poczty na Placu 20 Października:
* petunia (*Petunia miliflora*) – „Blue” lub inna fioletowa o zbliżonych parametrach – 100 szt. sadzonek,
  1. 12 szt. figur ażurowych ptaków w rejonie ul. Kilińskiego i Ronda Jana Pawła II:
* lobelia przylądkowa *(Lobelia erinus) - niebieska* - 3 szt.
* petunia *(Petunia hybrida)* „Cobalt Blue” – 3 szt.
* zielistka Sternberga (*Chlorophytum comosum)* – 1 szt.
  1. 11 szt. donic betonowych oraz okrągła donica z ławką na terenie Miejskiego Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego:
     + **I nasadzenie** – bratek ogrodowy *(Viola x wittrockiana)* 160 szt. w kolorze niebieskofioletowym i 160 szt. w kolorze białym,
     + **II nasadzenie** – w terminie uzgodnionym z zamawiającym: begonia *(Begonia x hybrida)* – odmiana o kwiatach różowych – 320 szt. sadzonek;

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* oczyszczeniem donic (przy ul. Piłsudskiego, ul. Zamenhofa oraz w MPE im. W Puchalskiego) ze złuszczonej farby i ponowne ich odmalowanie w istniejącej kolorystyce – prace należy wykonać przed posadzeniem roślin,
* oczyszczeniem i wypoziomowaniem 19 szt. betonowych donic przy ul. Piłsudskiego wzdłuż Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich - prace należy wykonać przed posadzeniem roślin,
* wypełnieniem donic/konstrukcji kwietnikowych podłożem o właściwym ph (wymiana 100 % ziemi)
* dodaniem do podłoża hydrożelu,
* posadzeniem roślin,
* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 2-3g/dm3,
* codziennym podlewaniem nasadzeń w okresie od 15 maja (bratek ogrodowy od 26 marca) do 31 października (z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, dodatkowe podlewanie w przypadku upalnych dni (włączając niedziele i święta podczas wyjątkowo upalnych dni tj. powyżej 25°C), utrzymywanie podłoża w pojemnikach w stanie optymalnej wilgotności,
* pielęgnacją, usuwaniem przekwitłych kwiatów, odchwaszczaniem,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* opróżnieniem i oczyszczeniem pojemników i zmagazynowaniem ich przez okres zimowy (dot. donic wiszących lampach),

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją skwerów:
   1. ul. Piłsudskiego (długi pas zieleni – 46 m2) wzdłuż granicy Miejskiego Parku im. Powstańców Wielkopolskich - begonia stale kwitnąca *(Begonia semperflorens)* o kwiatach białych – 500 szt. sadzonek oraz o kwiatach różowych – 650 szt. sadzonek,
   2. ul. Piłsudskiego - przy barierkach ochronnych na wysokości tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski oraz przed ww. tablicą - begonia stale kwitnąca *(Begonia semperflorens)* o kwiatach różowych – 30 szt. sadzonek,
   3. przy skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Szkolnej (kwietnik w formie trójkąta - 28,2m2):

* pielęgnacja istniejących nasadzeń tawuły japońskiej *(Spiraea japonica)*
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) – 200 szt. sadzonek,
* begonia stale kwitnąca *(Begonia semperflorens)* o kwiatach różowych – 100 szt. sadzonek,
  1. ul. Piłsudskiego - przed mostem (60m2) :
* kleome ciernista (*Tarenaya hassleriana*) mix kolorów – 300 szt. sadzonek,
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) – 400 szt. sadzonek,
* koleus Blumego (*Plectranthus scutellarioides*) – odmiana o liściach bordowych z jasnozielonym obrzeżem - 400 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego – teren przed Rondem Powstańców Wielkopolskich (10 m2)
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) - 175 szt. sadzonek,
* begonia stale kwitnąca *(Begonia semperflorens)* o kwiatach różowych – 175 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego – na wysokości stacji Bp (35 m2)
* pielęgnacja istniejących nasadzeń tawuły japońskiej ok. 300 szt. sadzonek,
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) - 200 szt. sadzonek,
* petunia *(Petunia miliflora)* „Blue” lub inna fioletowa o zbliżonych parametrach - 200 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego - teren przed rondem Armii Krajowej (10 m2)
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) - 125 szt. sadzonek,
* petunia *(Petunia miliflora)* „Blue” lub inna fioletowa o zbliżonych parametrach - 125 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego – teren za rondem Armii Krajowej (14 m2)
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) - 175 szt. sadzonek,
* petunia *(Petunia miliflora)* „Blue” lub ciemnofioletowa o zbliżonych parametrach - 175 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego - od strony Miejskiego Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego (60m2)
* koleus Blumego (*Plectranthus scutellarioides*) – odmiana o liściach zielonych z bordowym obrzeżem - 500 szt. sadzonek,
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) – 500 szt. sadzonek,
* petunia *(Petunia miliflora)* „Blue” lub inna fioletowa o zbliżonych parametrach – 400 szt. sadzonek,
  1. ul. Staszica - skrzyżowanie z ul. S. Grota Roweckiego (32m2) – utrzymanie istniejących nasadzeń liliowca ogrodowego,
  2. ul. Staszica – na wysokości bloków ul. T. Bora Komorowskiego 10 i 12 (40m2)
* kocanka włochata *( Helichrysum petiolare*) – 80 szt. sadzonek;
* petunia *(Petunia miliflora)* „Blue” lub inna fioletowa o zbliżonych parametrach - 600 szt. sadzonek,
  1. ul. Powstańców Wielkopolskich – skrzyżowanie z ul. Gostyńską i Mickiewicza (24m2)
* petunia *(Petunia miliflora)* „Blue” lub inna fioletowa o zbliżonych parametrach - 300 szt. sadzonek,
* petunia *(Petunia miliflora)* „White” lub inna biała o zbliżonych parametrach – 300 szt. sadzonek,
  1. ul. Powstańców Wielkopolskich 14 – „łezka” 16 m2
* petunia *(Petunia miliflora)* „Blue” lub fioletowa o zbliżonych parametrach - 180 szt. sadzonek,
* petunia *(Petunia miliflora)* „White” lub inna biała o zbliżonych parametrach – 200 szt. sadzonek,
  1. trawnik w sąsiedztwie skrzyżowania ul. 1 Maja i D. Chłapowskiego (skupina 25 m2)
* pielęgnacja skupiny krzewuszki cudownej,
* hortensja bukietowa *(Hydrangea paniculata)* - 80 szt. sadzonek
  1. Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego (skupina 40 m2)
* pielęgnacja nasadzeń miskanta chińskiego
* ostnica mocna *(Stipa tenuissima)* – 50 szt. sadzonek
* szałwia omszona *(Salvia nemorosa)* – odmiana o kwiatach fioletowych – 250 szt. sadzonek,
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) – 300 szt. sadzonek,

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* odchwaszczeniem i przygotowaniem odpowiedniego podłoża;
* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 2-3g/dm3,
* pielęgnacją wraz z codziennym podlewaniem nasadzeń   
  w okresie od 15 maja do 31 października (z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, dodatkowe podlewanie w przypadku upalnych dni (włączając niedziele i święta podczas wyjątkowo upalnych dni tj. powyżej 25°C), utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* utworzeniem oryginalnych, kolorowych dywanów kwiatowych z ww. roślin z zachowaniem obecnego kształtu dywanu – w uzgodnieniu rozmieszczenia gatunków z zamawiającym,
* odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitłych kwiatów,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* usunięciem roślin jednorocznych przed okresem zimowym,
* cięciem pielęgnacyjnym krzewów.

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją całości istniejących nasadzeń na terenie Ronda Powstańców Wielkopolskich:

* **I nasadzenie** - bratek ogrodowy *(Viola x wittrockiana)* 1728 szt. w kolorze niebieskofioletowym z żółtym środkiem,
* **II nasadzenie** w terminie uzgodnionym z zamawiającym: begonia stale kwitnąca (*Begonia semperflorens*) o kwiatach białych – 864 szt. oraz o kwiatach różowych 864 szt. sadzonek,

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* przygotowaniem odpowiedniego podłoża;
* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 40-50g/m2 na całej powierzchni nasadzeń na rondzie,
* nadzorem i bieżącym serwisem systemu automatycznego nawadniania w okresie od 26 marca do 31 października, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitłych kwiatów,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* usunięciem roślin jednorocznych przed okresem zimowym.

1. pielęgnacja istniejących nasadzeń na terenie Ronda Armii Krajowej

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 40-50g/m2 na całej powierzchni nasadzeń na rondzie,
* nadzorem i bieżącym serwisem systemu automatycznego nawadniania w okresie od 16 kwietnia do 31 października, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitłych kwiatów,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. pielęgnacja nasadzeń funkii na powierzchni ok. 150 m2 w pasie ul. Kilińskiego (na wysokości terenu Jednostki Wojskowej):

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* uzupełnienie nasadzeń funkii w ilości 100 szt. sadzonek funkii ogrodowej *(Hosta)*
  + - uporządkowaniem istniejących nasadzeń, odchwaszczeniem i dosadzeniem w miejscach brakujących roślin,
    - utrzymaniem rabaty w kształcie regularnej fali, okopaniem w celu oddzielenia od pozostałej części trawnika,
* pielęgnacją wraz z podlewaniem co drugi dzień nasadzeń   
  w okresie od 15 maja do 31 października(z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. pielęgnacja zieleni przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 10 (ok. 220 m2)

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* + - uporządkowaniem istniejących nasadzeń, odchwaszczaniem, nawożeniem,
    - koszeniem i podlewaniem trawnika (wg potrzeb), utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. pielęgnacja nasadzeń hortensji oraz roślin cebulowych na powierzchni ok. 200 m2 nad brzegiem stawu w Parku Śremskich Odlewników

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

• pielęgnacją istniejących nasadzeń krzewów hortensji bukietowej, w tym nawożenie, odchwaszczanie,

• uporządkowaniem istniejących nasadzeń roślin cebulowych, odchwaszczaniem, nawożeniem nawozem wieloskładnikowym, usuwaniem obumarłych kwiatostanów i liści,

• chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,

• po obumarciu części naziemnych wykopanie wszystkich cebul tulipanów, selekcja z wyborem pełnowartościowego materiału,

• ponowne posadzenie pełnowartościowych cebul tulipanów, dosadzenie cebul czerwonych i żółtych tulipanów - łącznie 5 000 szt. oraz krokusów (mix kolorów) - 1 000 szt.

1. nasadzenia krzewów oraz pielęgnacja hortensji na skwerze u zbiegu ul. Sikorskiego i Chełmońskiego:

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* przygotowaniem terenu i wykonaniem nowej rabaty,
* zaprawieniem gruntu podłożem o właściwym pH,
* nasadzeniem 100 szt. hortensji bukietowej *(Hydrangea paniculata),*
* pielęgnacją wraz z podlewaniem co drugi dzień nasadzeń w okresie od 15 maja do 31 października (z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. **Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w roku 2022.**

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją 96 szt. pojemników na Moście Daniela Kęszyckiego oraz 6 szt. pojemników przy fontannie miejskiej ul. Piłsudskiego w Śremie:

* wypełnienie pojemników (96 szt. na most oraz 6 szt. przy fontannie) podłożem o właściwym ph – ok. 30 l substratu torfowego,
* dodanie do podłoża hydrożelu – ok. 3,5 kg,
* posadzenie roślin w pojemnikach *-* Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* **„Leucht” lub „Feuer” Cascade** w ilości 1530 szt. (po 15 szt. sadzonek/pojemnik),
* zastosowanie nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 2-3g/dm3,
* montaż pojemników z kwiatami na barierkach mostu oraz murku wokół fontanny,
* bieżąca kontrola, ewentualne poprawienie i uzupełnienie mocowań pojemników,
* bieżąca pielęgnacja i usuwanie przekwitłych kwiatów, w okresie od 15 maja do 31 października - codzienne uruchamianie systemu nawadniania z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, dodatkowe podlewanie w przypadku upalnych dni (włączając niedziele i święta podczas wyjątkowo upalnych dni tj. powyżej 25°C), utrzymywanie podłoża w pojemnikach w stanie optymalnej wilgotności,
* chemiczne zwalczanie ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* zakup 600 mb głównego węża oraz 96 szt. emiterów (3,8 l/h) z poczwórnymi wężykami do wymiany w istniejącym systemie nawadniania na moście,
* zakup sadzonek tych samych pelargonii w przypadku kradzieży bądź dewastacji pojemników,
* montaż instalacji do nawadniania skrzynek na moście, bieżąca konserwacja, naprawa i uzupełnianie elementów systemu nawadniania w przypadku dewastacji lub kradzieży,
* opróżnienie i oczyszczenie pojemników, demontaż instalacji do nawadniania i zmagazynowanie ich przez okres zimowy.

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją donic i konstrukcji kwietnikowych:
   1. 2 szt. betonowych donic na deptaku przy ul. Kościuszki /Wyszyńskiego w Śremie:
      * koleus Blumego *(Plectranthus scutellarioides)* mix kolorów - 30 szt. sadzonek,
      * zielistka Sternberga (*Chlorophytum comosum)* - 10 szt. sadzonek,
   2. 14 szt. donic wiszących na lampach na Placu 20 Października
      * Wilec *(Ipomoea Hybrida)* “Sidekick Lime” - 84 szt. sadzonek,
      * komarzyca *(Plectranthus coleoides)* – 86 szt. sadzonek
      * Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* **„Leucht” lub „Feuer” Cascade** - 180 szt. sadzonek,
   3. 8 szt. konstrukcji kwietnikowych na Placu 20 Października oraz 2 szt. na deptaku na wysokości sklepu PSS „Jubilat” przy ul. Chłapowskiego:

* **I nasadzenie** – stokrotka pospolita *(Bellis perennis)* 1500 szt. mix kolorów,

**II nasadzenie** – w terminie uzgodnionym z zamawiającym:

* + - Wilec *(Ipomoea Hybrida)* “Black Heart” - 150 szt. sadzonek
    - Wilec *(Ipomoea Hybrida)* “Sidekick Lime” - 150 szt. sadzonek,
    - Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* **„Leucht” lub „Feuer” Cascade** - 350 szt. sadzonek,
    - Pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium peltatum)* „Snow Cascade” – 250 szt. sadzonek
    - komarzyca *(Plectranthus coleoides)* - 100 szt. sadzonek,
  1. 7 szt. betonowych donic znajdujących się przy ul. Piłsudskiego (2 szt.) oraz przy ul. Zamenhofa (5 szt.) w Śremie:
     + **I nasadzenie – s**tokrotka pospolita *(Bellis perennis)* 140 szt. mix kolorów,
     + **II nasadzenie** – w terminie uzgodnionym z zamawiającym: begonia stale kwitnąca *(Begonia semperflorens)* o bordowych liściach i białych kwiatach – 140 szt. sadzonek;
  2. 19 szt. donic betonowych przy ul. Piłsudskiego wzdłuż Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich (wymiary donic: 120 x 40 x 40 cm):
* irezyna Herbsta (*Iresine herbstii*) – 190 szt. sadzonek,
* bluszczyk kurdybanek (Glechomea hederacea) „Variegata”– 38 szt. sadzonek.
  1. 4 szt. betonowych donic na wysokości budynku hotelu i poczty na Placu 20 Października:
* zielistka Sternberga (*Chlorophytum comosum)* - 100 szt. sadzonek,
  1. 12 szt. figur ażurowych ptaków w rejonie ul. Kilińskiego i Ronda Jana Pawła II:
* lobelia przylądkowa *(Lobelia erinus) -* biała - 3 szt.
* pelargonia bluszczolistna *(Pelargonium pelatum)* „Corriente Luna” – 3 szt.
* rozplenica szczecinkowata *(Pennisetum Rubrum)* – 1 szt.

h) 11 szt. donic betonowych oraz okrągła donica z ławką na terenie Miejskiego Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego:

• I nasadzenie – **s**tokrotka pospolita *(Bellis perennis)* mix kolorów 320 szt. sadzonek,

• II nasadzenie – w terminie uzgodnionym z zamawiającym: begonia stale kwitnąca *(Begonia semperflorens)* o bordowych liściach i białych kwiatach – 320 szt. sadzonek;

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* oczyszczeniem donic (przy ul. Piłsudskiego, ul. Zamenhofa oraz MPE im. W. Puchalskiego) ze złuszczonej farby i ponowne ich odmalowanie w istniejącej kolorystyce – prace należy wykonać przed posadzeniem roślin,
* oczyszczeniem i wypoziomowaniem 19 szt. betonowych donic przy ul. Piłsudskiego wzdłuż Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich - prace należy wykonać przed posadzeniem roślin,
* wypełnieniem donic/konstrukcji kwietnikowych podłożem o właściwym pH (wymiana 100 % ziemi)
* dodaniem do podłoża hydrożelu,
* posadzeniem roślin,
* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 2-3g/dm3,
* codziennym podlewaniem nasadzeń w okresie od 15 maja (bratek ogrodowy od 26 marca) do 31 października (z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, dodatkowe podlewanie w przypadku upalnych dni (włączając niedziele i święta podczas wyjątkowo upalnych dni tj. powyżej 25°C), utrzymywanie podłoża w pojemnikach w stanie optymalnej wilgotności,
* pielęgnacją, usuwaniem przekwitłych kwiatów, odchwaszczaniem,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* opróżnieniem i oczyszczeniem pojemników i zmagazynowaniem ich przez okres zimowy (dot. donic wiszących lampach),

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją skwerów:
   1. ul. Piłsudskiego (długi pas zieleni – 46 m2) wzdłuż granicy Miejskiego Parku im. Powstańców Wielkopolskich - aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) o kwiatach pomarańczowych 1150 szt. sadzonek,
   2. ul. Piłsudskiego - przy barierkach ochronnych na wysokości tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski oraz przed ww. tablicą - aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) o kwiatach pomarańczowych – 30 szt. sadzonek,
   3. przy skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Szkolnej (kwietnik w formie trójkąta - 28,2m2):

* pielęgnacja istniejących nasadzeń tawuły japońskiej *(Spiraea japonica)*
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) – 200 szt. sadzonek,
* irezyna Herbsta *(Iresine herbstii)* – 100 szt. sadzonek,
  1. ul. Piłsudskiego - przed mostem (60m2) :
* paciorecznik *(Canna)* odmiana o kwiatach pomarańczowo - czerwonych – 150 szt. sadzonek – 150 szt. sadzonek,
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) – 400 szt. sadzonek,
* irezyna Herbsta *(Iresine herbstii)* - 400 szt. sadzonek,
* kordylina australijska *(Cordylina australis)* – 5 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego – teren przed Rondem Powstańców Wielkopolskich (10 m2)
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) - 150 szt. sadzonek,
* koleus Blumego *(Plectranthus scutellarioides)* mix kolorów – 150 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego – na wysokości stacji Bp (35 m2)
* pielęgnacja istniejących nasadzeń tawuły japońskiej ok. 300 szt. sadzonek,
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) - 200 szt. sadzonek,
* koleus Blumego *(Plectranthus scutellarioides)* mix kolorów - 200 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego - teren przed rondem Armii Krajowej (10 m2)
* koleus Blumego *(Plectranthus scutellarioides)* mix kolorów - 120 szt. sadzonek,
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) - 120 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego – teren za rondem Armii Krajowej (14 m2)
* zielistka Sternberga (*Chlorophytum comosum)* - 175 szt. sadzonek,
* koleus Blumego *(Plectranthus scutellarioides)* mix kolorów - 175 szt. sadzonek,
  1. ul. Kilińskiego - od strony Miejskiego Parku Ekologicznego im. W. Puchalskiego (60m2)
* koleus Blumego (*Plectranthus scutellarioides*) – odmiana o liściach bordowych zielonym obrzeżem - 500 szt. sadzonek,
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) – 500 szt. sadzonek,
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) odmiana o kwitach pomarańczowych – 400 szt. sadzonek,
  1. ul. Staszica - skrzyżowanie z ul. S. Grota Roweckiego (32m2) – utrzymanie istniejących nasadzeń liliowca ogrodowego,
  2. ul. Staszica – na wysokości bloków ul. T. Bora Komorowskiego 10 i 12 (40m2)
* kocanka włochata *( Helichrysum petiolare*) – 80 szt. sadzonek;
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) odmiana o kwitach pomarańczowych - 600 szt. sadzonek,
  1. ul. Powstańców Wielkopolskich – skrzyżowanie z ul. Gostyńską i Mickiewicza (24m2)
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) odmiana o kwitach pomarańczowych - 300 szt. sadzonek,
* zielistka Sternberga *(Chlorophytum comosum)* – 300 szt. sadzonek,
  1. ul. Powstańców Wielkopolskich 14 – „łezka” 16 m2
* aksamitka rozpierzchła (*Tagetes patula nana*) odmiana o kwitach pomarańczowych - 180 szt. sadzonek,
* zielistka Sternberga *(Chlorophytum comosum)* – 200 szt. sadzonek,
  1. trawnik w sąsiedztwie skrzyżowania ul. 1 Maja i D. Chłapowskiego (skupina 25 m2)
* pielęgnacja skupiny krzewuszki cudownej,
* pielęgnacja skupiny hortensji bukietowej
  1. Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego (skupina 40 m2)
* pielęgnacja nasadzeń miskanta chińskiego,
* pielęgnacja nasadzeń szałwii omszonej,
* irezyna Herbsta (*Iresine herbstii*) – 300 szt. sadzonek,
* starzec popielny (*Senecio cineraria*) – 300 szt. sadzonek,

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* odchwaszczeniem i przygotowaniem odpowiedniego podłoża;
* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 2-3g/dm3,
* pielęgnacją wraz z codziennym podlewaniem nasadzeń   
  w okresie od 15 maja do 31 października (z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, dodatkowe podlewanie w przypadku upalnych dni (włączając niedziele i święta podczas wyjątkowo upalnych dni tj. powyżej 25°C), utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* utworzeniem oryginalnych, kolorowych dywanów kwiatowych z ww. roślin z zachowaniem obecnego kształtu dywanu – w uzgodnieniu rozmieszczenia gatunków z zamawiającym,
* odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitłych kwiatów,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* usunięciem roślin jednorocznych przed okresem zimowym,
* cięciem pielęgnacyjnym krzewów.

1. obsadzenie materiałem roślinnym wraz z pielęgnacją całości istniejących nasadzeń na terenie Ronda Powstańców Wielkopolskich:

* **I nasadzenie** - **s**tokrotka pospolita *(Bellis perennis)* 1728 szt. mix kolorów,
* **II nasadzenie** w terminie uzgodnionym z zamawiającym: begonia stale kwitnąca (*Begonia semperflorens*) o bordowym liściu, kwiat – mix kolorów – 1728 szt. sadzonek,

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* przygotowaniem odpowiedniego podłoża;
* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 40-50g/m2 na całej powierzchni nasadzeń na rondzie,
* nadzorem i bieżącym serwisem systemu automatycznego nawadniania w okresie od 26 marca do 31 października, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitłych kwiatów,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,
* usunięciem roślin jednorocznych przed okresem zimowym.

1. pielęgnacja istniejących nasadzeń na terenie Ronda Armii Krajowej

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* zastosowaniem nawozu długodziałającego typu Osmocote Exact Standard 5-6M, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony, w ilości 40-50g/m2 na całej powierzchni nasadzeń na rondzie,
* nadzorem i bieżącym serwisem systemu automatycznego nawadniania w okresie od 16 kwietnia do 31 października, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitłych kwiatów,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. pielęgnacja nasadzeń funkii na powierzchni ok. 150 m2 w pasie ul. Kilińskiego (na wysokości terenu Jednostki Wojskowej):

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* uzupełnienie nasadzeń funkii w ilości 100 szt. sadzonek funkii ogrodowej *(Hosta)*
  + - uporządkowaniem istniejących nasadzeń, odchwaszczeniem i dosadzeniem w miejscach brakujących roślin,
    - utrzymaniem rabaty w kształcie regularnej fali, okopaniem w celu oddzielenia od pozostałej części trawnika,
* pielęgnacją wraz z podlewaniem co drugi dzień nasadzeń   
  w okresie od 15 maja do 31 października(z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. pielęgnacja zieleni przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Mickiewicza 10 (ok. 220 m2)

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* + - uporządkowaniem istniejących nasadzeń, odchwaszczaniem, nawożeniem,
    - koszeniem i podlewaniem trawnika (wg potrzeb), utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

1. pielęgnacja nasadzeń hortensji oraz roślin cebulowych na powierzchni ok. 200 m2 nad brzegiem stawu w Parku Śremskich Odlewników

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

• pielęgnacją istniejących nasadzeń krzewów hortensji bukietowej, w tym nawożenie, odchwaszczanie,

• uporządkowaniem istniejących nasadzeń roślin cebulowych, odchwaszczaniem, nawożeniem nawozem wieloskładnikowym, usuwaniem obumarłych kwiatostanów i liści,

• chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin,

• po obumarciu części naziemnych wykopanie wszystkich cebul tulipanów, selekcja z wyborem pełnowartościowego materiału,

• ponowne posadzenie pełnowartościowych cebul tulipanów,

* posadzenie cebul szafirka armeńskiego - 5 000 szt. oraz krokusów (mix kolorów) - 1 000 szt.

1. pielęgnacja hortensji na skwerze u zbiegu ul. Sikorskiego i Chełmońskiego:

**Zadanie obejmuje niezbędne roboty związane z:**

* pielęgnacją wraz z podlewaniem co drugi dzień nasadzeń w okresie od 15 maja do 31 października (z dodaniem raz w tygodniu nawozu płynnego Florovit, lub innego równoważnego o parametrach nie gorszych jak wymieniony), z wyłączeniem niedziel, świąt i dni deszczowych, utrzymywanie podłoża w stanie optymalnej wilgotności,
* chemicznym zwalczaniem ewentualnych szkodników i chorób roślin.

**Materiał nasadzeniowy (sadzonki roślin), oraz pozostałe materiały typu: ziemia, nawóz, skrzynki, elementy systemu nawadniania** **zapewnia Wykonawca.**

**W przypadku kradzieży lub zniszczenia nasadzeń wykonawca zapewni sadzonki tych samych roślin.**

**Wykonawca zapewnia wodę do podlewania roślin oraz reguluje zobowiązania za pobór wody dla potrzeb nawadniania na Moście Daniela Kęszyckiego (koszty zakupu wody dla potrzeb nawadniania obu rond ponosi zamawiający).**

**Zakupione materiały wielorazowego użytku – m.in. pojemniki i elementy systemu nawadniania przechodzą na własność zamawiającego.**

**Termin posadzenia roślin:**

Stokrotki pospolite/bratki ogrodowe w I nasadzeniu- do 26 marca, pozostałe rośliny do 15 maja (II nasadzenia w gazonach oraz na Rondzie Powstańców Wielkopolskich – termin uzgadniany z zamawiającym), rośliny cebulowe - do 15 października;

**Demontaż pojemników z pelargoniami, wiszących donic oraz usuwanie roślin z pozostałych donic i gazonów należy przeprowadzić po 15 października każdego roku, w terminie uzgodnionym z zamawiającym.**

**Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin (nazwa środka, czas, dawka i obszar jego stosowania, a także przyczyna jego stosowania) i corocznego przekazywania zamawiającemu kopii tej dokumentacji za dany sezon w terminie do 31 października każdego roku trwania umowy.**

WYMAGANE PARAMETRY JAKOŚCIOWE SADZONEK ROŚLIN:

1. aksamitka rozpierzchła *(Tagetes patula nana)* – wysokość 10 - 15 cm – z min. jednym rozwiniętym kwiatostanem;
2. begonia stale kwitnąca *(Begonia semperflorens)* - wysokość 10 – 12 cm – rośliny rozkrzewione, z min. 3 rozwiniętymi kwiatami;
3. begonia *(Begonia x hybrida)* wysokość 10 – 12 cm – rośliny rozkrzewione, z min. 3 - 5 rozwiniętymi kwiatami;
4. bluszczyk kurdybanek *(Glechomea hederacea)* „Variegata”– roślina z min. 3 - 5 pędami, rozkrzewiona;
5. bratek ogrodowy *(Viola x wittrockiana)* – pojemnik P9, min. jeden w pełni rozwinięty kwiat;
6. cebule tulipanów, krokusów i szafirków armeńskich *(Muscari armeniacum)* – zdrowe, nieuszkodzone;
7. cynia wytworna *(Zinnia elegans)* – wysokość 15 - 20 cm – z min. jednym rozwiniętym kwiatostanem;
8. funkia ogrodowa *(Hosta)* - pojemnik min. C 2, min. 2 rozwinięte liście;
9. hortensja bukietowa *(Hydrangea paniculata)* - pojemnik min. C 5, roślina rozkrzewiona, min. 3- letnia;
10. irezyna Herbsta *(Iresine herbstii)* - wysokość 15-20 cm – roślina rozkrzewiona, min. 2 - 3 pędy;
11. kleome ciernista *(Tarenaya hassleriana)* – roślina rozkrzewiona, min. 2-3 pędy;
12. kocanka włochata *(Helichrysum petiolare)* – roślina rozkrzewiona, min. 2-3 pędy o długości min. 20 cm;
13. koleus Blumego *(Plectranthus scutellarioides)* – wysokość 15-20 cm – roślina rozkrzewiona, min. 2 - 3 pędy;
14. komarzyca *(Plectranthus coleoides)* - roślina z min. 3 - 5 pędami, rozkrzewiona,
15. kordylina australijska *(Cordylina australis)* wysokość 20-25 cm – roślina rozkrzewiona, min. 5 - 7 liści;
16. miskant chiński *(Miscanthus sinensis)* – roślina rozkrzewiona, min. 5 - 7 liści;
17. lawenda wąskolistna *(Lawandula angustifolia)* - roślina rozkrzewiona, min. 2 - 3 pędy;
18. liatra kłosowa *(Liatris spicata)* - wysokość 15-20 cm – roślina rozkrzewiona, min. 2 - 3 pędy;
19. lobelia przylądkowa *(Lobelia erinus)* - wysokość 15-20 cm – roślina rozkrzewiona, min. 2 - 3 pędy;
20. ostnica mocna *(Stipa tenuissima)* - wysokość 15-20 cm – roślina rozkrzewiona, min. 2 - 3 pędy;
21. paciorecznik *(Canna)* – pojemnik min. C 2, min. 2 rozwinięte liście;
22. pelargonia bluszczolistna w odmianach (Pelargonium peltatum) – min. 2 rośliny w doniczce, rozkrzewiona, min. 2 - 3 pędy i 2 rozwinięte kwiatostany;
23. petunia *(Petunia miliflora)* – roślina rozkrzewiona, min. 3 pędy i 3 rozwinięte kwiatostany;
24. polegnatka rozesłana *(Sanvitalia procumbens)* – roślina z min. 3 - 5 pędami rozkrzewiona, kwitnąca;
25. rozplenica szczecinkowata *(Pennisetum Rubrum)* - roślina rozkrzewiona, min. 3 - 5 liści;
26. starzec popielny *(Senecio cineraria)* – wysokość 15 cm – roślina rozkrzewiona;
27. stokrotka pospolita (Bellis perennis) – pojemnik P9, min. jeden w pełni rozwinięty kwiat;
28. surfinia w odmianach (*Petunia Hybrida*) – roślina rozkrzewiona, min. 3 - 5 pędów, z rozwiniętymi min. 3 kwiatami;
29. szałwia błyszcząca *(Salvia splendens)* – wysokość 20 cm, z min. 1 rozwiniętym kwiatostanem;
30. szałwia omszona *(Salvia nemorosa)* - wysokość 20 cm, z min. 1 rozwiniętym kwiatostanem;
31. trześlica modra *(Molina caerulea)* „Variegata” - roślina rozkrzewiona, min. 2-3 pędy;
32. uczep rózgowaty *(Bidens ferulifolia)* – roślina z min. 3 - 5 pędami rozkrzewiona, kwitnąca;
33. wilec (*Ipomoea Hybrida)* – roślina rozkrzewiona, min. 2-3 pędy;
34. zielistka Sternberga *(Chlorophytum comosum)* roślina z min. 3 - 5 pędami, rozkrzewiona.
35. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
36. Z ramienia Zamawiającego sprawę prowadzi Karolina Włodarczak, email karolina.wlodarczak@urzad.srem.pl oraz Anna Koronowska-Skrzypczak email: anna.koronowska-skrzypczak@urzad.srem.pl
37. Z ramienia Wykonawcy za realizację umowy odpowiada ………., email: …………………, nr tel. ………………………………
38. Do obowiązków Wykonawcy należy:
39. realizacja prac porządkowych i konserwacyjnych obejmujących tereny wyszczególnione w załączniku do umowy
40. właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych   
    z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,   
    a także zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich oraz ubezpieczenie OC wykonywanej działalności za okres obowiązywania umowy;
41. zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac;
42. utrzymanie terenu prowadzonych prac w stanie umożliwiającym korzystanie a ponadto składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci w przeznaczonych do tego miejscach;
43. w przypadku zauważenia zniszczenia lub rażącego zanieczyszczenia terenu, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Pion Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Śremie oraz równocześnie Straż Miejską w Śremie;
44. uporządkowanie terenu po zakończeniu prowadzonych prac;
45. przygotowanie raportów miesięcznych z wykonanych prac;
46. utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego i mailowego z Zamawiającym;
47. podejmowanie niezwłocznych działań na żądanie Zamawiającego w przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości dotyczących realizacji umowy zgodnie z § 1 umowy, w ciągu … godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego;
48. zapewnienie minimum 4 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonującej czynności związane z realizacją zamówienia w każdy dzień roboczy przez cały okres realizacji umowy.
49. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
50. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania   
    w zakresie prowadzonych usług.
51. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać   
    w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat, znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
52. Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do zapewnienia właściwej jakości usług wykonywanych.
53. Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonaną usługę i dostarczone rośliny, obowiązującej przez cały okres trwania umowy (z wyłączeniem odpowiedzialności za akty wandalizmu dokonane na przedmiocie umowy). W przypadku uschnięcia lub wypadnięcia roślin z winy nienależytej pielęgnacji należy wymienić rośliny na nowe.

**§ 2**

1. Termin realizacji zamówienia: **od 26 marca 2020 r. lub od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 r., od 26 marca 2021 r. do 31 października 2021 r. oraz od 26 marca 2022 r. do 31 października 2022 r.**

**§ 3**

1. Za wykonanie całości umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie **………… zł** (słownie: **………………… złotych …/100)** płatne w następujący sposób:
   * + 1. 1/3 kwoty wskazanej w ust. 1, tj ……………… zł płatne w roku 2020 r. w następujący sposób:
   1. Pierwsza część wynagrodzenia płatna w kwocie …………………, jako zwrot części kosztów zakupu materiałów niezbędnych do zrealizowania umowy, płatne do 10 kwietnia 2020 r.
   2. Pozostała część wynagrodzenia za rok 2020 w formie 7 miesięcznych ryczałtów w kwocie …………… zł/m-c w roku 2020,
      * 1. 1/3 kwoty wskazanej w ust. 1, tj ……………… zł płatne w roku 2021 r. w formie 7 miesięcznych ryczałtów w kwocie …………… zł/m-c w roku 2021
        2. 1/3 kwoty wskazanej w ust. 1, tj. …………………… zł płatne w roku 2022 r. w formie 7 miesięcznych ryczałtów w kwocie ……………….. zł/mc w roku 2022.
2. Miesięczny ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 płatny jest w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku realizowania umowy. W miesiącach od listopada do marca wynagrodzenie nie jest wypłacane.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.
5. Rozliczenie miesięczne nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu (lub notatki służbowej). Fakturę Wykonawca dostarczy po dokonaniu odbioru prac.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającemu.
7. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

**§ 4**

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
3. za zwłokę w wykonaniu usług objętych umową w wysokości 1% wartości ryczałtu miesięcznego za każdy dzień zwłoki;
4. w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych niniejszą umową, w wysokości 50% wynagrodzenia miesięcznego brutto
5. w przypadku braku reakcji w ciągu … godzin od dnia mailowego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności podjęcia prac – w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto
6. w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku braku zatrudnienia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt 9, za każdy dzień nieobecności pracownika w miejscu wykonywania prac, lub za zwłokę w zatrudnieniu pracownika i skierowaniu do na miejsce realizacji prac.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
8. Zapłata kary umownej może nastąpić w formie potrącenia jej wysokości   
   z faktury za usługę.
9. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

**§ 5**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania

**§ 6**

Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów robót będą poszczególne zadania wykonane w danym miesiącu, określone w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca dostarcza raport miesięczny z wykonanych prac najpóźniej w drugim dniu roboczym następującym po miesiącu, którego raport dotyczy.

Wykonane roboty podlegają odbiorowi w terminie 3 dni od ich zgłoszenia.

Kontrola i odbiór wykonanych robót w zakresie określonym w niniejszej umowie odbywa się sukcesywnie po wykonaniu prac.

Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w wyznaczonym terminie lub może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
2. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie   
   z przeznaczeniem do czasu usunięcia tych wad.

W razie nie usunięcia wad w określonym terminie w protokole odbioru Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Z czynności kontroli zostanie spisana notatka służbowa lub protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku kontroli, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych podczas kontroli wad lub usterek.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego   
o usunięciu wad lub usterek i żądanie wyznaczenia ponownego terminu kontroli i odbioru zakwestionowanych uprzednio usług jako wadliwych.

**§ 7**

Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

**§ 8**

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy mogą dotyczyć jedynie:

1) zmiany zakresu zadań powierzonych podwykonawcy;

2) zmiany terminu realizacji umowy;

3) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie zostanie podwyższone lub obniżone o kwotę w wysokości równej różnicy pomiędzy wysokością stawki podatku obowiązującą w chwili zawarcia umowy oraz zmienioną wysokością stawki podatku,

4) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - wynagrodzenie zostanie podwyższone lub obniżone o kwotę odpowiadającą iloczynowi

a) liczby pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie biorących udział w wykonaniu zamówienia stosownie do wykazu osób złożonego

w ofercie,

b) liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu trwania umowy,

c) oraz kwoty będącej iloczynem różnicy pomiędzy dotychczasowym najniższym wynagrodzeniem za pracę, a wynagrodzeniem za pracę w nowej wysokości, oraz udziału procentowego kosztów pracowniczych w kosztach zamówienia - zgodnie ze złożoną ofertą.

Zamawiający zastrzega, że liczba pracowników, o której mowa w lit a dotyczy tylko pracowników Wykonawcy, waloryzacja umowy nie dotyczy podwykonawców.

5) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wynagrodzenie zostanie podwyższone lub obniżone o kwotę stanowiącą będącą iloczynem:

a) liczby osób biorących udział w wykonaniu zamówienia (zgodnie z wykazem osób załączonym do oferty wykonawcy),

b) liczby miesięcy pozostałych do zakończenia okresu trwania umowy,

c) oraz kwoty różnicy pomiędzy dotychczas ponoszonymi kosztami z tego tytułu, a zmienionymi kosztami

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę na jego pisemny wniosek zawierający uzasadnienie wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia. W przypadku obniżenia kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę waloryzacja wynagrodzenia następuje w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego,

6) w razie gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy ze względów technicznych technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach.

**§ 9**

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającemu.

**§ 10**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

**§ 11**

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

**§ 12**

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca