PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA

DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA

2020-2024

Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami/ Dz. U. z 2019r. poz. 1696 ze zmianami ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Działanie | Planowany termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powołanie Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – PAO – Zarządzenie Burmistrza Śremu | 2020 |
| 2 | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – Koordynator – Zespół | 2020 |
| 3 | Poinformowanie dyrektorów gminnych o nowych regulacjach prawnych , obowiązkach z nich wynikających, powołaniu zespołu oraz przystąpieniu do organizacji szkoleń upowszechniających wiedze na temat ustawy - PAO – przeprowadzenie szkolenia online | 2020 |
| 4 | Przedłożenie do zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020- 2022 – Koordynator – Burmistrz Śremu | 2021 |
| 5 | Podjęcie współpracy z organizacjami osób ze szczególnymi potrzebami celem rozpoczęcia przygotowania mapy niedogodności, które wymagają eliminacji. | 2020-2022 |
| 6 | Zlecenie audytu dostępności w Urzędzie Miejskim w Śremie. | 2020 |
| 7 | Przestawienie ramienia szlabanu oraz czytnika kart wraz z wyrównaniem nawierzchni, znajdującej się przed wejściem do windy | 2021 |
| 8 | Wymiana przycisków w windzie – zastosowanie oznaczenia w alfabecie Braille’a | 2021 |
| 9 | Wykonanie pochwytów przyściennych – 2 szt. (budynek Urzędu ul. Plac 20 Października 1) oraz barierki ochronnej (budynek Urzędu ul. Mickiewicza 10) | 2021 |
| 10 | Dostosowanie elementów przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami | 2021 |
| 11 | Wymiana i regulacja włazu kanalizacyjnego wraz z odtworzeniem nawierzchni | 2021 |
| 12 | Wykonanie pochwytów przy istniejącej balustradzie, znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu ul. Plac 20 Października 1 | 2021 |
| 13 | Przeszkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Śremie w zakresie współpracy obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami | 2021 |
| 14 | Przygotowanie nagrania w PJM i zamieszczenie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności urzędu | 2022 |
| 15 | Wyznaczenie numeru telefonu komórkowego dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS/MMS | 2021 |
| 16 | Zmiana zasad przygotowywania korespondencji wychodzącej i wewnętrznej w sposób ułatwiający czytanie osobom słabowidzącym, mającym trudności z czytaniem | 2021 |
| 17 | Wyprofilowanie krawężników znajdujących się na przejściu przez ciąg pieszo-jezdny prowadzący na dziedziniec Urzędu Miejskiego ul. Plac 20 Października 1 oraz przy przystanku autobusowym zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza | 2021 |
| 18 | Wyrównanie wklęsłych kanałów z powierzchnią chodników – otoczenie Plac 20 Października | 2021 |
| 19 | Wydłużenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, znajdujących się przed budynkiem Urzędu Miejskiego Plac 20 Października 1 | 2021 |
| 20 | Uzupełnienie instrukcji ppoż. o zasady prowadzenia ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | 2021 |
| 21 | Wymiana nawierzchni pochylni, znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Śremie ul. Mickiewicza 10 | 2021 |
| 22 | Wykonanie pliku wideo PJM z załączonym tekstem | 2021 |
| 23 | Montaż dwóch systemów pętli indukcyjnej dla niedosłyszących | 2021 |
| 24 | Wykonanie audytów stron internetowych | 2021 |
| 25 | Dostosowanie strony nieruchomości.srem.pl do wymagań | 2021 |
| 26 | Powołanie Mobilnego Urzędnika | 2020 |
| 27 | Przedłożenie raportu zbiorczego do zatwierdzenia | 2021-2022 |
| 28 | Podanie raportu do publicznej wiadomości | 2021 |
| 29 | Kampania informacyjna | 2020-2024 |
| 30 | Podejmowanie dalszych działań zmierzających do poprawy dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Śremie dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez: - zamontowanie planu tyflograficznego, - zamontowanie napędu do drzwi automatycznych przy windzie, - zakup krzeseł ewakuacyjnych, - wykupienie abonamentu tłumacza migowego, - budowa nowego Miejskiego Portalu Informacyjnego srem.pl jako wirtualnej wizytówki Śremu i pierwszy punkt kontaktu z miastem oraz samorządem, zapewniającego dostępność wszystkim osobom ze szczególnymi potrzebami | 2022-2024 |

Śrem, dn. 05.01.2021 r.

Zatwierdził:

Koordynator do spraw dostępności

w Urzędzie Miejskim w Śremie

Bartosz Żeleźny