Śrem, 7 grudnia 2021 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY ROWEROWEJ MIASTA ŚREM

Termin: 7 grudnia 2021 r.

Liczba obecnych: 7.

Miejsce: Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Rowerowej – Bartosz Żeleźny. Na początku spotkania został odczytany i omówiony protokół z posiedzenia Rady Rowerowej, który odbył się 21 września 2021 r.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady Rowerowej – Szymon Wasielewski przedstawił inwestycje związane z rozwojem infrastruktury rowerowej na terenie gminy Śrem, tj.

- Kładka pieszo – rowerowa nad kanałem ulgi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina – w chwili obecnej trwa procedura odbiorowa, obiekt dopuszczony do użytkowania. Na wiosnę 2022 r. zostaną wykonane prace związane z utwardzeniem poboczy ścieżki w kierunku Zbrudzewa;

- Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Śrem – Psarskie (Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem) – prace zostały zakończone, w dniu 12 grudnia 2021 r. nastąpi uroczyste otwarcie;

- Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych i ścieżki rowerowej przy ul. Piłsudskiego 
w Śremie – skrzyżowanie z ul. Szkolna oraz wyjazd ze Śremu;

- W 2022 r. zostaną zlecone prace związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej wzbudzanej z detekcją prędkości dla ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Piłsudskiego w Śremie (wyjazd ze Śremu);

- W 2022 r. zostaną zlecone prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy ul. Matuszewskiego w Śremie (zakres prac ma obejmować zaprojektowanie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Szkolnej do włączenia w ul. Stary Rynek);

- W ramach otrzymanego dofinansowania ze środków zewnętrznych zostanie wykonanie deptaku/ciągu pieszo–rowerowego ul. Kościuszki i Wyszyńskiego w Śremie 
z wyłączeniem ruchu pojazdów mechanicznych. Dopuszczony ruch pojazdów będzie od ul. Dąbrowskiego do Plac 20 Października. Zakończenie prac projektowych oraz wykonawczych szacuje się do marca 2023 r.

- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie – Dominik Różycki przedstawił stopień zaawansowania prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr P 4153 P – 
ul. Zamenhofa w Śremie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Powstańców Wlkp. W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
W zależności od posiadanych środków finansowych realizacja zadania nastąpi 
w latach 2022–2023;

3. Propozycje, uwagi i zapytania złożone w trakcie posiedzenia Rady Rowerowej:

- Rozważenie propozycji wykonania koncepcji ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki przy ul. Średzkiej, przez rondo obwodnicy Śremu do Mechlina 
i Dąbrowy (do uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Śremie);

- Wystąpić do właściciela nieczynnych linii kolejowych w sprawie zagospodarowania infrastruktury kolejowej na potrzeby adaptacji pod ścieżki rowerowe;

- Środowiska związane z mobilnością aktywną proszone są o wskazanie i zgłaszanie według potrzeb miejsc przebudowy i likwidacji utrudnień rowerowych.

4. Kolejne posiedzenie Rady Rowerowej zaplanowano wstępnie w miesiącu luty 2022 r.