Śrem, ……. grudnia 2014r.

PAOOR.0057.9.2014.DJ

**Sprawozdanie nr 9/2014**

**z działalności Burmistrza**

**za okres od 30 października 2014r. do 7 grudnia 2014r.**

**I. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego.**

|  |  |
| --- | --- |
| projekty wyłożone do  publicznego wglądu | - mpzp rejonu ul. Wiejskiej w Śremie – wyłożony do publicznego wglądu od 24.10.2014 r. do 21.11.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 10.12.2014 r.,  - zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem – wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 31.10.2014 r. do 27.11.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 22.12.2014 r.,  - mpzp dla obszarów położonych we wsi Góra i Jeleńczewo – wyłożony do publicznego wglądu od 14.11.2014 r. do 08.12.2014 r., uwagi przyjmowane będą do 30.12.2014 r. |
| projekty na etapie  opiniowania i uzgodnień | - mpzp dla obszarów położonych na terenach wsi Grodzewo i Mechlin,  - mpzp obszarów położonych w rejonie ul. Zachodniej we wsi Psarskie,  - mpzp terenu położonego w rejonie ulic Przemysłowej i Nowa Strzelnica w Śremie,  - w sprawie zmiany polegającej na uchyleniu części mpzp uchwalonego przez Radę Miejską w Śremie uchwałą Nr 360/XXXVII/2013 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie mpzp dla terenu położonego we wsi Zbrudzewo, |
| projekty przekazane radzie | - mpzp trzech terenów położonych na obszarze „Helenki” w Śremie – w przygotowaniu do przekazania radzie, |
| inne | - mpzp dla drogi położonej we wsi Szymanowo – umowa z projektantem zostanie podpisana na początku 2015 r.,  - mpzp w rejonie obwodnicy na terenie wsi Zbrudzewo i Mechlin – zawiadomiono, ogłoszono i obwieszczono o przystąpieniu do sporządzenia,  - mpzp w rejonie obwodnicy na terenie miasta Śrem – zawiadomiono, ogłoszono i obwieszczono o przystąpieniu do sporządzenia, |

**II. Ochrona Środowiska.**

|  |  |
| --- | --- |
| decyzje  środowiskowe | - wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali przeznaczonej na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na punkt zbierania i przetwarzania metali kolorowych, złomu i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, |
| umowy (dotacje) | - zawarto 2 umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, |
| inne | - w opracowaniu jest aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”,  - trwa kampania billboardowa „Kochasz dzieci nie pal śmieci”,  - trwają prace nad Planem gospodarki niskoemisyjnej w ramach Metropolii Poznań,  - przygotowano nowe dane przestrzenne [GIS] w postaci placówek oświatowych z terenu całej Gminy Śrem – łącznie ok. 70 obiektów zawierających podstawowe informacje o danym obiekcie – dane zostały przekazane do weryfikacji,  - wystąpiono o pozyskanie danych wysokościowych NMT [numeryczny model terenu] i NMPT [numeryczny model pokrycia terenu] oraz danych ze skaningu laserowego,  - pozyskano dane dotyczące urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na obszarze gminy Śrem - obecnie dane przygotowywane są do udostępnienia w zasobach GIS urzędu,  - rozpoczęto prace zmierzające do przebudowy i przeniesienia danych GIS do obiektowej bazy danych PostgreSQL. Przyczyni się to do lepszej organizacji i zarządzania danymi GIS,  - przeprowadzono Rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch płyt przeznaczonych do magazynowania odpadów, hali z linią do sortowania odpadów budowlanych oraz prowadzeniu kruszarni odpadów budowlanych w Pyszącej,  - przygotowano projekty uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Aleja lipowa w Mechlinie” oraz zmiany uchwały o dotacjach dla przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – projekty zostały przesłane do zaopiniowania i uzgodnień zewnętrznych,  - od 28 do 29.11.2014 stacjonował w centrum Jezioran „autobus energetyczny” – mobilne centrum edukacyjne, który jest elementem projektu realizowanego we współpracy z gminami przez Krajową Agencję Poszanowania Energii,  - powiat śremski przesłał rozliczenie tegorocznej akcji usuwania wyrobów zawierających azbest – usunięto z terenu gminy ponad 85 Mg taki wyrobów,  - 13.11.2014 odbyło się w Poznaniu kolejne spotkanie w ramach Akademii Metropolitalnej poświęcone środowisku przyrodniczemu w którym uczestniczył pracownik Pionu PPS,  - od 24 do 25.11.2014 w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja poświęcona usuwaniu azbestu w Polsce w której uczestniczył pracownik Pionu PPS, |

**III. Dokumentacje, umowy.**

|  |  |
| --- | --- |
| dokumentacje | - budowa drogi w Grzymysławiu. Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane Stanisław Stachowiak ze Śremu. Wartość zamówienia: 49.500,00 zł. Termin wykonania aneksowano do: 31.12.2014 r.  - budowa ul. Platanowej w Psarskiem. Wykonawca: Biuro Projektów AC Droga ze Słupcy.  Wartość zamówienia: 60.000,00 zł. Termin wykonania aneksowano do: 31.12.2014 r.  - budowa dróg gminnych - ulic Letniej, Wiosennej, Słonecznej, Pogodnej i Zimowej we wsi Nochowo – dokończenie projektu. Wykonawca: Studio Kresek Michał Ostojski ze Śremu.  Wartość zamówienia: 20.544,00 zł. Termin wykonania aneksowano do: 31.12.2014 r.  - zmiana sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 – Adrian Sójka, uzyskano pozwolenie na budowę,  - 13 listopada 2014 r. podpisano umowę o dzieło na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska do piłki nożnej w Binkowie za kwotę 4 920,00 zł brutto z terminem realizacji do 15 grudnia 2014 r. projektant Obsługa i Realizacja Budownictwa Andrzej Piechocki, ul. Kolberga 2, 63-100 Śrem, |

**IV. Prace budowlano - remontowe.**

|  |  |
| --- | --- |
| remonty budynków | - 24 listopada 2014 r. dokonano odbioru podłączenia obiektu świetlicy wiejskiej w Gaju do kanalizacji sanitarnej za kwotę 5 535,00 zł brutto, wykonawca Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny s.c. Czesław Cichy, ul. Lipowa 17, 62-060 Strykowo, |
| budowa, dróg, ulic, chodników | - przebudowa ulic Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie. Wykonawca: Colas Polska Sp.  z o. o. z Palędzia (Środa Wlkp.). Wartość zamówienia: 4.086.623,22 zł. Zadanie dofinansowywane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Termin wykonania: 31.10.2014 r. Roboty zakończono i odebrano,  - budowa drogi w Dalewie – etap I.Wykonawca: Komplex - Bruk s. c. ze Śremu. Wartość zamówienia: 399.910,32 zł. Termin wykonania: 30.11.2014 r. Roboty zakończono i odebrano, |
| remonty dróg, ulic, chodników | - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca: Complex – Instal, M. Grygier ze Śremu. Wartość zamówienia: 150.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków. Roboty zakończono ze względu na wyczerpanie środków finansowych,  - modernizacja nawierzchni ulic wokół Pl. 20 Października w Śremie. Wykonawca: Inwest – Bruk Paweł Tomczyk ze Śremu. Wartość zamówienia: 952.685,95 zł. Termin wykonania: 30.11.2014 r. Roboty zakończono i odebrano.  - modernizacja ul. Staszica od ul. Grunwaldzkiej do Chłapowskiego. Wykonawca: PRA – MAS z Leszna. Wartość zamówienia: 275.027,82 zł.Termin wykonania: 31.10.2014 r. Roboty zakończono i odebrano,  - utrzymanie znaków drogowych na drogach będących w zarządzie gminy Śrem w 2014r. Wykonawca: JAZET - T. Jankowski ze Śremu. Wartość zamówienia: 100.000,00 zł. Termin wykonania 15.12.2014 r. lub do wyczerpania środków, |
| inne | - założono 3 dodatkowe lampy na rynku na kamienicach obok WBK,  - na bieżąco prowadzone są kontrole wykonywania przez właścicieli obowiązku pozbywania się powstałych na nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  - 30 października 2014 r. odebrano prace związane z budową drewnianej altany w sołectwie Psarskie za kwotę 17 699,70 zł brutto, wykonawca PPHU Rad Jan Janusz Radziejewski, ul. Kossaka 24, 63-100 Śrem. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Psarskie,  - 31 października 2014 r. podpisano zlecenie za wykonanie prac remontowych fontanny miejskiej zlokalizowanej na Pl. 20 Października w Śremie za kwotę 13 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 15 listopada 2014 r., wykonawca Complex Instal, Marcin Grygier, ul. 1 Maj 5/9, 63-100 Śrem. 14 listopada 2014 r. podpisano aneks do powyższego zlecenia i ustalono nowy termin realizacji zlecenia na 10 grudnia 2014 r. ze względu na długi czas oczekiwania na wykonanie elementów niezbędnych do realizacji zadania,  - 5 listopada 2014 r. odebrano prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej pod pawilon rekreacyjny w Mechlinie, wykonawca STOLARSTWO Adam Hołderny, Mechlin, ul. Świerkowa 2, 63-100 Śrem za kwotę 12 546,00 zł brutto.  - 17 listopada 2014 r. dokonano odbioru dostawy i montażu 2 szt. bramek do gry w piłkę nożną na boisko sportowe w Grodzewie za kwotę 6 990,00 zł brutto, wykonawca AR Sport s.c., ul. Kopernika 13D/45,63-100 Śrem,  - 21 listopada 2014 r. odebrano wykonanie stołu i wieszaka do świetlicy wiejskiej w Pełczynie za kwotę 499,38 zł brutto, wykonawca STOLARSTWO Adam Hołderny, Mechlin, ul. Świerkowa 2, 63-100 Śrem. Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego,  - 21 listopada 2014 r. odebrano wykonanie nowej tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Kadzewo za kwotę 1451,40 zł brutto, poprzednia tablica została poddana renowacji za kwotę 378,84 zł brutto i została zamontowana w Nochowie przy ul. Lipowej zgodnie z wnioskiem sołtysa wsi Nochowo, wykonawca STOLARSTWO Adam Hołderny, Mechlin, ul. Świerkowa 2, 63-100 Śrem,  - 27 listopada 2014 r. odebrano prace związane z utwardzeniem nawierzchni gruntu przy świetlicy wiejskiej w Pełczynie za kwotę 11 033,10 zł brutto. Zadanie zostało częściowo wykonane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pełczyn.  - Zarządzeniem Nr 166/2014 Burmistrza Śremu z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 r został ogłoszony konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania pn. –„Prowadzenie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Termin realizacji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Planowana wysokość środków: 478.410,00 zł.  - 1 grudnia 2014 roku podpisano aneks do zlecenia na zakup i dostawę kostki brukowej dla sołectwa Łęg za kwotę 6 450,00 zł brutto, dostawca EL-BUD Hurtownia wyrobów hutniczych i materiałów budowlanych, ul. Przemysłowa 9, 63-100 Śrem. Ustalano, że zakupiony materiał zostanie bezpłatnie zmagazynowany na terenie firmy EL- BUD do 31 maja 2015 . Kostka brukowa zostanie wykorzystana do budowy chodnika zaplanowanego do realizacji 2015 roku z funduszu sołeckiego.  - 2 grudnia podpisano zlecenie na zakup materiałów budowlanych za kwotę 12 500,41 zł brutto dla sołectwa Mórka, dostawca EL-BUD Hurtownia wyrobów hutniczych i materiałów budowlanych, ul. Przemysłowa 9, 63-100 Śrem. Ustalano, że zakupiony materiał zostanie bezpłatnie zmagazynowany na terenie firmy EL- BUD do 31 maja 2015. Zakupiony materiał zostanie wykorzystany do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Mórce zaplanowanego do realizacji w 2015 roku z funduszu sołeckiego.  - 15 grudnia 2014 r. nastąpi otwarcie ofert dla zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem",  - w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” - konkurs pt. Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - zostały zarekomendowane do dofinansowania dwa projekty:   * „Święty Benedykt patron Mechlina – pyszne wypieki i piękna kraina” – zakup namiotu oraz zestawów ławek i stołów – całość 6.644,78 zł brutto. * „Dąbrowskie wianki – powrót do tradycji” – zakup namiotu, ławek, stołów oraz banneru promującego sołectwa Dąbrowa – Mateuszewo – całość 6.435,11 zł brutto.   W ramach dotacji zlecono wykonanie banneru promującego sołectwo Dąbrowa-Mateuszewo za kwotę 115,31 zł brutto, wykonawca SS Poligrafia, ul. Sikorskiego 39, 63-100 Śrem. Przygotowano zlecenia na zakup 2 namiotów oraz 21 kompletów zestawów ogrodowych dla sołectwa Dąbrowa i Mechlin,  - na okres zimowy zaprzestano prac związanych z realizacją koncepcji nasadzeń drzew i krzewów w pasie zieleni wzdłuż Alei Solidarności w Śremie, na odcinku od ul. Chopina do ul. Puchalskiego. Prace zostaną wznowione na wiosnę 2015 roku,  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie, w ramach nasadzeń kompensacyjnych za wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową targowiska miejskiego posadzi ponad 100 szt. drzew ozdobnych i ponad 750 szt. krzewów.  - w bieżącym sezonie świątecznym zostały udekorowane następujące miejsca na terenie Śremu:  - lampy na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kilińskiego łącznie z Mostem 23 Stycznia oraz trzema rondami,  - lampy na deptaku na os. Jeziorany,  - lampy wzdłuż ul. Gostyńskiej oraz ul. Powstańców Wlkp.,  - lampy wzdłuż ul. Chłapowskiego wraz z dekoracją drzewa z gatunku daglezja, rosnącego przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Chłapowskiego,  - lampy wzdłuż ul. Sikorskiego,  - lampy przy Placu 20 Października.  Ponadto na Rynku zostanie ustawiona żywa choinka (świerk ok. 8 m),która zostanie udekorowana łańcuchami świetlnymi, a także udekorowane zostaną dwa drzewa z gatunku śliwa purpurowa rosnące w gazonie.  Iluminacje świąteczne zostały wynajęte od firmy Eneos Sp. z o.o.,  ul. Strzeszyńska 58, 60 - 479 Poznań, natomiast montaż został zlecony Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Michał Janowski w siedzibą w Śremie. Wartość wynajętych elementów świetlnych:38.038,94 zł brutto; Montaż dekoracji:10.000,00 zł brutto. Łączna wartość świątecznego oświetlenia miasta wyniesie 48.038,94 zł brutto, |

**V. Gospodarka nieruchomościami.**

|  |  |
| --- | --- |
| sprzedaż | sprzedano:  - w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Śremie przy ul. L. Zamenhofa o powierzchni 1300 m2 (umowa z dnia 06.11.2014r.),  - w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny o powierzchni 59,35 m2, usytuowany w budynku położonym w Śremie przy ul. D. Chłapowskiego 14 (umowa z dnia 13.11.2014r.), |
| najem | wynajęto:  - w trybie bezprzetargowym grunt o powierzchni 15 m2, zlokalizowany w Śremie przy  ul. S. Staszica, przeznaczony pod lokalizację garażu blaszanego (umowa z dnia 03.12.2014r.),  - w trybie bezprzetargowym grunty o łącznej powierzchni 30 m2, zlokalizowane w Śremie przy  ul. S. Staszica, przeznaczone pod lokalizację dwóch garaży blaszanych (umowy z dnia 04.12.2014r.), |
| inne | - oddano w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej grunt położony w Śremie przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego o powierzchni 90 m2 oraz sprzedała prawo własności budynku byłej portierni zlokalizowanego na przedmiotowym gruncie (umowa z dnia 06.11.2014r.), |

**VI. Wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe.**

|  |  |
| --- | --- |
| kulturalne | - 6 listopada br. odbył się XXXVII Międzynarodowy Listopad Poetycki. Impreza rozpoczęła się o godzinie 10:00 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Śremie z udziałem Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego, |
| sportowe | - 8 listopada br. odbył się Turniej Kopa Sportowego o Puchar Burmistrza Śremu,  - 4 grudnia br. w Sali Sportowej Śremskiego Sportu odbyła się Zimowa Olimpiada Przedszkolaków. Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Śremu. Zgłoszone przedszkola wzięły udział w licznych konkurencjach sportowych, a najlepsi zostali obdarowani pucharami, |
| inne | - 30 października oraz 3 listopada wydano decyzje administracyjne przyznające uczniom z terenu gminy Śrem stypendium szkolne w roku szkolnym 2014/2015,  - 13.11.2014 r. odbyły się bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Badania zostały przeprowadzone w mammobusie przy Obiekcie Sportowym ul. Staszica 1a w Śremie,  - 28 listopada Burmistrz Śremu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2015 r. |

**VI. Inne**

|  |  |
| --- | --- |
| inne | **-** 31 października br. Miejska Wypożyczalnia rowerów na Promenadzie prowadzona przez Centrum Aktywności Lokalnej zakończyła sezon. Mieszkańcy Śremu korzystający z wypoczynku na Promenadzie, mogli wypożyczyć nieodpłatnie rowery, biegowe wózki dziecięce oraz wózki drewniane.   Działalność wypożyczalni była efektem współpracy Centrum Aktywności Lokalnej, działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej, firmy Green Bike, Biblioteki Publicznej oraz Urzędu Miejskiego w Śremie. Projekt był też częścią miejskiej akcji promocyjnej Rowerowy Śrem,  - 6 listopada 2014r. Burmistrz uczestniczył w XXXVII Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim, wpisanym w obchody Roku Oskara Kolberga, wybitnego badacza i propagatora kultury ludowej,  - 6 listopada br. Burmistrz brał udział w spotkaniu inauguracyjnym Stowarzyszenia Animatorów Ekonomii Społecznej Gospodarki Rynkowej „SZANSA”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach pracy partnerstwa lokalnego gminy Śrem,  **-** 6 listopada 2014 r. Burmistrz Śremu Adam Lewandowski spotkał się w ratuszu z członkami Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Walki "Leo", zdobywcami medali podczas zawodów Kong Sao World Open Cup w Mikołowie w dniach 25-26 października br. W zawodach uczestniczyło 400 zawodników z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Szwecji, Litwy, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Azerbejdżanu. Śrem reprezentowało 11 zawodników,  - 7 listopada na zaproszenie Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Śremie Burmistrz uczestniczył w uroczystej akademii z okazji 60 – lecia SZS,  - 7 listopada br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W spotkaniu uczestniczył też wiceprezes zarządu Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Tematyka obrad dotyczyła realizacji Master planu dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań oraz planu gospodarki niskoemisyjnej,  - 25 listopada br. w ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące IV edycję konkursu prac dyplomowych dotyczących Gminy Śrem.  Celem konkursu jest podejmowanie wśród młodzieży akademickiej tematów badań interdyscyplinarnych wzbogacających wiedzę naukową o gminie Śrem oraz popularyzacja aktualnego dorobku w tym zakresie w środowisku lokalnym i regionalnym.  W konkursie złożono 10 prac: dwie licencjackie, jedną inżynierską, pięć magisterskich i dwie prace podyplomowe. Kapituła konkursowa w składzie: prof. dr. hab. Przemysław Deszczyński, prof. dr. hab. Józef Orczyk, prof. dr. hab. Leszek Romanowski wyłoniła zwycięzcę – **Jacka Adamczyka** autora pracy magisterskiej***„Bluetooth Low Energy Beacons in the concept of modern hospital reception desks” („Wykorzystanie technologii Bluetooth Low Energy Beacons w systemach rejestracji pacjentów w placówkach medycznych”)”.*** Laureat z rąk Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego otrzymał nagrodę główną w wysokości **3 000 zł**. Pozostałym uczestnikom konkursu Burmistrz wręczył dyplomy pamiątkowe.  Organizatorem konkursu była Gmina Śrem przy współpracy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego,  - 3 grudnia br. Burmistrz uczestniczył w konferencji poświęconej realizacji i wdrażaniu projektu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym w gminie Śrem,  - w okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał 16 zarządzeń, których wykaz stanowi załącznik do sprawozdania. |

Sprawę prowadzi:

Jolanta Dworczyńska

inspektor

tel. 61 2847 101